揭阳市普宁市2023年度土地征收成片

开发方案（第二批）（公示草稿）

- 编制依据

依据《中华人民共和国土地管理法》（2019年）、《土地征收成片开发标准》（自然资规〔2023〕7号）、《广东省自然资源厅关于规范土地征收成片开发工作的通知》（粤自然资发〔2021〕20号）等相关文件，编制《揭阳市普宁市2023年度土地征收成片开发方案（第二批）》（以下简称“本方案”）。

- 基本情况

（一）成片开发范围基本情况

本方案拟实行土地征收成片开发范围总面积105.1773公顷，其中拟征收范围面积87.8222公顷，征地面积占成片开发总面积的83.50%。成片开发范围共包含9个片区，具体如下表所示：

表2-1成片开发范围详细信息一览表

单位：公顷

| 序号 | 项目片区名称 | 片区 面积 | 片区符合规划情况 | 征地地块名称 | 征地 面积 | 征地地块符合规划情况 | 征地面积占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东部创新城-01片区 | 50.2212 | 符合城规 | 东部创新城产业用地地块 | 42.3304 | 符合土规 | 84.29% |
| 2 | 东部创新城-02片区 | 29.9044 | 符合城规 | 东部创新城研发总部地块 | 26.2597 | 符合城规 | 87.81% |
| 3 | 西部生态优化片-01片区 | 2.4091 | 符合土规 | 居住地块 | 1.4455 | 符合土规 | 60.00% |
| 4 | 西部生态优化片-02片区 | 1.1416 | 符合控规 | 高埔镇屠宰场 | 0.6849 | 符合土规 | 60.00% |
| 5 | 占陇镇园联动区-01片区 | 1.0336 | 符合控规 | 占陇镇屠宰场 | 1.0336 | 符合土规 | 100.00% |
| 6 | 占陇镇园联动区-02片区 | 0.8555 | 符合控规 | 下架山镇屠宰场 | 0.8555 | 符合土规 | 100.00% |
| 7 | 普宁产业转移工业园-01片区 | 5.8888 | 符合控规 | 大坝镇屠宰场 | 5.8888 | 符合土规 | 100.00% |
| 8 | 普宁产业转移工业园-02片区 | 12.9002 | 符合控规 | 保税区地块 | 8.5009 | 符合城规 | 65.90% |
| 9 | 东部城乡融合片区 | 0.8229 | 符合控规 | 南径镇屠宰场 | 0.8229 | 符合土规 | 100.00% |
| 合计 |  | 105.1773 | —— | —— | 87.8222 | —— | 83.50% |

（二）成片开发范围内拟征地农民集体情况

本次土地征收成片开发范围总面积105.1773公顷，拟征收范围面积87.8222公顷，具体如下表所示：

表2-2成片开发范围内拟征地农民集体面积一览表

单位：公顷

| 镇街 | 权属单位 | 片区面积（公顷） | 小计（公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 占陇镇 | 陂头经济联合社 | 4.0738 | 64.5778 |
|  | 北门经济联合社 | 12.6316 |  |
|  | 定厝寮经济联合社 | 0.9918 |  |
|  | 东西南经济联合社 | 17.7502 |  |
|  | 六营经济联合社 | 7.8748 |  |
|  | 西楼经济联合社 | 1.0336 |  |
|  | 玉溪经济联合社 | 19.966 |  |
|  | 延长埔经济联合社 | 0.256 |  |
| 流沙东街道 | 郭厝寮经济联合社 | 5.0459 | 5.0459 |
| 下架山镇 | 葵岭经济联合社 | 0.8555 | 0.8555 |
| 云落镇 | 大池经济联合社 | 0.4372 | 1.4455 |
|  | 中央寨经济联合社 | 1.0083 |  |
| 大坝镇 | 半径经济联合社 | 3.0691 | 14.3897 |
|  | 横山经济联合社 | 3.6779 |  |
|  | 社前经济联合社 | 1.7539 |  |
|  | 铁山洋经济联合社 | 5.8888 |  |
| 南径镇 | 锡坑经济联合社 | 0.8229 | 0.8229 |
| 高埔镇 | 栅仔经济联合社 | 0.6849 | 0.6849 |
| 总计 |  | 87.8222 | 87.8222 |

- 成片开发条件分析

（一）必要性分析

《普宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出，提升城市功能品质，抓好城市综合体，高品质宜居项目建设，提高城市建设的品位和内涵。

本次土地征收成片开发方案拟在东部创新城片区、云落镇西部生态优化片区建设相关产业项目，将与周边土地利用充分衔接，用于建设产业园区，提升城市价值，提高城市建设的品位和内涵。

此外，土地征收成片开发方案的编制是对现行土地利用总体规划、城镇体系规划以及国土空间规划的严格落实，有利于强化现行土地利用总体规划、城镇体系规划以及国土空间规划的用途管控、拓展优化城市发展空间、提升城市品质内涵、增强城市承载力和吸引力。

（二）合规性分析

普宁市不存在大量批而未供或者闲置土地，土地利用效率较高。本次成片开发所涉及的项目已纳入国民经济和社会发展年度计划和国土空间规划确定的城镇开发边界集中建设区内，片区公益性用地比例不低于40.00%，不涉及占用永久基本农田和生态保护红线，符合土地征收成片开发标准。

本次土地征收成片开发方案符合国民经济和社会发展规划，成片开发范围内开发地块位于普宁市土地利用总体规划确定的城乡建设用地范围内或城市、镇总体规划、控制性详细规划确定的建设用地范围内，方案与普宁市国土空间规划进行充分衔接，全部位于普宁市城镇建设用地范围内。做到了保护耕地、节约集约用地、保护生态环境，能够促进普宁市经济社会可持续发展。

- 土地用途与公益性用地情况

（一）土地用途

成片开发范围内地块规划用地性质为商业用地、城镇住宅用地、工业用地、公园绿地、城镇道路用地等。

（二）公益性用地情况

本次普宁市成片开发区域内包含9个片区，各个片区范围内基础设施、公共服务设施以及其他公益性用地比例均不低于40%，满足成片开发要求，具体如下表所示：

表4-1成片开发范围内规划用地情况表

单位：公顷

| 片区名称 | 用地类型 | 用途 | 面积（公顷） | 小计 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东部创新城-01片区 | 非公益性用地 | 城镇住宅用地 | 2.1176 | 30.0845 | 59.90% |
|  |  | 耕地 | 0.0005 |  |  |
|  |  | 农村宅基地 | 0.0003 |  |  |
|  |  | 工业用地 | 21.5566 |  |  |
|  |  | 物流仓储用地 | 6.4095 |  |  |
|  | 公益性用地 | 城镇道路用地 | 16.7317 | 20.1367 | 40.10% |
|  |  | 教育用地 | 3.405 |  |  |
|  | 合计 |  | 50.221 | 50.221 | 100.00% |
| 东部创新城-02片区 | 非公益性用地 | 河流水面 | 0.1904 | 17.5335 | 58.63% |
|  |  | 耕地 | 0.0011 |  |  |
|  |  | 城镇住宅用地 | 0.0003 |  |  |
|  |  | 商业服务业用地 | 17.3417 |  |  |
|  | 公益性用地 | 城镇道路用地 | 9.4906 | 12.3709 | 41.37% |
|  |  | 防护绿地 | 1.8843 |  |  |
|  |  | 公园绿地 | 0.996 |  |  |
|  | 合计 |  | 29.9044 | 29.9043 | 100.00% |
| 西部生态优化片-01片区 | 非公益用地 | 工业用地 | 1.4455 | 1.4455 | 60.00% |
|  | 公益用地 | 公园绿地 | 0.2704 | 0.9636 | 40.00% |
|  |  | 城镇道路用地 | 0.6932 |  |  |
|  | 合计 |  | 2.4091 | 2.4091 | 100.00% |
| 西部生态优化片-02片区 | 非公益用地 | 工业用地 | 0.6849 | 0.6849 | 60.00% |
|  | 公益用地 | 城镇道路 | 0.4567 | 0.4567 | 40.00% |
|  | 合计 |  | 1.1416 | 1.1416 | 100.00% |
| 占陇镇园联动区-01片区 | 非公益用地 | 工业用地 | 0.6202 | 0.6202 | 60.00% |
|  | 公益用地 | 城镇道路 | 0.4134 | 0.4134 | 40.00% |
|  | 合计 |  | 1.0336 | 1.0336 | 100.00% |
| 占陇镇园联动区-02片区 | 非公益用地 | 工业用地 | 0.5133 | 0.5133 | 60.00% |
|  | 公益用地 | 城镇道路 | 0.3422 | 0.3422 | 40.00% |
|  | 合计 |  | 0.8555 | 0.8555 | 100.00% |
| 普宁产业转移工业园-01片区 | 非公益用地 | 工业用地 | 3.5333 | 3.5445 | 60.00% |
|  | 公益用地 | 城镇道路 | 1.5039 | 2.3631 | 40.00% |
|  |  | 公园绿地 | 0.8516 |  |  |
|  | 合计 |  | 5.8888 | 5.8888 | 100.00% |
| 普宁产业转移工业园-02片区 | 非公益用地 | 工业用地 | 7.4931 | 7.4931 | 58.09% |
|  | 公益用地 | 城镇道路 | 4.9955 | 5.4071 | 41.91% |
|  |  | 公园绿地 | 0.4116 |  |  |
|  | 合计 |  | 12.9002 | 12.9002 | 100.00% |
| 东部城乡融合片区 | 非公益用地 | 工业用地 | 0.4937 | 0.4937 | 60.00% |
|  | 公益用地 | 城镇道路 | 0.3292 | 0.3292 | 40.00% |
|  | 合计 |  | 0.8229 | 0.8229 | 100.00% |
| 总计 |  |  | 105.1773 | 105.1773 | 100.00% |

- 实施计划

本方案拟建的项目用地开发时序为3年（即2024年至2027年），项目拟征地总面积共计87.8222公顷，具体实施时序详见下表。

5-1成片开发项目实施计划一览表

单位：公顷

| 序号 | 成片开发范围名称 | 拟安排项目名称 | 拟征地面积（公顷） | 计划完成土地征收时间 | 开发时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东部创新城-01片区 | 东部创新城产业用地地块 | 42.3304 | 2025 | 2027 |
| 2 | 东部创新城-02片区 | 东部创新城研发总部地块 | 26.2597 | 2025 | 2027 |
| 3 | 西部生态优化片-01片区 | 居住地块 | 1.4455 | 2025 | 2027 |
| 4 | 西部生态优化片-02片区 | 高埔镇屠宰场 | 0.6849 | 2025 | 2027 |
| 5 | 占陇镇园联动区-01片区 | 占陇镇屠宰场 | 1.0336 | 2025 | 2027 |
| 6 | 占陇镇园联动区-02片区 | 下架山镇屠宰场 | 0.8555 | 2025 | 2027 |
| 7 | 普宁产业转移工业园-01片区 | 大坝镇屠宰场 | 5.8888 | 2025 | 2027 |
| 8 | 普宁产业转移工业园-02片区 | 保税区地块 | 8.5009 | 2025 | 2027 |
| 9 | 东部城乡融合片区 | 南径镇屠宰场 | 0.8229 | 2025 | 2027 |
| 合计 |  |  | 87.8222 | —— | —— |

- 效益评估

（一）土地利用效益评估

本次土地征收成片开发建设可有效推进土地节约集约利用，提高普宁市土地利用效率，避免用地浪费，实现土地资源的合理配置。

（二）经济效益评估

本次土地征收成片开发对片区内地块进行统一规划建设，有利于形成有规模的产业园区，形成产业集群与产业链，实现规划引导项目，有利于打造现代产业体系，建设实业普宁。拟建项目包括商业、住宅等，与周边土地利用充分衔接，有利于推动商业、工业产业的发展，有利于构建现代化经济体系，增加政府财政税收。

（三）社会效益评估

本次土地征收成片开发建设，将有利于国土空间规划的执行，完善成片开发范围片区基础设施与公共服务设施建设，增加就业岗位，提高就业率。

（四）生态效益评估

项目成片开发范围不涉及永久基本农田、自然保护地、陆域生态保护红线、水源保护区、湿地等生态底线管控要素，符合生态环境保护要求。项目在后续的开发建设过程中将采取有效的环境影响保护控制及削减措施，避免对区域大气环境、生态环境、地下水环境、土壤环境产生超出环境容量的影响，减少对区域生态环境品质产生不利影响。

- 结论

综上所述，《揭阳市普宁市2023年度土地征收成片开发方案（第二批）》符合《自然资源部关于印发<土地征收成片开发标准>的通知》（自然资规〔2023〕7号）和《广东省自然资源厅关于规范土地征收成片开发工作的通知》（粤自然资发〔2021〕20号）等相关文件和规范要求，符合上报审查要求。

- 公示时间

公示期为7天，从2024年3月9日至2024年3月15日。

- 公示方式和地点

本方案将在拟实行土地征收成片开发的镇街、村的公示栏进行张贴公示。

表9-1成片开发范围涉及的镇街、村

单位：公顷

| 镇街 | 权属单位 | 片区面积（公顷） | 小计（公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 占陇镇 | 陂头经济联合社 | 10.0801 | 76.1132 |
|  | 北门经济联合社 | 12.8655 |  |
|  | 定厝寮经济联合社 | 0.9918 |  |
|  | 东西南经济联合社 | 17.7503 |  |
|  | 六营经济联合社 | 9.5253 |  |
|  | 西楼经济联合社 | 1.0336 |  |
|  | 玉溪经济联合社 | 23.5467 |  |
|  | 下村经济联合社 | 0.064 |  |
|  | 延长埔经济联合社 | 0.2559 |  |
| 流沙东街道 | 郭厝寮经济联合社 | 5.046 | 5.046 |
| 下架山镇 | 葵岭经济联合社 | 0.8555 | 0.8555 |
| 云落镇 | 大池经济联合社 | 0.6592 | 2.022 |
|  | 中央寨经济联合社 | 1.3628 |  |
| 大坝镇 | 半径经济联合社 | 6.3887 | 18.7890 |
|  | 横山经济联合社 | 4.7577 |  |
|  | 社前经济联合社 | 1.7538 |  |
|  | 铁山洋经济联合社 | 5.8888 |  |
| 南径镇 | 锡坑经济联合社 | 0.8229 | 0.8229 |
| 高埔镇 | 高车经济联合社 | 0.0178 | 1.1004 |
|  | 栅仔经济联合社 | 1.0826 |  |
| 国有 |  | 0.4283 | 0.4283 |
| 总计 |  | 105.1773 | 105.1773 |

- 公示意见反馈方式

以书面意见及电话咨询等方式（联系地址:普宁市自然资源局，联系电话:2935225）。