关于大坪农场凉亭村道路硬底化及配套设施

竣工验收的请示

广东省揭阳农垦局：

根据揭阳农垦局《关于大坪农场凉亭村道路硬底化及配套设施工程实施方案的批复》（揭垦函[2024]34号）批复文件的精神，大坪农场凉亭村道路硬底化及配套设施工程已经完成，工程开工时间2024年7月8日，竣工时间2024年11月15日，工程日历天数128天。

一、项目建设地点

项目总投资1348991.87元，其中：建安工程1264675.86元，其它独立费用84316.01元。施工单位：深圳市恒程建设有限公司。工程建设内容如下：

1.茶园道路硬底化:新建水泥混凝土道路共9段，全长2355米，路面宽度2.5米，路面结构层为18厘米厚C20混凝土面层+15 厘米厚水泥石屑基层。

2.太阳能路灯:配套杆高6米太阳能路灯 20 套

3.防护措施:防护钢管示警桩40根。

二、项目资金来源

项目总投资1348991.87元，其中财政奖补资金1330000元，农场自筹资金18991.87元。

该项目农场于2024年12月4日进行初验合格，现申请上级对我场大坪农场凉亭村道路硬底化及配套设施工程进行竣工验收。

妥否，请批复。

 广东农垦大坪农场有限公司

2025年2月18日

（联系人：钟思林，联系电话：13927070633）