附件

普宁市“十五五”规划重点项目表

单位：万元
	序号
	项目名称
	建设
性质
	建设内容及规模
	建设期限
	总投资
	“十五五”

期间投资
	2026年
计划投资
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	合计313项
	
	
	
	13781042
	10385774
	1995386
	

	一
	科技创新（2项）
	　
	　
	　
	10764
	10764
	1700
	　

	1
	普宁市科创中心建设项目
	新开工
	本项目为产业园区服务基础设施配套，项目位于普宁产业园管委会（省级），分两期建设。一期选址纺织印染环保处理中心核心区，改造创时尚科创大楼2-4层（约4156.3平方米），建设纺织服装产业企业孵化单元、成果展示交流区及配套公共活动场地等内容，提供纺织服装产业创新平台。二期选址东部纺织服装城，拟新建一栋框架结构的科创中心大楼，含研发用房、公共实验室、孵化加速区，配套机电、室外基础设施及检测、智慧管理等设备，聚焦产业创新服务。
	2026-2028
	8564
	8564
	1200
	市工业和信息化局

	2
	普宁市科技馆建设项目
	新开工
	项目整体规划使用面积5000平方米，设置科普展览、科普教室、科技培训、学术交流、青少年科技活动、科普图书馆、科技工作者联谊以及必要的服务设施等，同时配套建设供水、供电、消防工程等。
	2026-2030
	2200
	2200
	500
	市科协

	二
	产业发展（98项）
	　
	　
	　
	5028896
	3959567
	810600
	　

	3
	普宁市大坝镇现代农业产业园
	续建
	在大坝镇铁山洋村沙坝园片建设标准化生猪定点屠宰场，占地22.5亩，并配套生猪屠宰生产线、屠宰设备等；建设生猪定点屠宰冷链项目，建设冷库库容约4万立方米，并配套水电、道路等基础设施；建设禽类屠宰加工中心项目，开展禽类屠宰、肉制品加工及综合办公楼建设等，项目占地73.22亩；建设蔬菜规模化种植基地、大棚房，配套遮阳系统、智能化水肥系统等基础设施，建设生产道路，项目占地12亩；在大坝镇葫芦地村建设精品蔬菜设施农业生产示范基地项目和蔬菜加工流通配送中心项目，并配套相应基础设施，项目占地约5亩。
	2022-2027
	33800
	20050
	10000
	大坝镇

	4
	广东广垦畜牧集团股份有限公司马鞍山种猪繁育基地建设项目
	新开工
	本项目为新建种猪养殖项目，规划分两期建设广东广垦畜牧集团股份有限公司马鞍山种猪繁育基地项目。其中，一期率先建成GGP2400种猪场，先行先试推动项目发展；二期将在首期基础上，进行GP3000种猪场建设，并从GGP2400种猪场引入一元种猪进行扩繁，进一步提升集团优质种猪生产力。
	2026-2027
	34070
	34070
	20000
	马鞍山农场

	5
	普宁市青梅产业休闲旅游示范带
	新开工
	立足我市青梅资源，以青梅种植、加工为基础，农旅融合为特色的产业旅游示范带，核心区域涵盖高埔镇、大坪镇、船埔镇等青梅生产集群区，通过采摘体验、文化节庆和生态观光推动三产融合。
	2027-2028
	6800
	6800
	　
	市农业农村局

	6
	普宁市稻蔬花卉休闲旅游示范带
	新开工
	依托赤岗水稻、南溪水稻、大坝蔬菜、洪阳花卉等农业特色产业资源，和南溪水乡旅游、大坝英歌情、大坝马厝宅花海、洪阳德安里等旅游资源，完善乡村旅游基础设施，同时鼓励各农业企业利用当地的自然风光和田园景观在种养园区、加工园区开发农业观光、采摘体验、农家乐、民宿、文化体验、透明工厂体验、农业科普等旅游项目，发展“种养+加工+农文旅或农商旅”新业态。
	2027-2028
	5000
	5000
	　
	市农业农村局

	7
	普宁市利泰飞鹅岭农业生态园二期工程
	续建
	项目规划总面积230万平方米，集先进的农业种植、科普示范、研学实践教育基地（营地）、旅游观光、休闲娱乐于一体，分为农业观光综合区、研学实践教育区、生态农业旅游区、飞鹅湖景观区、飞鹅文化游览区、基础设施六个部分。
	2023-2029
	25000
	10000
	3000
	大南山街道


1.提升花卉苗木产业能力，建设高标准花卉种质资源与良种繁育中心、智能化育苗示范基地（20亩）、电商物流中心2600平方米，改造现有市场为区域性花卉苗木专业交易市场（约1.2万平方米），设立260个产销摊位，优化提升生产与观光道路5.2公里。

2.整体打造产业基地与交易市场为农业旅游与科普研学核心区，优化连接镇区文旅节点道路5.3公里，形成“生产基地-交易市场-文旅景点”闭环观光动线。配套建设“洪阳美食文化街区”，提供铺面20间，实现“游花乡、购花木、品美食”一站式体验。

	3.配套建设智慧停车场3处（共600个车位，配建106个充电桩）、北回归线农业科普研学基地（10亩）及中山亭市民休闲广场（2000平方米），提升综合服务能力。
	2026-2030
	27900
	27900
	500
	洪阳镇

	9
	广东康德（船埔）中药谷
	续建
	建设中草药种植基地10000亩，其中配套设施用地10亩（水肥系统2亩、仓库及加工晒场4亩、办公及企业文化室2亩、员工宿舍2亩），发展民旅项目用地10亩。
	2025-2028
	15000
	11400
	1000
	船埔镇

	10
	普宁市森林防灭火基础设施建设项目
	新开工
	1.项目整体规划新建设防火应急道路274.05公里，改造25.95公里。本项目防火应急道路属于为林业生产经营服务的基础设施，通过项目建设范围与“林地一张图”比对，项目用地不涉及I级保护林地和国家一级公益林范围。
2.项目整体规划新建设生物防火林带94.54公里。生物防火隔离带系统建设主要是种植防火树种宽度20米，变被动救火为主动防火，保障广大人民群众生命安全，维护生态安全，保护青山绿水，巩固来之不易的造林绿化成果，保护好现有的森林资源。
3.在普宁市区域内拟建设专业队伍装备（包括防灭火机具设备、通信设备、无人机设备、专用车辆）。基础设施（储水罐、消防水池）。
	2026-2030
	32914
	32914
	1400
	市林业局

	11
	普宁市铁山郊野公园
	新开工
	建设面积约2000亩，依托现有山地自然景观，以开展“郊野公园+科普”主题、资源保护、生态旅游、促进周边社区绿色发展为目标，通过挖掘地方乡土文化及自然教育资源内涵、完善科普宣教设施设备、开展科普研学、资源保护活动等手段，建设具有独特乡土情怀、文化特色的科普研学型郊野公园。
	2026-2030
	10000
	10000
	300
	市林业局

	12
	普宁东部LPG智能储配充装站及设备检测生产项目
	新开工
	项目规划用地约32亩，将采用国内最先进的智能检测以及安全生产技术，高水准规划建设LPG储罐区、智能自动化装卸充装瓶区、中央控制室、综合研发楼、特种设备检验站及管廊等配套设施。项目建成投产后，力争三年内生产总值达到1.5亿元/每年，年争创税收超580万元，同时培特种设备检验检测及加工技术工人超过1000名。
	2026-2028
	7000
	7000
	5000
	占陇镇

	序号
	项目名称
	建设
性质
	建设内容及规模
	建设期限
	总投资
	“十五五”

期间投资
	2026年
计划投资
	责任单位

	13
	船埔镇LNG汽化站工程
	新开工
	项目总投资约2500万元，计划建设气库、厂房、办公用房等，配套建设停车场、绿化、水、电、暖、气、消防等相关辅助设施。其中LNG储罐100立方米2个，供气能力5，000Nm³/h，管道长度26公里，对接市区到云落主管线、覆盖船埔、大坪、梅林、云落等镇。
	2026-2027
	2500
	2500
	500
	船埔镇

	14
	广东冠东石化产品交易中心有限公司培训中心建设项目
	新开工
	项目计划投资8000万元，占地约30亩，建设科研、办公、教学大楼，配套建设宿舍楼、食堂等多位一体的科研教育培训中心。
	2026-2027
	8000
	8000
	4000
	普宁产业园管委会

	15
	普宁市科盛新材料科技有限公司生产基地项目
	新开工
	计划建设59000平方米的厂房及配套设施，包括1栋综合大楼、2个生产车间、研发中心及配套设施等的纺织服装生产中心，并购置200台单面大圆机、20台经编卡尔玛高速机等生产设备，全力打造集研发、生产为一体的纺织经编织造基地。项目计划征用工业用地27.3亩，投产后预计实现年产值20000万元。
	2026-2028
	25000
	25000
	5000
	池尾街道

	16
	普宁市下架山镇虎岗山村织布厂房建设项目
	新开工
	项目拟建设约占地1000平方米的工业厂房并购进织布机等生产设备，用于生产织布。
	2026
	2000
	2000
	2000
	下架山镇

	17
	云落镇食品包装膜生产基地建设项目
	新开工
	项目拟投资1.5亿元，用于生产保鲜膜，保鲜袋，超市连卷袋，铝箔纸，铝箔盒，PE塑料碗，花底纸，水杯，台布，垃圾袋等系列产品。项目分2期实施，第一期建设厂房、办公楼，拟投资0.8亿元；第二期建设宿舍，仓库，拟投资0.7亿元，
	2026-2027
	15000
	15000
	8000
	云落镇

	18
	普宁瓴集低碳新材料智造园项目
	新开工
	项目拟打造纺织新材料制造和新能源应用及制造为主导的园区，园区用地1469亩，分两期实施，第一期用地288亩，第二期用地1181亩，园区内设置大空间、高荷载、仓储一体高标准单层厂房，园区主通道打造12米宽，满足重型货车转弯通行及双卸货界面。
	2026-2030
	220350
	220350
	43200
	云落镇

	19
	普宁市微音纺织服装云采中心建设项目
	新开工
	新建建筑面积约12万平方米，拟建设包括：微音总部大厦、微音纺织服装云采中心、微音星云公寓、微音潮π里、微音无界秀场、微音共生盒子等建筑项目。
	2026-2028
	25000
	25000
	2000
	占陇镇

	20
	普宁市占陇镇奥升贴身衣物生产制造基地项目
	新开工
	新建专用厂房及配套设施生产车间、仓储用房、食堂宿舍、厂区道路及辅助配套设施等。
	2026-2027
	25000
	25000
	10000
	占陇镇

	21
	鸿骏科技智造总部项目
	新开工
	项目规划建设集技术研发、智能车间、仓储物流及人才生活配套等功能为一体的纺织科技全产业链智造总部基地。主要建设一栋建筑面积约1.65万平方米的8层研发厂房，一栋建筑面积约5.9万平方米的7层智能车间，两栋建筑面积约1.4万平方米的13层宿舍楼及其他配套用房。
	2026-2027
	25000
	25000
	10000
	占陇镇

	22
	光胜高密经编面料制造及高端品牌内衣生产基地项目
	新开工
	项目规划用地约18亩，总建筑面积约4万平方米，总投资超1.5亿元。主要建设一栋建筑面积超3.5万平方米的高密面料研发及智能自动化制造中心。建成投产后年产值超1.5亿元，年纳税总额超400万元，为当地带来就业岗位大约1000人。
	2026-2027
	15000
	15000
	8000
	占陇镇

	23
	堡仕邦高端内衣品牌生产及跨境贸易项目
	新开工
	项目规划用地面积约10亩，计划投资5000万元，建筑规模约1.5万平方米，主要建设1栋现代化高端内衣电商快反生产大厦。建成后年生产总值（营业额）超过5000万元，年缴纳税收约200万元。
	2026-2027
	5000
	5000
	3000
	占陇镇

	24
	广东知壹跨境时尚生态链智造项目
	新开工
	项目规划用地面积约10亩，计划投资5000万元，建筑规模约1.5万平方米，主要建设包括跨境电商综合中心、标准智能化生产车间、数字化仓库、人才公寓及食堂等配套设施。建成后致力于生产加弹面料、针织面料等高端纺织产品，年生产总值（营业额）超过5000万元，年缴纳税收约150万元。
	2026-2027
	5000
	5000
	3000
	占陇镇

	25
	普宁市鸿骏纺织有限公司“工改工”改造项目
	新开工
	项目对原鸿骏印染厂进行“工改工”产业升级改造，改造后用地规划面积约18252平方米，新增产业空间约7万立方米。
	2027-2028
	20000
	20000
	　
	占陇镇

	26
	普宁市集骏服装有限公司“工改工”改造项目
	新开工
	项目对原联发洗水厂进行“工改工”产业升级改造，改造后用地规划面积约28305平方米，新增产业空间约10万立方米。
	2027-2029
	30000
	30000
	
	占陇镇

	27
	广东纯晶化妆品玻璃瓶生产线及配套设施建设项目
	新开工
	建设年产4.8万吨化妆品玻璃瓶生产线及配套设施，项目新增用地约55亩，主要产品为高白料化妆品玻璃瓶罐及配套塑胶制品。
	2026-2027
	20500
	20500
	7750
	大坝镇

	28
	丰源彩印自动化智能生产项目
	新开工
	建设一座集生产车间、仓库、其他多功能区等为一体的自动化生产总部（建设生产车间3000平方米、仓库2000平方米和办公区2000平方米）。项目拟采购欧美先进高精度印刷设备，引进自动化智能生产线8条。
	2026-2027
	7000
	7000
	2250
	大坝镇

	29
	普宁市曜兆隆混凝土有限公司建设项目
	新开工
	计划投资5000万元在大坝镇工业园建设厂房和混凝土生产线，项目用地约21亩。
	2026-2027
	5000
	5000
	2000
	大坝镇

	30
	广东瑞通沥青混凝土有限公司
	新开工
	计划在大坝镇工业园建设办公楼、厂房、仓库和宿舍楼，并引进沥青站设备，预计年产值2000万元。
	2026-2027
	2000
	2000
	500
	大坝镇

	31
	新飞龙航空科技有限公司研发基地项目
	新开工
	项目计划建设研发楼及办公室0.35万平方米，占地面积约5亩。
	2026-2027
	3500
	3500
	1250
	大坝镇

	32
	普宁市吉润混凝土有限公司建设项目
	新开工
	计划在大坝镇工业园建设总部，用地约40亩，扩建厂房2万平方米，新建办公楼、科研基地及宿舍等相关配套设施约1万平方米，配套新建生产及智能改造设备。
	2026-2027
	10000
	10000
	4500
	大坝镇

	33
	广东建和实业有限公司混凝土预制构件生产项目
	新开工
	计划增资扩产，建设总部经济，在大坝镇工业园建设混凝土预制构件生产项目，新建厂房和生产线，项目用地50亩。
	2026-2027
	5000
	5000
	2000
	大坝镇

	34
	广东圳源线缆有限公司建设项目
	新开工
	分三期在大坝镇华东村与太兴村交界处建设厂房，生产电线电缆制品，占地32.286亩。
	2026-2027
	6400
	6400
	2700
	大坝镇
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	35
	大信低空旋翼（广州）科技有限公司粤东西北地区总部公司建设项目
	新开工
	结合白坑湖及周边环境打造、生态农业等，发展低空观光、体验等文旅新业态，打造“低空文旅经济”增长极。项目主要引进大有科融控股有限公司子公司上海竹蜻蜓空间工业设备有限公司和大信低空旋翼（广州）科技有限公司在大坝镇和白坑村落地低空旋翼机轻制造地区总部公司和低空文旅运营地区总部公司。村集体将零散的土地集中统筹起来，以“股票田”的形式参与规模化经营，壮大集体村民收入。
	2026-2027
	16000
	16000
	8000
	大坝镇

	36
	广东润吉环保科技有限公司升级扩产改造工程
	新开工
	建设装配式PC构件生产及机制砂综合利用基地，用地约60亩，第一期建设1条节能环保型尾矿制备砂生产线和1条节能环保砂浆生产线，现已投产；第二期建设2条高性能混凝土生产线、多功能预制构件生产车间，以及办公楼、实验楼、道路、给排水及相关配套设施。
	2026-2027
	20000
	20000
	8500
	大坝镇

	37
	普宁市大潮汕内衣产业城研发总部中心建设项目
	新开工
	项目整体规划建设用地面积约8.5公顷，用地性质为工业用地及商业用地，建设内容包括企业研发总部、内衣全链数字设计中心、酒店、配套公寓、厂房、普通商业配套、研发商墅、地下室等。同时购置生产线及配套生产设备；配套建设供水、供电、消防、环保及道路、停车场、绿化工程等。
	2026-2030
	80000
	80000
	6000
	普宁产业园管委会

	38
	广东茂升高端纺织及内衣配件生产基地
	续建
	总用地面积约15亩，规划总建筑面积约4万平方米，建设创新型信息化高端纺织及内衣配件生产基地，引进国内外先进纺织设备80台（套），海绵连续自动发泡机1台。
	2025-2026
	15000
	12000
	12000
	普宁产业园管委会

	39
	杭州奇岳品牌管理有限公司贴身衣物生产制造基地项目
	续建
	项目占地约20亩，规划总建筑面积约6万平方米，建设集研发办公楼、生产厂房大楼以及辅助的配套设施为一体的多功能贴身衣物生产基地；引进各类内衣生产先进设备约110台和10条智能化流水线装置等机器设备。
	2025-2026
	22500
	19500
	19500
	普宁产业园管委会

	40
	普宁市乐乐兴服饰有限公司数字化智能生产、品牌云仓自动化供应链物流一体化服饰基地项目
	新开工
	建设集约化高标准厂区，生产线引进国内外先进设备及其他配套设施。打造一座集研发、生产、销售、云仓物流于一体的一体化基地。主要配套生产厂房、自动化供应链品牌云仓、企业综合办公楼、设计研发中心、宿舍、食堂、展厅等相关配套，建筑面积约7.3万平方米。
	2026-2027
	45000
	45000
	3000
	普宁产业园管委会

	41
	普宁市年森纺织科技有限公司织造项目
	续建
	项目占地42.69亩，包括建设现代化厂房、智能车间数字仓库和各项配套，购置高端设备经编卡尔玛耶高速机、纬编单面双面高密针大开幅机等各类生产设备和维持设备，建设一个现代化花园式的高新功能性织物面料生产基地。
	2025-2027
	30000
	20000
	5000
	普宁产业园管委会

	42
	普宁市彬盛·纺织科技智造园
	续建
	项目用地面积约30亩，建设研发中心、生产厂房及其他生产配套设施，规划总建筑面积约8万平方米，引进国内外先进纺织设备，打造集研发、设计、生产（高端织造、印染、后整理）和销售一体化的先进纺织科技智造园。
	2025-2027
	35000
	32000
	10000
	普宁产业园管委会

	43
	普宁市厚原文具有限公司马克笔全链条生产基地
	新开工
	项目计划总投资2亿元，占地约64亩，建设马克笔筒、笔芯等全链条生产基地，建成后年产值约2亿元，年纳税1000万元。
	2026-2027
	20000
	20000
	12000
	普宁产业园管委会

	44
	普宁市俊煜隆生产基地项目
	新开工
	项目计划总投资6000万元，占地约15亩，建设包装装潢、印刷品印刷、服装制造、面料纺织加工一体的生产基地，建成投产后预计年销售收入5000万元，年纳税300万元。
	2026-2027
	6000
	6000
	1000
	普宁产业园管委会

	45
	广东正普电缆有限公司电线电缆生产基地项目
	新开工
	项目计划总投资1.5亿元，征地40亩，建设电线电缆生产基地，建设电线电缆研发中心、现代化生产车间、智能仓储中心及其他配套办公设施，项目投产后预计实现年产值60000万元，年为地方财政税收贡献1000万元以上。
	2026-2027
	15000
	15000
	8000
	普宁产业园管委会

	46
	绿方圆塑料制品有限公司塑料制品生产基地
	新开工
	项目计划总投资6000万元，占地约15亩，建设集生产、销售于一体的塑料制品生产基地，建成达产后年产值约6000万元，年纳税300万元。
	2026-2027
	6000
	6000
	3000
	普宁产业园管委会

	47
	普宁市天辉织造制衣有限公司电脑绣花生产基地
	新开工
	项目计划总投资2000万元，占地约3.3亩，建设电脑绣花生产基地，建成投产后预计年产值1600万元，年纳税100万元。
	2026-2027
	2000
	2000
	1850
	普宁产业园管委会

	48
	普宁市科盛新材料科技有限公司生产基地项目
	新开工
	项目计划总投资1亿元，占地约15亩，建设纺织生产基地，建成后年产值约10000万元，年纳税270万元。
	2026
	10000
	10000
	10000
	普宁产业园管委会

	49
	大有科融控股有限公司低空旋翼机粤东北地区生产基地项目
	新开工
	项目总投资约1亿元，占地15亩，建设低空旋翼机轻制造工厂，负责潮汕4市和梅州等地市低空旋翼机组装和维修，预计年产值1亿元，实现年税收500万元。
	2026-2027
	10000
	10000
	5000
	普宁产业园管委会

	50
	时代中易（广州）新能源有限公司普宁换电之城及粤东总部生产基地
	新开工
	项目计划总投资13亿元，建设电动自行车车、电、柜智能一体化工程。项目分成二期建设，第一期计划投资3亿元，建设换电生产基地，生产符合新国标的电动自行车和换电产品，建成后预计年产值10亿元、新增财税贡献2000万元；第二期计划投资10亿元，建设年产能为10万个换电柜、配套300万组电池包和300万台电动自行车的组装厂，建成后预计年产值100亿元、新增财税贡献2亿元。
	2027-2030
	130000
	130000
	
	普宁产业园管委会

	51
	普宁万洋众创城项目
	续建
	项目总用地面积约1000亩，总建筑面积约120万平方米。项目由两个园区组成，其中普宁产业转移工业园区内用地面积约600亩、建筑面积约70万平方米，东部纺织服装城区域内用地面积约400亩、建筑面积约50万平方米。
	2024-2027
	80000
	50000
	30000
	普宁产业园管委会

	52
	麒麟镇创新型环保砼拌合站项目
	新开工
	项目选址位于普宁市麒麟镇陈洞村靠近省道237线位置，占地约20亩，建设创新型环保砼拌合站，计划总投资8000万元，分两期投入，第一期投入4000万元，用于购置土地、生产线及配套设备；第二期投入4000万元，用于混凝土搅拌生产线及配套设备。
	2026-2027
	8000
	8000
	2000
	麒麟镇

	53
	广东瑞源数智化创意产业园
	新开工
	建设用地面积为42482平方米，总建筑面积为173348.3平方米。通过新建智能厂房，引进先进的自动化生产线和智能化管理系统，全面升级无缝服装和贴合服装的全产业供应链，实现生产流程的数字化、自动化和智能化，提升生产效率，降低运营成本，扩大公司产能。建立集研发、设计、展示、交流于一体的创意与研发中心，提供市场趋势分析、产品设计和技术研发服务，与高等院校和研究机构合作，促进产学研成果加速转化，推动产品升级和产业升级，为现代轻工纺织产业集群的创新发展注入新动力。
	2026-2027
	45000
	45000
	20000
	流沙东街道

	54
	普宁市松英织造研发培训中心建设项目
	新开工
	本项目位于流沙东街道中河开发区，占地面积约为5088平方米，总建筑面积约为20000平方米，项目旨在建设一个功能配套完善、全新的智慧型服装生产研发培训中心，共分为3栋，第1栋为服装产业研发及培训中心，第2栋为智造车间，第3栋为配套用房。
	2026-2027
	4000
	4000
	2000
	流沙东街道
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	55
	普宁市洪阳镇林惠山村混凝土搅拌站建设项目
	新开工
	总投资3500万元，占地面积15299平方米，建筑面积8500平方米。主要建设生产厂房、混凝土生产线及地磅等配套设施，项目投产后年生产商品混凝土30万立方米。
	2026-2027
	3500
	3500
	3000
	洪阳镇

	56
	普宁市百德针织有限公司改扩建项目
	新开工
	改扩建厂房6000平方米，引进注塑机60台，建设模具车间一个、五金生产线2条。
	2026
	10000
	10000
	10000
	高埔镇

	57
	普宁市生达五金制品生产新厂区建设项目
	新开工
	项目占地面积9900平方米，总建筑面积8800平方米，主要建设生产车间，办公用房，展示厅，其他配套设施等。
	2026-2027
	3500
	3500
	2000
	南溪镇

	58
	普宁市船埔下坑仔饮用天然矿泉水及配套工程项目
	续建
	该项目一期占地16亩，开采量1506立方米/日，生产瓶装矿泉水，建成后预计年生产规模95040万瓶（规格500毫升）。同时，配套建设一条长1.5公里、宽12米的环镇公路。
	2021-2030
	30000
	11525
	2000
	船埔镇

	59
	康加的食品有限公司食品生产基地项目
	新开工
	项目占地面积约9亩，建设食品制造生产基地，新建厂房0.3万平方米、办公及宿舍楼0.1万平方米。
	2026-2027
	2600
	2600
	800
	大坝镇

	60
	广东岭南八香山食品有限公司食品加工区建设项目
	新开工
	计划将公司总部迁移落户大坝镇太兴村，建设生产基地，并引进上下游公司配套生产，项目用地约30亩，新建厂房及办公楼约3.5万平方米，并配套生产设备。
	2026-2027
	5000
	5000
	1750
	大坝镇

	61
	普宁市西潮记食品有限公司1+1+1食品整合战略生产基地
	新开工
	项目计划总投资1.1亿元，建设集食品研发、生产、销售于一体的食品生产基地，建成后年产值约1.5亿元，年纳税500万元。
	2026-2027
	11000
	11000
	6000
	普宁产业园管委会

	62
	普宁市斌选黄记食品有限公司食品生产基地
	新开工
	项目计划总投资8000万元，占地约20亩，建设集食品研发、生产、销售于一体的食品生产基地，建成达产后年产值约8000万元，年纳税400万元。
	2026-2027
	8000
	8000
	4000
	普宁产业园管委会

	63
	普宁市现代绿色食品产业集聚园项目
	新开工
	普宁市现代绿色食品集聚园项目位于国道238线里湖镇田厝寨、冷美段，距离汕湛高速钱坑高速口约10公里，交通便利。项目占地面积约1684亩，设置有凉果加工、综合服务、通用厂房、物流仓储等多个片区。
	2027-2030
	60000
	60000
	　
	里湖镇

	64
	普宁市信成智能科技有限公司智慧中药房高端医疗装备生产基地项目
	续建
	一期项目：投资12000万元，建设周期10个月，建设智慧中药房生产产线，主要包括中药饮片自动化发药机、无人化古法煎药机生产线、智慧中药房产品展示中心和产品仓储基地等。二期项目：计划投资35000万元，购买土地约50亩建设信亨工艺开发中心、生产基地、运营中心，新建10条产线（散装中药饮片自动化中药房2条、小包装中药饮片自动化中药房2条、配方颗粒全自动化中药房1条、古法煎药房2条、膏方制备系统生产线1条、新产品开发测试产线2条）；工艺研发中心（新产品测试开发中心）1000平方米；仓储中心15000平方米；质量检测实验室2000平方米。
	2024-2026
	47000
	34000
	34000
	下架山镇

	65
	普宁市润佳彩印有限公司新材料药品包装厂
	新开工
	项目计划总投资5000万元，占地约10亩，建设直接接触药品塑料包装品生产基地，项目投产后预计实现年产值10000万元，年为地方财政税收贡献200万元以上。
	2026-2027
	5000
	5000
	3000
	普宁产业园管委会

	66
	普宁市德润药业有限公司中药饮片生产基地项目
	新开工
	项目计划总投资5000万元，占地约10亩，建设中药饮片生产基地，包含厂房、宿舍楼及其他配套设施，并购置有关设备。项目投产后预计实现年产值3000万元，年为地方财政税收贡献180万元以上。
	2026-2027
	5000
	5000
	3000
	普宁产业园管委会

	67
	广东祥源药业股份有限公司制药园项目
	续建
	项目占地76亩，开展中药饮片深加工（包括中成药生产）、化学制药、保健食品生产经营活动，建设现代化厂房、综合性大楼及其他配套设施。
	2024-2027
	38000
	23000
	10000
	普宁产业园管委会

	68
	普宁市汇彩纺织有限公司纺织和中药饮片生产基地项目
	续建
	项目占地52.78亩，建设纺织和中药饮片生产基地，包括厂房、宿舍楼及其他配套设施建设，并购置有关设备。项目建成投产后，预计年产值16000万元，年纳税950万元。
	2025-2026
	8000
	5000
	5000
	普宁产业园管委会

	69
	普宁市合百草生物科技有限公司年产8000吨中药饮片生产项目
	新开工
	项目占地约25亩，建设年产8000吨中药饮片生产基地。项目建成投产后，预计年产值15000万元，年纳税500万元。
	2026-2026
	9950
	9950
	5000
	普宁产业园管委会

	70
	广东顺安堂健康产业有限公司健康产业基地
	续建
	项目占地约20亩，建设集生产、现代化供应链产销一体的健康产业基地。产品主要为医疗器械耗材及口腔护理为核心的医疗、护理类产品。项目建成投产后，预计年产值1.5亿元，年纳税400万元。
	2025-2026
	9000
	7000
	7000
	普宁产业园管委会

	71
	广东省普宁市药物靶点关联性研究和新药开发建设项目
	新开工
	建设中药小分子药物作用靶点和验证平台、中药小分子药提取纯化和规模化合成生产线等，购置医药研发、生物技术开发相关设备，配套中药材建设基地2000亩，改建厂房及相关配套设施等。
	2026-2027
	30000
	30000
	13500
	梅林镇

	72
	广东耳燕物流有限公司建设项目
	新开工
	分二期在大坝镇华东村与太兴村交界处建设物流相关配套，如仓储区、货柜区、装卸区、司机休息区等，项目占地约9亩。
	2026-2027
	6500
	6500
	2750
	大坝镇

	73
	广东雅爵实业工业园区升级改造项目—跨境电商创意智慧赋能中心产业园建设工程
	新开工
	用地面积为40326平方米，总建筑面积为127581.91平方米。分为三期建设，其中一期主要建设9层通用厂房一栋，以及12层通用厂房一栋；二期主要建设9层厂房二栋以及其他相关配套设施等，三期主要建设12层跨境电商办公楼一栋以及其他相关配套设施等。
	2026-2030
	36744
	36744
	5000
	普宁产业园管委会

	74
	普宁市保税物流中心（B型）
	续建
	项目建设综合服务大楼、普通仓库及冷库，并配套建设相应道路设施，购置海关监管设施设备及运输设施。提供转口货物和国际中转货物、外商暂存货物、加工贸易进出口货物、供应国际航行船舶和航空器的物料、维修用零部件等货物的保税储藏功能，同时对进口保税货物进行分拣、分配、分销、分送等配送分拨业务。
	2025-2027
	37498
	33498
	10000
	普宁产业园管委会

	75
	普宁产业园管委会东部创新城电商物流中心工程
	新开工
	计划建设用地约82亩，建筑面积约8万平方米，建设内容有仓储物流、电商服务中心、基础设施工程、自动化与信息化系统、配套辅助工程四大模块，建成“全自动化立体仓+大数据系统”的智能物流基地。
	2027
	35000
	35000
	
	普宁产业园管委会

	76
	普宁市工业品仓储物流建设项目
	新开工
	项目总投资约2000万元，规划用地面积4000平方米；容积率1.9；绿化率12%；建筑密度45%。建设层数：仓储、物流厂房为地面7层及地下一层。
	2026-2027
	2000
	2000
	1000
	流沙南街道

	77
	普宁市绿森佳电商产业园潮汕中心建设项目
	新开工
	计划以梅林互通高速出口40多亩储备用地为基础，建设办公塔楼、加工包装中心、网商产业链链接中心、仓储物流中心、展示中心、生活配套服务区等，打造一个一站式电商产业集群。
	2026-2028
	25000
	25000
	5000
	梅林镇

	序号
	项目名称
	建设
性质
	建设内容及规模
	建设期限
	总投资
	“十五五”

期间投资
	2026年
计划投资
	责任单位

	78
	揭阳烟草打假打私物资仓库项目
	新开工
	揭阳烟草打假打私物资仓库项目，建设用地规模约20亩，规划设计总建筑面积5380平方米，其中：新建打假打私物资仓库5230平方米，新建罚没电子烟库150平方米。建设内容包括打假打私物资仓库、罚没电子烟库，以及地下消防水池、道路、停车场、绿化、室外管网等配套工程。
	2026-2028
	5800
	5800
	1000
	广东烟草揭阳市有限公司

	79
	普宁市博物馆配套建设及展陈工程项目
	新开工
	项目建设地点位于群众文化交流中心B座（普宁大道南侧），建设用地面积（确权面积）为5420平方米，建筑主体占地面积1147.5平方米，总建筑面积8795.77平方米。建设内容包括馆内多功能报告厅、接待室、会议厅、文创产品展示区、游客服务中心、办公室、藏品库房、业务区域（摄影室、修复室、阅览室、鉴赏室、值班室、装裱室等）。内部主题陈列拟布设展览；配套建设门卫值班室、供水、供电、消防、环保及道路、停车场、绿化工程等。
	2026-2027
	7570
	7570
	3000
	市文广旅游体育局

	80
	普宁市燎原街道果陇村古村落保护与开发项目
	新开工
	1.公园广场类：宗祠文化广场、滨水休闲广场、侨馨野趣公园、侨光星空露营基地、侨心筑梦研学基地、侨心农园体验区、世平文化广场，共计7个。
2.历史文化节点类：庄世平故居协裕批馆改造提升、“世平精神”沉浸式主题故事廊道、银湖倒映，共计3个。
3.道路及沿线提升类：庄世平大道二期建设及村内主要道路提升，约6公里。
4.水系治理提升类：“一横三纵”村内主要水系网提升。
5.公共服务设施提升改造类：果陇综合市场改造提升、果陇文化广场改造提升，共计2个。
6.基础设施配套工程，包括服务驿站、“三线”整治、三清三拆、乡村道路及市政管线相关配套工程、农房微改造、现代农业配套设施、景观绿化、停车场等。
	2027-2030
	20000
	20000
	　
	燎原街道


1.滨水岸线类：包括泥沟村水系“曲水莲廊”滨水岸线提升、白坑湖南侧“水岸碧廊”游径；

2.田园景观类：对现状农田范围内节点进行提升，作为采摘体验园、垂钓休闲、稻田研学、婚纱旅拍基地等功能。

3.公园广场类：改造提升多处主题公园及广场，包含潮汕茶文化主题公园、演艺广场、潮音公园、英歌舞广场、嵌瓷及文化广场等。

4.历史文化节点改造提升项目：对村内有价值历史文化节点进行改造提升，包含潮厝里民宿、星火学苑、老年活动中心、非遗工坊、创意集市、水上灯花、砖埕老街等。

5.节庆游街路线两侧民居提升。

	6.基础设施配套工程，包括服务驿站、三线整治、三清三拆、乡村道路及市政管线相关配套工程、农房微改造、现代农业配套设施、景观绿化、停车场等。
	2027-2030
	28300
	28300
	　
	燎原街道

	82
	普宁市吉之旅石空山生态园建设工程
	续建
	建设入口广场1000平方米、植物博览馆1300平方米、植物研究室内培植中心2100平方米、康养区3320平方米、特色餐饮区700平方米、游泳场700平方米、游客中心1200平方米、办公楼800平方米、主题园林区500平方米、休闲度假区800平方米、特色餐饮区400平方米、索道观光区600米、停车场2000平方米。
	2021-2029
	22200
	10248
	3000
	梅塘镇

	83
	兰花世界生活广场建设项目
	新开工
	项目用地面积75亩，整体规划使用面积超86000平方米，升级改造为公园之上，自然共融的城市公共空间。项目定位：公园式都市乐活目的地。具体功能：1.城市服务载体。在自然生态的公园空间中，社交休憩的聚集地。2.运动潮流天地。汇聚综合性运动场所，时尚潮流体验，成为全龄化运动的场所。3.文化传承名片。将兰花世界生活广场打造为潮汕文化演绎地，精神文化栖息地，文娱消费体验地。
	2026-2030
	100000
	100000
	30000
	流沙北街道

	84
	普宁市花开半径管理用房及厂房建设项目
	新开工
	新建管理用房一栋，占地300平方米，四层总建筑1200平方米；新建农产品加工厂房一栋，占地1000平方米，三层总建筑面积3000平方米；新建农产品存储仓库一座，占地1000平方米，两层总建筑面积2000平方米；新建园区道路、路灯、排水设施等配套设施。
	2026
	4100
	4100
	4100
	后溪乡

	85
	普宁市东部创新城文化酒店建设项目
	新开工
	新建建筑面积约25900平方米，拟建设包括集精品酒店、餐饮、健身、会议及娱乐设施于一体的高端文化酒店综合体。
	2026-2028
	22900
	22900
	2000
	占陇镇

	86
	粤东国际新能源汽车城
	新开工
	项目计划总投资12亿元，占地约133亩，主要建设集新能源汽车展销、技术研发、数字贸易、科技创新以及星级商务酒店、国际商务公寓和综合能源站等生活配套为一体的城市商业综合体。建成运营后预计实现年营业额200000万元，年纳税3000万元。
	2026-2030
	120000
	120000
	2000
	普宁产业园管委会

	87
	全季酒店建设项目
	续建
	兰朵酒店管理公司在普宁大道南侧改造建设全季酒店，项目将投入2500万元，严格遵循全季酒店标准进行全方位装修，重点打造简约东方美学的客房，同步规划多功能大堂、书吧及会议室。
	2025-2026
	2500
	2000
	2000
	流沙西街道

	88
	普宁市星河明珠湾花园（六期）
	续建
	总用地面积116010平方米，总建筑面积530000平方米，其中地上建筑面积410000平方米、架空层及地下建筑面积120000平方米。主要建设内容包括住宅、商业、幼儿园及其他相关配套等。
	2023-2028
	380000
	300000
	50000
	市住房城乡建设局

	89
	普宁市星河明珠湾花园（七期）
	续建
	项目总用地面积117250平方米，总建筑面积365000平方米，其中地上建筑面积263000平方米、地下建筑面积102000平方米。主要建设内容包括住宅、商业、肉菜市场及其他相关配套等。
	2024-2029
	230000
	175000
	50000
	市住房城乡建设局

	90
	普宁市翔栩城市花园建设项目
	续建
	项目占地面积约173186平方米，总建筑面积约1036700平方米，其中：地上建筑面积约78.37万平方米（包含商业及其他配套）、地下建筑面积约25.3万平方米。
	2021-2030
	640000
	280000
	23000
	池尾街道

	91
	普宁市方直君樾府
	续建
	项目占地面积117417.97平方米，总建筑面积598641.54平方米，计容总建筑面积498638.84平方米，主要建设住宅、商业裙楼、幼儿园及其他配套服务设施；不计容建筑面积100002.7平方米，其中架空层7404.75平方米、地下车库92335.76平方米。
	2021-2030
	470000
	293000
	40000
	池尾街道

	92
	大坝镇商业综合体打造项目（旧厂房“三旧”改造项目）
	新开工
	将横山村、大坝村位于镇区的旧厂房进行改造成为普宁市大坝镇镇中心地区集休闲娱乐、文化、肯德基快餐等美食街、大型综合超市和影玩城等功能为一体商业综合区（约22.3亩）。建设11栋高层的住宅并配备有公共游泳池、健身文娱活动中心等服务设施配套的高端住宅区。
	2026-2027
	20000
	20000
	5000
	大坝镇
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	93
	普宁市丽达纺织有限公司旧厂房“三旧”改造项目
	续建
	项目总用地面积101778平方米，总建筑面积约498369平方米，其中计容建筑面积395341平方米（包括住宅建筑面积约368261平方米、商业建筑面积约22002平方米、公共配套建筑面积约5078平方米），不计容建筑面积（地下车库及架空层）约103026平方米及相关配套设施。
	2021-2030
	450000
	206948
	40000
	普宁产业园管委会

	94
	流沙北街道原竹蔗精厂片区改造工程
	新开工
	项目涉及用地面积约32亩，拟建设功能齐全的现代化住宅小区，总建筑面积约15万平方米。
	2026-2028
	60000
	60000
	1000
	流沙北街道

	95
	松雁·润泰花园一期
	续建
	项目总用地面积约9556.01平方米，总建筑面积约16043.46平方米，主要建设内容包括商业、幼儿园、社区、养老及配套设施等。
	2025-2026
	8000
	3000
	3000
	流沙南街道

	96
	流沙东街道新坛村仁泽里“三旧”片区改造项目
	新开工
	对流沙东街道新坛村仁泽里“三旧”片区进行改造。
	2026-2028
	200000
	200000
	40000
	流沙东街道

	97
	广达片区旧区改造项目
	新开工
	对广达片区进行旧区改造，地块109.07亩，总户数约570户，一期计划投资10亿元。
	2026-2030
	100000
	100000
	1000
	流沙西街道

	98
	原烟草物流中心地块改造建设项目
	新开工
	对原普宁市金叶实业有限公司仓储用地，按规划改造为城镇住宅小区。面积为93.72亩，建设居民住宅及商铺、配置物业管理和服务用房、幼儿园、社区养老服务设施、停车位等公共服务设施。容积率：＞1.0且≤4.0（其中商业≥0.12且≤0.2）建筑密度（%）：≤35绿地率（%）：≥25建筑限高（米）：≤90。计划投资18亿元。
	2026-2030
	180000
	180000
	12000
	流沙西街道

	99
	普宁市科迪大板透明微晶玻璃生产线建设项目
	新开工
	项目总占地面积146940平方米，建筑面积约287000平方米，共9栋楼。主要建筑一栋9层综合宿舍12000平方米、一栋4层的食堂宿舍楼7000平方米、一栋2层的厂房33000平方米，四栋5层的厂房203000平方米，一栋9层的办公楼19000平方米，一栋4层的仓库13000平方米，项目建成后主要用于生产微晶玻璃面板。
	2026-2027
	50000
	50000
	15000
	大坝镇

	100
	富德（普宁）新材料产业城
	新开工
	新材料产业城定位规划在以下几个产业方向：1.新材料设计、加工、展示、交易、物流中心；2.与新材料相关的保险、保理等综合金融服务中心；3.教育、培训、创业孵化中心；4.文创、文旅、文化交流中心。
	2026-2028
	200000
	200000
	20000
	燎原街道

	三
	现代基础设施（67项）
	　
	　
	　
	2197096
	1565469
	266128
	　

	101
	普惠高速公路梅林互通立交工程
	续建
	项目范围内普惠高速公路主线路线长1.061公里，拼宽中桥255.8米/3座，接长涵洞2道；新建匝道长1.855公里，设中桥86.6米/2座、涵洞6道；设收费站1处；改造县道X109线（9.5米宽双车道）长度约0.602公里，设涵洞1道。项目采用高速公路技术标准，设计速度：100公里/小时（主线）、40公里/小时（匝道），主线路基宽度24.5米。
	2025-2027
	16049
	10849
	3000
	市交通运输局

	102
	普宁市G238（环市西路至池尾大道）改造工程
	新开工
	本项目呈西北至东南走向，设计范围北起环市西路交叉口，南至池尾大道。现状道路为G238，车行道宽12米，设计速度为60公里/小时。规划道路等级为城市主干路，标准横断面40米，三幅路布置，双向4车道，车行道宽15米，设计车速采用40公里/小时，全长约1.2公里。因征拆困难，按规划分期建设，先行实施车行道，即在现状12米的基础上拓宽至15米，加铺沥青混凝土路面，设计速度维持现状标准，即60公里/小时。该项目计划进行道路工程、交通工程、照明工程等改造，其中国道G238高压塔已使用十余年，现因城市规划与发展需求，消除安全隐患提升城市风貌与景观，需要迁改高压塔，改为电缆沟敷设，建设专用地下电缆沟，实现输电线路从架空到地下的安全转换。
	2026-2027
	2622
	2622
	1000
	池尾街道

	103
	国道G238线普宁益岭至惠来交界段改建工程
	续建
	路线全长11.106公里。项目按一级公路技术标准进行建设，设计速度80公里/小时，双向四车道，路基标准断面宽25.5米，水泥混凝土路面，其中桥梁3044.5米/8座，隧道422米/1座，平交口13处，避险车道2处，停车休息区2处。
	2023-2027
	102263
	24174
	5000
	市交通运输局

	104
	省道S255线（原县道X110麒大线）普宁麒麟至占陇段改建工程
	新开工
	全长10.505公里，采用双向四车道一级公路技术标准设计，路面形式采用水泥混凝土路面，设计速度80公里/小时（过镇路段以及练江桥路段限速60公里/小时），设计荷载：桥涵采用公路—I级，主要路基横断面24.5米。
	2026-2028
	34800
	34800
	10000
	市交通运输局

	105
	省道S255线（原县道X110麒大线）普宁麒麟至占陇段供电线路迁改工程
	新开工
	对省道S255线（原县道X110麒大线）普宁麒麟至占陇段原有供电线路进行迁改，采用电缆下地的方式，将线路迁改至改建后省道S255线的红线边界硬路肩与土路肩处，电力设备迁改至改建后省道S255线的红线边界外，全长10.505公里。
	2026-2027
	7088
	7088
	5000
	市交通运输局

	106
	国道G238线普宁甘石径至池尾段改建工程
	新开工
	全长24.26公里，按一级公路标准进行改建，设计速度60公里/小时，路基宽度27.5米，双向六车道，沥青路面。
	2026-2029
	80473
	80473
	5000
	市交通运输局

	107
	国道G238线普宁甘石径至池尾段供电线路改迁工程
	新开工
	该工程对国道G238线普宁甘石径至池尾段公共配套设施项目施工红线内10kV及以下电气设备及电缆进行迁改。本次改造线路路径沿现有道路及规划路走线，新建线路以架空线路+电缆线路形式进行改造，符合当地规划要求，也有利于电网安全运行。
	2027-2029
	22910
	22910
	
	市交通运输局

	108
	省道S236线普宁延长埔至占苏段新建工程
	新开工
	路线全长6.528公里，按一级公路兼城市主干路标准建设，设计速度采用80公里/小时，路基标准断面宽50米，双向八车道，沥青路面。
	2026-2028
	85061
	85061
	1000
	市交通运输局

	109
	省道S228线普宁大东山至梅塘（远光）段改建工程
	新开工
	省道S228线普宁大东山至梅塘（远光）段改建工程起于与梅塘互通连接线交界处，自东北往西南延伸，止于与国道G238线平交口，全长3.613公里，是连接梅塘互通与G238线的重要通道，拟对该路段进行改造，以提高综合运输力，促进地方经济社会进一步发展。
	2028-2029
	7969
	7969
	
	市交通运输局

	110
	普宁大道（国道G324、238线、省道S236线）路面改造工程
	新开工
	普宁大道路面改造工程：全长20.68公里，其中市区路段长8公里，路基宽度44.5米，双向八车道，郊区段长12.68公里，路基宽度37.5米，双向六车道，设计速度80公里/小时，对原旧沥青路面进行改造。
	2028-2030
	12831
	12831
	
	市交通运输局

	111
	县道仙贡线（X108线）普宁南溪后寨至典郭段改扩建工程
	新开工
	起点位于南溪镇后寨村与榕城区梅云街道交界处（桩号K5+777），与省道236线相接，终点位于南溪镇与揭西县交界处（桩号K21+106），与京明公路相接。路段全长15.329公里，设计速度60公里/小时，路段全长15.329公里，扩建后路基宽度16.5米，路面宽度15米，计划总投资1.6亿元。
	2027-2030
	16000
	16000
	
	市交通运输局

	112
	县道石云线（X109）普宁普侨至梅林镇区段改造工程
	新开工
	起点于普侨镇区，桩号K1＋200处，止于梅林镇西门石云线与省道228平交口，全长16.33公里。按旧路面进行改造，路基宽8.5米，路面宽7米。计划投资约5600万元。
	2028-2030
	5600
	5600
	
	市交通运输局
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	113
	2026年揭阳市普宁市村内道路硬化项目
	新开工
	项目计划完成村内道路约180公里，预计投入资金总额10000万元（按照宽度4米进行估算）。
	2026-2027
	10000
	10000
	5000
	市农业农村局

	114
	大坝镇风貌带整治提升项目
	续建
	1.大坝镇风貌带沿线遮阳整治提升工程；2.汕湛高速普宁西出入口整治提升项目；3.省道S236线产业转移工业园大圆整治提升项目；4.普宁市省道S236线中段风貌带（大坝镇）整治提升项目；5.普宁市揭普惠高速大坝风貌带整治提升项目。
	2025-2026
	5205
	1755
	1755
	大坝镇

	115
	普宁市赤岗镇村道巷道一期建设工程
	新开工
	项目涉及陈厝寨村、双枝山村、五福屿村、青屿村、仙洞村、埔下村、彰宁村、赤过鸟村共8个村，建设村道巷道总长16.25公里，硬底化面积79153.2平方米，对镇村道路及风貌进行提升。
	2026
	2053
	2053
	2053
	赤岗镇

	116
	大坝镇村巷道硬底化建设项目
	新开工
	计划对大坝镇各村共87条，约49.5公里、21万平方米的主干道、村巷道进行硬底化，同时配套道路基础设施，增设充电桩停车位等。
	2026
	6000
	6000
	6000
	大坝镇

	117
	火烧溪西堤（国道238线——松溪村）道路提升工程
	新开工
	火烧溪西堤（国道238线——松溪村）道路提升工程长3公里，宽12米，配备交通标识、路灯、绿化、护栏等。
	2026-2028
	1100
	1100
	350
	里湖镇

	118
	普宁市里湖镇西门溪两岸风貌提升工程
	新开工
	提升西门溪两岸基础设施建设，包括建设步行道、增设路灯、石篱化护栏、绿化美化等，同时对西门溪河道进行清淤清障整治，砌筑生态护坡。
	2026-2028
	1600
	1600
	500
	里湖镇

	119
	里湖镇镇区接驳汕湛高速普侨段道路建设
	新开工
	汕湛高速延长线蓬和九岛至庵埔桥，长约3.7公里，计划路基宽15米，其中水泥路面宽7-12米。
	2027
	1000
	1000
	　
	里湖镇

	120
	揭普惠高速公路泥沟出入口连接线改建工程
	新开工
	主要建设内容：路基宽29米，沥青混凝土路面宽23米，占地面积约61.76亩，按照二级公路兼城市次干道技术标准进行改扩建，建设内容主要为拆除原有人行道后两侧加宽路面至双向六车道，对旧路刨铣沥青表面层后重新加铺沥青表面层，配套中央隔离栏、交通安全设施、供水、排水、照明、绿化、电力设施。
	2026-2027
	5895
	5895
	3000
	市交通运输局

	121
	麒麟镇公路升级改造项目
	新开工
	对S13揭惠高速出入口、省道S255线、省道S237沿线进行风貌提升整治，包含农房风貌改造、“三线”整治、绿化美化，完善提升美丽圩镇“七个一”建设。
	2026-2027
	5000
	5000
	3000
	麒麟镇

	122
	普宁市农村公路改建（造）工程
	新开工
	建设内容为单改双和路面提升工程，包括路面路基改造提升、排水工程和安全设施等。
	2026-2030
	8400
	8400
	2500
	市交通运输局、
各有关乡镇

	123
	军埠镇军朴公路升级改造项目
	新开工
	军朴路起点为国道324线朴兜村路口，终点至雷伊股份有限公司路口，全长3公里，改造为双向四车道，道路两边设人行道、绿化，照明路灯，道路中间设栏杆，路面为沥青混凝土，路下面设排污排水、供水管道，道路交通标志，路线等市政配套设施等。对军朴路延长线、丰桂路沿线进行风貌提升整治，包含农房风貌改造、“三线”整治、绿化美化，完善提升美丽圩镇“七个一”建设。
	2026-2027
	10000
	10000
	3000
	军埠镇

	124
	2026年军埠镇大长陇村村道加铺沥青及风貌提升工程
	新开工
	用于对大长陇村内主要交通路线进行路面修复，以及铺设沥青5万平方米，同时对道路两边部分房屋外立面提升、房前绿化和“三线”整治等工作。
	2026
	2000
	2000
	2000
	军埠镇

	125
	普宁市环市西路建设工程
	新开工
	道路等级为城市主干道，道路红线宽度为36米，道路长度约为3.5公里，配套交安设施、路灯、给排水、桥涵、市政消防及沿途行道树等，不含电力、通讯、燃气等管线预埋。
	2027-2030
	19000
	19000
	
	市住房城乡建设局

	126
	揭惠铁路普宁北站站前广场及周边配套建设项目
	新开工
	项目位于普宁北站东侧，站前大道以西。整体包括设计范围和研究范围两个层次；设计地块位于普宁北站站前广场及站前停车场，总体设计范围面积约为2.93公顷，含站前广场、地上停车场及地下停车场，其中站前广场面积约10658平方米、站前地下停车场约10658平方米、站前地上停车场约8000平方米；研究范围在此基础上划入潮汕文化商业街，涵盖城市枢纽核心组团，总体面积约5.27公顷。
	2026-2027
	9500
	9500
	2000
	市住房城乡建设局

	127
	揭惠铁路洪阳站站前广场及周边配套建设项目
	新开工
	项目位于历史文化名镇洪阳镇内，属于近郊型。是打造产镇联动核心区，形成以综合交通枢纽、旅游集散为核心，以商业商务、生态居住、品质服务于一体的门户新区。核心区功能定位为产镇联动核心区，同样注重利用地形和自然资源特色，结合用地功能打造活力公共区。站点紧邻高速、省道等高等级道路，对外交通联系便捷，与揭阳市、汕头市和潮州市等重要城市均一小时可达，交通区位条件较好。
	2026-2027
	4000
	4000
	2000
	市住房城乡建设局

	128
	普宁水北塘抽水蓄能电站
	新开工
	项目装机容量120万千瓦，占地面积4000亩。
	2028-2037
	720000
	200000
	0
	梅林镇

	129
	揭阳普宁110千伏万泰（下架山）输变电工程
	新开工
	建设110kV万泰（下架山）变电站，主变容量为2x40MVA，建设配套线路工程及通信工程。
	2026-2027
	6530
	6530
	2000
	下架山镇

	130
	揭阳市普宁市燎原街道普益大道、省道S236线风貌提升
	新开工
	对普益大道、省道S236线长约5公里路段基础设施进行改造，增设排污渠，对公路两侧进行路面拓宽，加铺柏油路面，两侧楼房外立面进行整治提升、安装屋顶小披檐，对店铺招牌进行拆除及统一安装、改造人行道及种植绿化等。
	2026
	4950
	4950
	4950
	燎原街道

	131
	普宁市电气化村（镇）建设项目
	新开工
	彻底解决供电质量类问题，建设适度超前电网结构；以新时代电气化村（镇）建设为主要抓手，通过新增变压器布点、线路改造升级等方式，快速提升示范村内户均配变容量和供电可靠性，培育一批新时代电气化村（镇）。至2027年底，完成50个电气化村，一个电气化镇（军埠镇）打造工作。
	2026-2027
	12800
	12800
	3000
	普宁供电局

	132
	普宁市电网主网建设工程项目
	新开工
	结合当前普宁市产业发展现状以及“十五五”规划，提出“十五五”期间电网规划建设的揭阳220千伏大南山输变电工程、揭阳普宁110千伏鹏远（上塘）输变电工程、揭阳普宁110千伏岩峰（赤岗）输变电工程、揭阳220千伏英歌输变电工程、揭阳220千伏浩然输变电工程、揭阳普宁110千伏环北（鸡笼山）输变电工程、揭阳普宁110千伏万泰（下架山）输变电工程、揭阳普宁110千伏厚德（燎原）输变电工程、揭阳普宁110千伏摩登（白马）输变电工程9个重点项目，旨在通过项目的实施缓解普宁市区及周边供电紧张问题。
	2026-2030
	96210
	96210
	3000
	普宁供电局
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	133
	普宁市电网配网建设工程项目
	新开工
	加快配网工程建设，“十五五”期间，普宁供电局共规划配网基建项目2366个，总投资估算约为10.5亿元。
	2026-2030
	105000
	105000
	12000
	普宁供电局

	134
	普宁市电网配合三线整治改造工程
	新开工
	围绕解决“三线”缠绕、主干道风貌提升等目标，积极配合开展“三线”整治工作，2025年以来在配合主干道风貌带“三线”整治方面新增投资基建项目63个，总投资约5300万元。涉及国道、省道等主干道的项目46个、典型镇建设项目17个。
	2026-2027
	5300
	5300
	2000
	普宁供电局

	135
	普宁占陇200mw/400mwh储能电站项目
	新开工
	该项目选址占陇镇龙秋村220kV铁山站东侧，占地面积约30.71亩，拟建设综合楼、消防/检修辅房（地下）、35kV配电站、储能集装箱组、220～350kV升压站、事故储油池、水处理区、门卫等设施设备，项目装机200MW/400MWH，通过储能站升压站升压后接入220kV铁山变电站，计划总投资5亿元。
	2026-2027
	50000
	50000
	30000
	占陇镇

	136
	普宁市梅林镇400MW/800MWh网侧独立储能项目
	新开工
	百兆瓦级储能电站1座，规模为400MW/800MWh，安装160套5MWh储能集装箱，80套5MWPCS变流升压系统，2台储能预制舱接入1台升压变流一体机。每5个储能子系统以1回35kV集电线路配套储能子系统，共80个储能子，接入220kV升站内35kV配电装置，通过5回35kV集电线路接入新建储能升站，储能升压站设置2台200MVA变压器，升压至220kV后接入220kV变电。
	2026-2027
	120000
	120000
	20400
	梅林镇

	137
	普宁市管道天然气建设项目
	新开工
	新建LNG综合气化站1座（己立项），液化天然气储罐容量600立方米（200立方米×3台），年供气能力7000万立方米，投资3400万元；计划发展新居民用户35000户，新建天然气中压供气管道工程约50公里。
	2026-2030
	16400
	16400
	3100
	市住房城乡建设局

	138
	葵岭村开发建设加油站项目
	新开工
	依靠普宁大道贯穿葵岭村的区位优势，谋划在葵岭村普宁大道边开发建设加油站。
	2026
	2000
	2000
	2000
	下架山镇

	139
	普宁市祥宏石油站建设项目
	新开工
	项目位于普宁大道与大南山路口西南侧，拟建设一座占地约2100平方米加油站，建设内容包含站房、罩棚、储油罐及加油机等设备，配套消防、供配电等系统，集油沟、油气回收等安全环保设施，设充电桩、洗车机。
	2026
	2500
	2500
	2500
	流沙西街道

	140
	南溪镇加油站建设项目
	新开工
	项目占地面积约6亩，中石油公司计划投资2000万元，在甬莞高速公路广太互通至南溪连接线钟堂段建设加油站一座。
	2026
	2000
	2000
	2000
	南溪镇

	141
	普宁市农田水利基础设施建设项目
	新开工
	新建及改建农田水利基础设施，主要建设内容：整治排灌沟渠长约235.47公里、改造田间道路长约17.17公里、加固改造灌溉山塘4宗、新建及改造灌溉泵房23座（其中新建16座、重建5座，改造2座）、新建及改造排涝泵房9座（其中新建1座、重建5座，改造3座）、改造挡水闸3座、新建及改造节制闸15座（其中新建5座、重建10座）、新建分水闸6座、新建灌溉水陂2座、重建交通桥1座、新建机耕桥2座。
	2026-2028
	53783
	53783
	16000
	市农业农村局

	142
	普宁市汤坑水库灌区续建配套与现代化改造工程
	新开工
	对灌区渠道的改造升级，新（重）建渠系建筑物改造，渠系建筑物改造升级，恢复和改善灌溉面积3.4万亩。
	2028-2029
	9900
	9900
	　
	市水利局

	143
	普宁市西坑水库灌区续建配套与现代化改造工程
	新开工
	对灌区渠道的改造升级，新（重）建渠系建筑物改造，渠系建筑物改造升级，恢复和改善灌溉面积1.5万亩。
	2028-2030
	3000
	3000
	　
	市水利局

	144
	普宁市宝月水库工程
	续建
	大坝等主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级；主要建筑物有大坝、溢洪道、引水隧洞、水电站、水陂、库区公路、风吹涵溢洪道、灌区引水管等。
	2022-2027
	34688
	11500
	4000
	市水利局

	145
	普宁市练江流域综合整治-光南水闸重建工程
	新开工
	工程等别为V等，工程规模为小型，永久性主要水工建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级。主要建设内容包括：上游翼墙及铺盖、闸室、下游翼墙及消能防冲建筑物、堤防恢复等。
	2026-2027
	2276
	2276
	1000
	市水利局

	146
	普宁市中型病险水闸重建工程
	新开工
	主要建设内容为：重建新溪水闸、北村水闸、中河水闸、火烧溪水闸、西切流水闸、湖六水闸等6座水闸。
	2026-2030
	19015
	19015
	1300
	市水利局

	147
	普宁市汤坑水库扩容工程
	新开工
	扩建汤坑水库作为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，对现有水库进行扩容加高，在原有库区基础上加宽扩大、清污加深、库坝加高加固，总库容由3341万立方米扩容至8000万立方米。
	2028-2030
	100000
	100000
	　
	市水利局

	148
	普宁市新溪电排站重建工程
	新开工
	扩建大型新溪电排，计划装机4500kW，设计排涝流量80立方米/秒。
	2027-2029
	28000
	28000
	　
	市水利局

	149
	普宁市占陇镇涝区整治工程
	新开工
	新建浮屿电排站；重建旧地、泗德、小北、北门、下村、六营电排站。
	2027-2029
	13000
	13000
	　
	市水利局

	150
	普宁市麒麟镇涝区整治工程
	新开工
	重建新溪、黄东坑、姚厝围电排站。
	2028-2030
	5500
	5500
	　
	市水利局

	151
	普宁市洪阳镇涝区整治工程
	新开工
	新建钱湖电排站；重建上寨村、新兴里、坛头、厚园、乌犁村电排站；洪阳河整治约12公里，胶流河整治约4公里。
	2028-2030
	8500
	8500
	　
	市水利局

	152
	普宁市南径镇涝区整治工程
	新开工
	新建林内东门电排站，重建碧屿、横山尾电排。
	2029-2030
	5000
	5000
	　
	市水利局

	153
	普宁市广太镇涝区整治工程
	新开工
	新建湖内电排站，重建富儿、山前、石潭电排站。
	2029-2030
	6000
	6000
	　
	市水利局

	154
	普宁市下架山镇南切流截洪渠整治工程
	新开工
	项目占地面积约8440平方米，建筑面积约8440平方米。工程主要内容为：治理截洪渠3020米；改建交通桥4座、农桥3座，新建农桥2座；新建陂头2座，加固改建陂头2座；改建穿堤引水涵6座；加固完善跌水2座；改建防汛路3000米。
	2026
	2207
	2207
	2207
	下架山镇

	序号
	项目名称
	建设
性质
	建设内容及规模
	建设期限
	总投资
	“十五五”

期间投资
	2026年
计划投资
	责任单位


1.普宁市“一网统管”基础建设项目，将围绕省城市全域数字化转型试点工作，突出“两年重点建设、三年拓展优化”，以普宁市“一网统管”基础建设项目内容为核心，推动新一代基础设施建设、数据资源建设、基础支撑平台建设、综合运营中心建设、五大专题应用及运营服务、标准规范建设、安全保障体系建设七个方面。并融入我市两大场景：基于现代农业的数据要素转型应用和AI赋能智慧城市治理应用。按照“一年打基础、两年见实效、三年上台阶、五年大转型”目标，持续推动全域数字化转型，打造数字赋能城市新标杆。完成物联感知、粤治慧、数据治理平台和视频云等支撑层的建设，实现核心部门数据接入，并相应建设政务服务、乡村振兴、经济运行、电子商务、生态环保等5个专题，以及开发“青梅产业园美梅AI机器人”对接接口，接入粤治慧平台。基本建成“一网统管”体系，实现“一网通办”“一网协同”，数字政府建设取得明显成效，政务智能水平有效提升，营商环境不断优化，创造可操作、可复制、可推广的县域数字化转型经验。

2.“平安普宁”视频监控系统项目，前端建设：建设1000路视频一类点设备，配套前端工程、通讯链路、电费及运维等；后端建设：提升视频后台接入能力、提高安全系统等级，配套机房托管业务和后台通讯链路等。

	3.普宁信创云建设项目，主要建设内容包括信创云资源、网络安全、密码资源池、成品软件（数据库、中间件、操作系统）等内容。核心技术依赖风险：现有政务系统的操作系统、数据库等核心软件多依赖非国产产品，不符合信创战略要求，且难以支撑存量业务系统国产化迁移。
	2026-2027
	10000
	10000
	3200
	市政务和数据局、市公安局

	156
	普宁“英歌印象”不夜城
	续建
	本项目选址广东省普宁市莲花山公园商铺和停车场位置，占地面积约25亩，拟建设配套英歌文化体验中心、英歌文创空间、英歌美食街、英歌大擂台、潮汕非遗大集市、非遗文化知识馆、非遗文化步行街、共享书吧玻璃屋等区域，打造粤东首个24小时文化度假目的地。其中，英歌文化体验中心以“传承非遗精粹，激活潮汕魂韵”为核心理念，打造一座融合历史深度与科技活力的英歌文化地标。设计立足普宁英歌国家级非遗的文化根基，通过“静观·沉浸·共创”三重维度构建体验场景，使非遗从“活态保存”升维至“动态传承”，成为普宁的文化会客厅与潮汕精神的新象征。
	2025-2027
	3500
	3000
	1500
	市融媒体中心

	157
	普宁市农博馆创建项目
	新开工
	为提升“普宁青梅”“普宁蕉柑”等普宁市农特产品牌知名度，在普宁大道西入口左侧权属为市政府的一栋7层建筑物谋划创建“普宁市农博馆”用以设立农特产品文化品牌宣传展示区、农特产品展示销售区、产品交易（营销）中心、网红直播、综合办公、特色餐厅等功能区，以进一步提升产业园品牌效应、服务水平，促进城乡一体化协同发展。
	2026-2028
	3500
	3500
	1000
	市农业农村局

	158
	大坝镇太兴村乡村振兴广场（商业）建设项目
	新开工
	拟在大坝镇太兴村规划“三旧改造”项目范围内打造乡村振兴广场，建设9栋三层商贸城36780平方米，作为村集体综合性商业市场，增加村集体收入。同时，配套一栋19层25300平方米作为村集体建房解决村民住房问题，项目总占地面积62亩。
	2026-2027
	30000
	30000
	15000
	大坝镇

	159
	流沙北街道大扬美村农贸综合市场及配套设施建设工程
	新开工
	建成大扬美村农贸综合市场及配套相关设施：设地下停车场，地上一层为农贸市场，满足生鲜蔬果交易；二、三层设便民超市；四层建潮汕美食文化体验馆；五、六层打造电商基地，推动农产品线上销售，提升市场综合服务功能，并配套建设给排水、强电、弱电智能化等附属设施。
	2027-2030
	18000
	18000
	　
	流沙北街道

	160
	流沙北街道西陇村市场改建项目
	新开工
	西陇村农贸市场原址改建提升：建设地下1层、地上4层，占地面积约5亩，一层为农贸市场，满足生鲜蔬果交易；二层设便民超市；三、四层打造电商基地，推动农产品线上销售，提升市场综合服务功能。
	2027-2030
	4800
	4800
	　
	流沙北街道

	161
	普宁市南龙商业综合体
	续建
	项目占地约5000平方米，建筑面积约35000平方米。建设集商务写字楼，公寓，酒店休闲于一体的商业综合体。配套建设绿化，车库，消防，配电等公用设施。
	2025-2027
	10200
	9000
	5000
	流沙西街道

	162
	普宁市电商产业园
	新开工
	占地面积118亩，建筑总面积19.2万平方米。园区规划包括：电商创意园、智慧物流园、电商商贸中心、纺织服装设计研发中心、跨境电商园、电商人才市场等。
	2026-2028
	83000
	83000
	40000
	流沙西街道

	163
	南径镇商业中心建设项目
	新开工
	计划拆除破旧房屋若干，建设一条商业街，共72套铺面，总占地7000平方米左右，并完善道路等相关配套设施。
	2026
	2000
	2000
	2000
	南径镇

	164
	普宁市纺织服装国际选品中心
	新开工
	计划建设国际选品中心大楼及相关配套用房，建设面积约23500平方米，建设内容包含主体结构、装饰工程、机电工程、配套工程等，项目总投资约16300万元，建设一个集展示、选品、交易、服务于一体的产业转型升级新引擎，提升产品质量和附加值。
	2026-2028
	16300
	16300
	4890
	市工业和信息化局

	165
	普宁市麒麟镇文化旅游产业融合发展工程
	新开工
	镇域新建20处旅游导览系统指引姜太公文化中心、宝庆寺、洞仙水库、水寨温泉度假村及生态麒麟溪旅游线路；实施省道S237至发坑村姜太公文化中心约2.59公里沿线风貌提升工程；姜太公文化中心核心区建设1座约70平方米旅游服务中心及医疗应急中心，沿山建设封神榜文化长廊约75米，门前建设约200平方米商铺，后山建设约200平方米休憩平台，配建约45平方米旅游厕所、配套48个停车位（含24个充电桩）。宝庆寺文化旅游配套区实施禅意小筑及旅游接待餐厅建设，并对庭前约9000平方米水库进行生态修复整治。洞仙水库旁半岛及洞仙水库区域换种特色优质果树，实施林分林相优化提升，开发林下经济30亩，建设林下民宿35栋、水上民宿15间，规划约40亩水上休闲垂钓区与水上娱乐项目，发展水产养殖约140亩；修复重建发坑村宋代龙窑工坊1座，开发体验项目10项。水寨村温泉度假、露营区建设约30亩配套设施，新建一栋游客服务中心，并配套10顶特色帐篷营地。麒麟溪实施水岸同治，修复治理河道约2.34公里，打造非遗文化展演场地2处。南陂村建设约1500平方米研学基地。
	2026-2028
	23319
	23319
	8923
	麒麟镇

	序号
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	建设
性质
	建设内容及规模
	建设期限
	总投资
	“十五五”

期间投资
	2026年
计划投资
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	166
	梅塘镇生态农业文旅融合产业区基础设施建设项目
	新开工
	1.对梅塘镇景光长美切流溪整治，全长约7.65公里，包括河道清淤，堤岸石篱化防护，水岸绿化等。
2.通往石空山景区道路及配套设施建设，全长约6.8公里，包括道路拓宽、沥青、路灯等。
3.对沿线各村进行基础设施配套建设，包括景光村杨梅市场、油柑、橄榄种植基地、结合景区合理设置充电桩、休息区和商业区等。
4.对全镇23个行政村人口集中区域片区进行综合整治，建设内容含：对未硬化及破损严重巷道进行硬化，方便群众出行；利用片区即寨前、寨后边角地改造为农村停车场及配套绿化，满足当前农村日益增长的停车需求；对全镇进行全面摸底调查，根据整体布局，合理规划，重点考虑国道238、省道228及常驻人口较多等重点片区建设充电桩，纳入富镇强村公司运营；对全镇道路路灯集中整治，含更新、新装路灯；完善生活垃圾日产日清配套设施，规划建设生活垃圾分类屋及生活垃圾中转站；对居民生活区域周边的沟渠进行整治改造，含清淤，埋涵管，增设检修井等。
5.对引榕南路沿线各村进行基础设施提升改造，涉及长美、远光、溪桥、大宅、田丰、西山、涂洋、泗坑、石鸟等村，围绕长美玉米种植基地、涂洋、石鸟空心菜种植基地连片打造。建设内容含：完善各村道路网和园区部分机耕路；改造部分破损严重村道，完善道路相关配套设施；对引榕南路进行综合整治；实施涂洋村中心沟渠、远光村市场后沟渠引水等项目，满足下游农田灌溉需求等；完善沿线各村配套设施，如市场改造、厂房修缮及建设等。
	2027-2029
	39500
	39500
	　
	梅塘镇


1.建设产业配套和文旅服务设施：新建2万平方米冷链物流基地、880平方米农贸市场、1.3万平方米文旅设施（含文化空间）、1950平方米展示廊道，增设AAA景区智能系统（含监控50处、信息屏10个）及旅游厕所等。

2.产业核心节点设施提升，包括：巷道硬化及沥青铺设1.9万平方米、建筑外立面整治6360平方米、房前屋后环境整治1.6万平方米、河道清淤及增设照明设施，塑造特色产业与旅游节点。

3.聚集区内骨干道路通行能力与整体风貌提升：提升改造区内5条骨干路网（总改造面积18.7万平方米），同步实施沿线环境整治14.7万平方米、实施“三线”入地、更换智慧路灯，改善通行条件和投资旅游环境。

	
	2026-2027
	34000
	34000
	10000
	南溪镇

	四
	农业农村现代化（57项）
	　
	　
	　
	859060
	817946
	315662
	　

	168
	普宁市强村公司平台打造项目
	新开工
	整合全市强村公司资源，打造强村公司平台，引入市场化机制，并建立可持续的联农带农模式，壮大村集体经济。促进强村公司多元化产业发展（如农旅融合项目、全产业链农业、乡村新型服务业、推广普宁优特农产品、带动消费帮扶等）。
	2026-2030
	50000
	50000
	5000
	市农业农村局

	169
	普宁市普侨镇特色农业三产融合基础设施建设工程项目
	新开工
	1.南部特色农业（茶叶、中药材）产业园配套完善：包括农业园产业道路白改黑（排水）工程4公里、药材防护林修复工程3.5公里、加工区降尘系统建设工程1套、农业生产人行道修复工程6.3公里、农产品宣传栏建设工程700米、普侨中药材林下种植基地1项；2.农业产业园生态治理工程：石牌河灌溉治理工程1项；3.农业产业物流通道优化工程：药材运输主干道贯通工程（公园路西段及侨政路东段）3.2公里；4.农业展销配套体验：农业展览馆建设工程、农贸市场（含停车场及充电桩）、普侨特色农产品展销体验街区建设工程、农贸教育培训基地建设工程。5.农业配套工程：茶园及基地管理用房5处（3处基地用房+2处茶园用房），机耕道路建设工程7.3公里。
	2026-2028
	14084
	14084
	9859
	普侨镇

	170
	普宁市云落镇文化旅游及城乡融合基础设施建设工程
	续建
	主要为圩镇供水系统升级改造，镇区道路硬底化基础设施建设，及以云楼村、中央寨村作为北部片区重点村依托古民居群等历史建筑修缮与活化利用，和对公共空间进行改造加快北部片区城乡融合发展，以红饶村、古安村作为南部片区重点村；龙江沿线一河两岸打造与文化旅游资源点开发、通过景观节点打造云落示范带等。
	2022-2027
	54763
	49863
	20000
	云落镇

	171
	普宁市云落镇油甘产业三产融合示范区基础设施建设工程
	续建
	324国道线星河明珠湾一期营销中心至马鞍山农场沙溪交界处（辖区范围内），沿线全长约14公里的道路综合提升，包括沿线建筑物前未硬底化路段硬底化，沿线交通安全配套设施提升改造，提高三产交通运输效率；其他附属工程包括沿线外立面改造约700栋、“三线”整治等工程，总建筑面积约306880平方米。
	2025-2029
	4376
	3376
	1000
	云落镇

	172
	大坝镇现代农业产业农旅融合示范项目
	新开工
	1.大坝镇老旧小区改造项目；2.大坝镇老旧街区改造及市政配套建设项目；3.大坝镇大农业市场建设项目；4.白坑湖一二三产融合发展项目；5.大坝蛋鸡场升级项目；6.现代农业产业园一二三产融合发展项目；7.白坑村象鼻山光伏台建设项目；8.马厝宅-九江一二三产融合发展项目；9.白坑-半径一二三产融合发展项目。
	2026-2027
	25000
	25000
	12500
	大坝镇


一期建设市政道路、中心广场、室内演播厅、共享食堂、生态美食广场及停车场；

二期完善市政道路，建设社区医院、消防站、通讯站、英歌山公园及文化展馆；

	三期完善英歌山公园。
	2026-2027
	32599
	32599
	6000
	大坝镇

	174
	普宁市里湖镇三产融合建设项目
	新开工
	全面推动普宁市里湖镇农业产业发展，完善农村一二三产业融合发展基础设施。主要建设内容包括：拟对水稻、玉米、番薯、树菜、红脚芥兰等特色农业种植基地共约4000亩进行改造提升，改造8条机耕路共3603.85米，改造4条灌溉渠1827.35米，配套3座小水闸；改造排水渠418米；建设农产品仓储物流加工基地及配套基础设施，建筑面积10000平方米，配套建设入基地道路300.08米及生态停车场1000平方米；建设玉米锁鲜基地（二期）及配套基础设施，建筑面积8148平方米，配套建设入基地道路152.76米及生态停车场1000平方米；建设农旅步道146米及农旅小品10处；配套建设智慧农业等基础设施。
	2026-2027
	10959
	10959
	5344
	里湖镇

	175
	普宁市梅塘镇农业产业融合乡村基础设施建设项目
	新开工
	为推进广东省“百千万工程”典型镇创建工作，建设农产品仓储加工物流基地约6500平方米（农业二产产业）；升级改造农贸市场（农产品展销台）约1000平方米（农业三产产业）；完善配套农业产业融合基础设施，包括升级改造产业道路约41.64公里、建设（改造）给排水管网13.33公里、升级改造南湖里水闸1座、新建生态停车场6处（占地面积4100平方米，设置125个停车位及配套19个充电桩），配套照明等基础设施。
	2026-2028
	11314
	11314
	6800
	梅塘镇

	序号
	项目名称
	建设
性质
	建设内容及规模
	建设期限
	总投资
	“十五五”

期间投资
	2026年
计划投资
	责任单位

	176
	大长陇村乡村“三产融合”高质量发展建设项目
	新开工
	对大长陇村撂荒地进行整治，整治面积254亩；建设特色农业数字化示范基地128亩，配套农业物联网设施，发展茶叶、果蔬等经济附加值较高的作物品类，同步引入现代农业技术提升单产与品质；建设农产品加工园区，占地99.6亩，配套水电路等基础设施；完善村基础服务设施，对侨联、古四方寨门等老建筑进行修复建设，并活化利用；依托古村落空间肌理，打造建筑观光与文化体验复合载体，对村内保存67座潮汕特色祠堂（如陈氏家庙“萃涣堂”）及公厝，通过修复，开发“建筑文化观光路线”。
	2026-2027
	27820
	27820
	15820
	军埠镇

	177
	后溪乡生态农业发展项目
	新开工
	通过招商引资工作，引进乡贤在后溪乡成立生态农业发展项目公司，专注于有机农业、科技研发、农文旅融合三大领域，积极推动三产融合发展，促进农业增效、农民增收、农村增美。计划3年内完成建设公司办公楼一栋，建设农产品加工、存储仓库厂房一座，以及配套设施，完成半径（红宝石）芭乐种植基地建设。
	2026-2027
	2500
	2500
	1000
	后溪乡

	178
	普宁市“百千万工程”典型村产业发展配套基础设施建设项目
	新开工
	新建及改造公共停车场共24处，机动车位1620个，非机动车位239个，共约23792平方米；建设充电桩约308个；新建及改造生活垃圾点约112个；铺设、改造供水管网约54794米，铺设、改造排水管网约75122米，铺设、改造污水管网约14661米；整治乱搭乱挂“三线”约179897米等；新建及改造道路约245公里，面积约1854395平方米；农房微改造约421505平方米；新建及改造路灯约4982支；新建及改造农贸市场共4处，约3.4万平方米，其中临时摊位800个，共3200平方米；其他相关配套设备设施等。
	2026-2028
	93838
	93838
	10000
	市农业农村局

	179
	普宁市乡村振兴驻镇帮镇扶村项目
	新开工
	各乡镇开展乡村振兴驻镇帮镇扶村项目建设，建设内容主要包括提升产业基础设施建设类、提升乡村产业发展水平类、提升镇村公共服务类等。
	2026-2027
	42800
	42800
	22800
	市农业农村局

	180
	普宁市新型农村集体经济扶持发展项目
	新开工
	计划在“十五五”规划期间，每年持续在全市范围内选取镇村有一定工作基础和实践经验，村具备发展新型集体经济的资产、资源、区位等基础条件的20个行政村开展试点，辐射。
	2026-2030
	5000
	5000
	1000
	市农业农村局

	181
	2026年农村生活污水治理改造提升项目
	新开工
	拟开展60个自然村农村生活污水处理设施改造提升工程，包括原管网的修复，补齐管网，完善终端处理设施等。
	2026
	8353
	8353
	8353
	市农业农村局

	182
	普宁市农村污水生态改造综合治理项目
	新开工
	选取各村寨母池等约50个进行改造，一是提升寨母池周边基础设施水平和人居环境，二是以寨母池为主体进行生态改造，主要模式为：
1.采用“鱼菜共生”的生态塘治理模型，生态塘设施包含（太阳能曝气机、空心菜浮床、高效生物膜组、复合微生物菌剂等），利用浮床种植空心菜产生经济收益，实现环境治理与村民增收的双重目标。
2.污废水等先通过预处理自净系统处理后排入附近农田，利用微生物将污水中的污染物降解转化为农作物可利用的氮、磷肥，实现污水的资源化利用。
	2026
	5000
	5000
	5000
	市农业农村局

	183
	2026年-2027年普宁市美丽宜居村建设项目
	新开工
	计划创建101个美丽宜居村，完善基础设施，提升村容村貌。拟安排补助财政资金督促示范村按照美丽宜居村标准五个类别14项创建指标组织实施。
	2026-2027
	50500
	50500
	20500
	市农业农村局

	184
	普宁市“百千万工程”第三批典型村人居环境整治项目
	新开工
	项目涵盖普宁市52个第三批典型村，目前项目在抓紧谋划中。
	2026-2027
	52000
	52000
	22000
	市农业农村局

	185
	普侨镇“百千万工程”典型镇建设项目
	续建
	1.对县道109入口至幸福路路段进行“白改黑”，同时对路段两侧商铺店招、外立面、“三线”进行统一整治，改善路面交通环境。2.对G238线与吉祥路交叉口的镇门户形象节点周边环境进行提升，改善入口通道吉祥路与中心大道路段沿线景观风貌，梳理入口通道两侧绿化、提升树木、人行道、道路景观与美丽河道交汇处节点提升，对建筑外立面、“三线”进行整治，增加交通标识，规范停车位。3.计划对河道两侧路面进行硬底化，完善提升排水系统，对河道进行净化提升、两侧挡墙等进行修复建设，打造一个安全行洪、自然生态、文化休闲的复合型滨水廊道，总长约1.45公里。4.对汕湛高速普侨连接线道路两侧进行绿美环境提升，增加景观小品节点，总长约1.8公里。5.在侨城公园东南角新建五人制足球场1个，七人制足球场1人，并设置公厕、停车位及周边绿化。6.按照国家标准设置旅游厕所；在景区景点、公园等主要公共场所设置标识牌、相关导览图及内容介绍牌；道路、广场、绿地、景区景点等公共场所设置扶手、盲道、坡道、升降平台等适老化和无障碍设施。7.侨城公园人工湖环湖步道及公园东南空地增设景观光伏长廊，并配备汽车充电桩5个，配套储能设备，打造为公园停车场，现状用地2500平方。8.对镇区周边进行小节点进行环境提升及四小园建设。
	2025-2026
	4000
	2800
	2800
	普侨镇

	186
	普宁市普侨镇后寮村典型村建设项目
	新开工
	新建车行道路硬底化约12212平方米，现有车行道路铺设沥青约18000平方米，新建农田挡土墙约710米，对两个片区共计约18000平方米房屋进行外立面提升；新建排水渠挡土墙约1995米，建设约90盏太阳能路灯，在花古岩寺周边新建停车场并在现有停车场新建10个充电桩并配套建设1台630kVA变压器，新建给水管道约500米。
	2026-2027
	2817
	2817
	1000
	普侨镇

	187
	普宁市下架山镇公共空间基础设施改造及配套建设项目
	新开工
	农村基础设施改造：包括改造华下路、流下路等村庄道路长度约7.1公里，改造供水管网长度约1.7公里，整治水尾溪长约3.8公里，规整村庄道路沿线“三线”长度约8.95公里；村庄公共服务基础及配套建设：包括改造下架山公共活动空间面积约17.1万平方米，配套停车位约20个，以及新建公用服务配套设施约9360平方米。
	2026-2027
	12814
	12814
	8000
	下架山镇

	188
	普宁市下架山镇典型镇培育建设项目（二期）
	新开工
	该项目开展下架山镇典型镇培育建设，完善基础设施，建设镇区风貌提升，提升人居环境。
	2026
	1200
	1200
	1200
	下架山镇

	189
	普宁市云落镇全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目
	续建
	项目主要建设内容包括：对云落镇镇村主要道路进行改造提升，总长度约7.67公里；外立面提升整治约432栋；“三线”整治工程约13.43公里；道路绿化清整提升；提升范围内新增配套路灯628套；大池溪临边安全设施提升长约326米。
	2025-2027
	22946
	19346
	10000
	云落镇
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	建设内容及规模
	建设期限
	总投资
	“十五五”

期间投资
	2026年
计划投资
	责任单位

	190
	普宁市产业园区配套基础设施建设项目（占陇片）
	新开工
	对普宁市产业园区占陇镇片区进行配套基础设施建设，主要建设内容包括练江两岸村镇整治重点区6处，下寨村区域整治约4200平方米，新建配套服务设施约4913平方米，练江两岸道路改造约8.7公里；对占麒路沿线约4.6公里范围外立面整治；“三线”整治；步行空间改造、增设无障碍基础设施以及消防设施等，配套服务摊位约200个、休闲驿站约6个、停车位约310个、充电桩约93个。
	2026-2027
	13932
	13932
	7000
	占陇镇

	191
	占陇镇交丙坛村旧改项目
	新开工
	1.交丙坛村现新朝酒店建设成交丙坛村文体综合楼，共6栋，1栋21层，2栋3层、3-6栋12层，设有地下停车场2层，总占地面积约5885.3平方米，建设面积约30000平方米，空架结构初步预算约6000万元。
2.交丙坛村寨内片占地约3000平方米，建设成三层约7500平方米农贸市场，计划投资约3000万元。
	2026-2028
	9000
	9000
	2000
	占陇镇



6.对英歌山路（军营路）原有道路加铺6厘米厚沥青，道路长度约1100米，宽度为7~8米，新建7米高太阳能路灯、井盖提升等工程及道路一侧河道护坡清理、坡底护桩及相关配套建设，涉及改造河段约1公里。

	7.在五福屿村内新建（滨江桥）桥梁一座，长13米、宽8米；新建（东阳桥）桥梁一座，长9米、宽8米；含其他配套设施及通讯线及表后线下地工程，线管采用φ100PE管管段为120米，新建φ100PC管管段约1400米及其他管道埋地，部分管段需采用牵引施工配置相关检修井，对现有部分若干根电线杆进行拆除。
	2026-2028
	7761
	7761
	5241
	赤岗镇

	193
	普宁市船埔镇美丽圩镇示范创建项目
	续建
	项目总共分为圩镇整体环境提升工程、人居环境品质改善工程、生态环境提升工程、优化道路网络体系工程、补齐民生设施短板建设工程、农文旅融合发展工程六大类28个子项目。
	2022-2027
	29000
	5000
	3000
	船埔镇

	194
	普宁市船埔镇特色农业三产融合基础设施建设工程项目
	新开工
	打造特色农业种植示范基地约2000亩，机耕路改造提升12公里，改造面积约24000平方米，灌溉渠改造及整治约5公里；对船埔镇辖区内6条主干道进行沥青混凝土路面提升改造，面积约28万平方米，并配套排水沟约4公里，防护栏约3公里，公益广告牌100个；提升改造村内道路面积约46800平方米；新建生态停车场约10600平方米，配套充电桩60座；改造排污管网约12公里；环境综合整治约9000平方米，包括四小园建设约5000平方米，绿地建设约4000平方米；安装路灯约1800盏；三线整治约40公里；微改造民房约250栋；巷道硬底化约8.3万平方米；建设特色农产品加工厂，面积约2400平方米；建设农产品集散中心，面积约1600平方米。
	2026-2027
	16558
	16558
	5000
	船埔镇

	195
	普宁市船埔镇吉告村典型村培育项目
	新开工
	项目位于普宁市船埔镇吉告村。拟分为六个子项目对吉告村典型村进行全面打造提升。1.在上吉告前建设广场约600平方米，包括硬底化、配套石篱等。2.对村内约200栋房屋进行外立面提升。3.在九如山风景区修建长600米，宽6米道路，其中配套100米长、6米高护坡，以及安全防护等工程。4.在吉告至黄沙路段修建4000米长道路，硬底化5米宽，厚度0.18米，以及相关配套工程。5.对利坑至河坑约6.5公里长、6米宽道路铺设沥青，包括排水等配套工程。6.在吉告上吉告至梅林湳田路段修建6000米长道路，宽度6米，厚度0.18米；对10米长桥梁进行桥面扩宽，扩宽宽度约1.5米；平水河桥涵一座，以及相关配套工程。路边配套安全护栏等安全防护。
	2026
	2180
	2180
	2180
	船埔镇

	196
	大坝镇区7个村美丽乡村示范工程项目
	续建
	外立面改造约152000平方米；“三线”整治3.8公里，配套建设人行道长约2.4公里。项目沿汕湛高速及S236省道打造，涉及大坝村、九江村、粮田村、富美岭村、铁山洋村、横山村。
	2025-2026
	4154
	3054
	3054
	大坝镇

	197
	陂乌村等8个村人居环境整治项目
	续建
	道路“白改黑”约13.3公里，配套人行道、排水、标识标牌、路灯等；危墙改造，墙体防水加固约21000平方米；“三线”整治5.5公里。项目沿揭普惠高速及S236省道打造，涉及陂乌村、平林村、葫芦地村、横山村、大坝村、社前村、白坑村、半径村。
	2025-2026
	7466
	4653
	4653
	大坝镇

	198
	2026年大坝镇乡村振兴驻镇帮镇扶村项目
	新开工
	1.大坝镇区部分供水管道改造更换项目；2.大坝自来水厂改造扩建项目；3.2026年大坝镇农村人居环境整治项目；4.普宁市大坝镇仙耘村村内道路水泥化建设工程；5.普宁市大坝镇上村村赤华路硬底化及配套工程；6.普宁市大坝镇富美岭村小公园及周边环境提升工程；7.2026年大坝镇半径村睦邻路道路硬底化及配套设施建设工程；8.2026年大坝镇半径村公共停车场建设项目；9.2026年大坝镇半径村东山寨局人居环境整治工程；10.普宁市大坝镇太兴村集贤大道道路改造工程；11.普宁市大坝镇太兴村集贤大道人行道配套工程。
	2026
	2599
	2599
	2599
	大坝镇

	199
	普宁市“百千万工程”第二批典型村人居环境整治项目（大坝镇）
	新开工
	1.普宁市大坝镇白坑典型村人居环境整治提升工程；2.普宁市大坝镇平林典型村人居环境整治提升工程；3.普宁市大坝镇九江典型村人居环境整治提升工程。
	2026
	3523
	3523
	3523
	大坝镇

	序号
	项目名称
	建设
性质
	建设内容及规模
	建设期限
	总投资
	“十五五”

期间投资
	2026年
计划投资
	责任单位

	200
	普宁市“百千万工程”第三批典型村人居环境整治项目（大坝镇）
	新开工
	1.杜香寮村农村道路硬底化工程；2.杜香寮村“三线”整改项目；3.杜香寮村路灯工程；4.杜香寮村排水沟工程；5.杜香寮村路面柏油路工程；6.杜香寮村学校路挡土墙工程；7.杜香寮村新建充电桩工程；8.大坝镇马厝宅村排水渠改造提升工程；9.大坝镇马厝宅村小公园及篮球场改造提升工程；10.大坝镇铁山洋村寨前池风貌改造提升项目；11.大坝镇铁山洋村双坟陂灌溉渠改造提升项目；12.大坝镇铁山洋村牛角弯灌溉渠改造提升项目；13.大坝镇镇村集体经济增收项目。
	2026
	3000
	3000
	3000
	大坝镇

	201
	普宁市里湖镇农村人居环境整治项目
	新开工
	项目涉及河头、富美、庵埔、新池内、新松等5个行政村，主要建设内容包括：建设排水管网13000米，建设排水沟渠2480米，改造垃圾收集点21座，外立面整治提升18万平方米，“三线”整治31700米，建设停车场共6550平方米，原有停车场划线1500平方米，设置292个车位和68套充电桩，建设道路96000平方米，改造道路10000平方米，人行道19500平方米，建设农村路灯970套，建设安全护栏8600米，改造池塘4000平方米，改造健身公园、篮球场等10390平方米，改造提升其他人居环境基础设施等。
	2026-2027
	14848
	14848
	8083
	里湖镇


乌石村：

1.河道、道路及两侧提升：包括对乌石老人活动中心前河道（下溪尾支流）及光南溪洪厝乡桥头北段至北二环大道段两侧堤坝进行石篱化、两侧道路进行硬底化及美化绿化亮化，并利用空闲地打造口袋公园。

2.农贸市场及周边提升：对乌石乡农贸市场及其周边摊位、排水、照明等硬件设施进行现代化改造，优化购物环境，市场外部的环境整治纳入本项目，对市场与周边新打造的道路、口袋公园在风貌和功能上的无缝衔接与协同提升。

3.燎原东路乌石村路段提升：对路段两侧建筑外立面及“三线”进行统一整治，改善路面交通环境。

渔新村：

	1.道路及沿线提升类：大占路铁山洋交界处至渔新村主干道小杨美交界处的主干道路段（1.6公里）实施“白改黑”，并对路段两侧商铺店招、建筑外立面及“三线”进行统一整治，以改善路面交通环境，打造一个集安全行洪、自然生态、文化休闲于一体的复合型滨水廊道。
	2027-2030
	6000
	6000
	　
	燎原街道

	203
	流沙北街道典型村人居环境整治项目
	新开工
	新寨村和大扬美村道路和路灯提升，排水管网铺设、生活给水管网升级、外立面提升。
	2027-2030
	3442
	3442
	　
	流沙北街道

	204
	流沙北街道大扬美村公共停车场及配套设施建设工程
	新开工
	大扬美村北二环与文竹北路延长线西侧三角空地建设1座地面智慧停车场，占地面积约11亩，划分停车位，配套充电桩、屋顶光伏发电等。
	2027-2030
	4840
	4840
	　
	流沙北街道

	205
	流沙北街道西陇村停车场改建项目
	新开工
	对西陇村原停车场进行全面改造设计，发挥最大经济和社会效益，增大村集体收入，占地约6亩。
	2027-2030
	2640
	2640
	　
	流沙北街道

	206
	流沙北街道人居环境整治提升工程
	新开工
	对街道辖区内各村居进行环境整治和风貌提升，包括但不限于：主干道路改造、配套路灯、排水、“三线”整治、外立面改造、店招规整、低洼易涝点整治、巷道硬底化、建设垃圾压缩站、西陇村老村址改造、篮球场修复等。
	2027-2030
	11000
	11000
	　
	流沙北街道

	207
	普宁市梅林镇典型镇农村基础设施提升项目
	新开工
	梅林镇原新楼市场改造升级3000平方米；停车场改造3000平方米，配套充电桩50个；垃圾收集点改造50处；道路改造工程169950平方米；“三清三拆”整治工程34300平方米；“三线”整治工程6716米；供水管网改造1800米，排水管网改造1800米，消防管网改造1800米，沟渠升级改造400米，暗沟升级改造110米；老桥改造长80米，宽7米；河道环境整治1500平方米；休闲步道改造升级1300米，配套休憩设施；健身场地改造11400平方米及配套健身设施等。
	2026-2027
	13829
	13829
	5500
	梅林镇

	208
	广东省普宁市梅林镇典型村农村基础设施提升项目
	新开工
	本项目涉及华寮村、凤池村、新楼村等3个农村基础设施改造提升，覆盖面积约18.47平方公里，主要建设内容包括：建设和改造公厕3座；改造垃圾收集点26处；整治“三线”工程1项；新建独立污水处理站2座；道路硬底化29750平方米；道路白改黑16820平方米；新建路灯177盏；整治池塘23370平方米；清淤河道34200平方米；河道两岸修整改造15500平方米；新建堤顶路1550米；建筑微改造工程3处；新建1处停车场，占地面积900平方米，设置30个车位，6套充电桩；改造文化健身休闲场地28600平方米等其他农村基础设施。
	2026-2027
	9238
	9238
	3700
	梅林镇

	209
	普宁市麒麟镇中心农产品批发市场及配套基础设施提质项目
	新开工
	项目主要建设内容包括：建设麒麟镇农产品批发市场占地面积约5000平方米，周边建设绿美生态小公园小广场占地面积约2830平方米，配套停车场建成28个车位，含14个充电桩；“三线”整治路段长约10.35公里；麒麟乡镇公共服务提质项目改造占地面积约200平方米，生态小公园周边风貌提升约0.38公里。
	2026-2028
	15000
	15000
	3000
	麒麟镇

	210
	普宁市麒麟镇人居环境整治提升工程
	新开工
	1.省道237沿线三线整治约2.34公里；2.建设麒麟乡村综合服务体；3.改造麒麟圩镇客厅；4.建设绿美生态小公园及配套停车场充电桩；5.绿美生态小公园周边风貌提升。
	2026-2027
	9451
	9451
	3000
	麒麟镇


本次建设内容是对军埠片区人居环境提质升级，项目覆盖军埠镇13个村居，范围约27.26千平方米，辐射带动13万余人口。项目建设将提升军埠圩镇农村人居环境，推动军埠镇综合发展，助力乡村振兴。主要建设内容包括：

	外立面整治提升程19500平方米，“三清三拆”整治工程13处，“三线”整治20400米，建设道路29.437公里，建设农村路灯839套，建设排水沟渠7372米，建设排水管网7330米，建设安全护栏6700米，停车场建设工程6876平方米，设置229个停车位，30套充电桩，新建公厕2座，改建公厕2座，新建垃圾收集点18座，建设视频监控536套，改造提升其他人居环境基础设施等。
	2026-2027
	10465
	10465
	5285
	军埠镇

	212
	大长陇村乡村典型村建设人居环境提升工程
	新开工
	大长陇村雨污分流及生活污水处理系统进行改造，长度40公里；加强村水体治理，连通环村水系，预计治理长度10公里；对村存在地质灾害隐患的点进行治理；加强铁山生态保护及植被恢复，面积4530亩；修复老旧破损的干渠和水闸，长2.5公里；进行村域范围内“三线”整治工程；对村主街沿线建筑进行修缮和改造；改造村公共活动空间，改造面积33101平方米；对村老旧建筑和农房进行修缮和改造；对大长陇村道路进行改造提升，提升村民出行安全。
	2026-2027
	22267
	22267
	12267
	军埠镇

	213
	普宁市南溪镇“百千万工程”典型村人居环境整治项目
	新开工
	项目涵盖南溪镇新溪、登峰、南溪村3个典型村，新建及改造给排水工程1400米；整治乱搭乱挂“三线”等；新建及改造道路混泥土加铺沥青约2880米；修缮及改造农房外立面；河道及鱼池清淤约3396平方米、巷道硬底化；打造小菜园、小花园等。
	2026
	2290
	2290
	2290
	南溪镇

	序号
	项目名称
	建设
性质
	建设内容及规模
	建设期限
	总投资
	“十五五”

期间投资
	2026年
计划投资
	责任单位

	214
	普宁市大坪镇乡村振兴和美乡村基础设施建设
	新开工
	基础设施提升项目：整治排洪沟2000平方米及升级改造沿河道路4300平方米；建设公共停车场2处，总面积4150平方米，共设置停车位166个，并配套建设新能源汽车充电桩166个；重建跨河桥梁1座，长度12米，桥宽6米。新建固定公厕2座、移动公厕4座。街区风貌提升项目：改造提升便民服务广场760平方米，设置特色展销摊位95个；改造善德村农产品展示区100平方米及沿街设施提升1000平方米；“三线”整治总长度约290公里；提升改造村庄沿街立面及设施，总面积约17200平方米。同步进行绿化种植，包括乔木85株、灌木地被1730平方米、草坪800平方米。
	2026-2027
	7272
	7272
	3000
	大坪镇

	215
	普宁市大坪镇农村三产融合建设项目
	新开工
	打造特色茶业种植示范基地约1000亩，机耕路改造提升5公里，灌溉渠改造及整治约3公里，建设茶叶产业园，建筑面积约3000平方米；改造提升排污管网，长度约12000米，管径D400-500，配套相关检查井等；“三线”整治1项；水塘、河道清淤及周边环境提升9800平方米；改造村道及巷道78255平方米；拆除重建长度130米龙坑大桥；民房微改造约8000平方米；建设停车场1处，占地面积共5000平方米，设置100个停车位，20台充电桩；改造3处村级文化设施；建设4处农业电力配套设施；架设550根路灯等配套设施；对7.7公里的村庄道路配套安全设施等；公园及村庄绿美建设等其他环境整治提升31945平方米。
	2026-2027
	9815
	9815
	3000
	大坪镇

	216
	普宁市后溪乡片区农村人居环境综合整治项目
	新开工
	普宁市后溪乡片区农村人居环境综合整治项目。项目涉及圆明村、坑楼村、埔楼村、矿坑村、半径村、平洋村等村，主要建设内容如下：
1.普宁市后溪乡片区农村人居环境综合整治项目-道路建设工程：项目拟对道路进行提升改造，总长约31.4公里，面积约159200平方米。建设内容包含道路扩宽、路面加铺沥青、道路硬底化、排水沟建设、路边清淤清障及砌石、道路交通标志、道路标线及路灯配套等内容。
2.普宁市后溪乡片区农村人居环境综合整治项目-村居人居环境整治工程：桥梁改造2座，改造面积约1488平方米；交通安全改造约3公里，建设人行道路约6000平方米；村庄照明改造约230盏；给水管道改造约4公里；排水管网改造约19公里；民房微改造约9865平方米；内河周边环境整治约4.52公里；环境综合整治约7处；停车场建设约700平方米，安装充电桩20座；产业基础设施建设1处，建设面积约1100平方米；村级文化设施升级改造3处。
	2026-2027
	12000
	12000
	5000
	后溪乡

	217
	普宁市后溪乡九龙湾观光带建设项目
	新开工
	对后溪乡九龙湾河道两岸进行改造提升，新建人行道路约3千米，修建河岸观光栈道约1千米，修建拦河水陂4座，安装太阳能路灯、防护栏等，完成配套旅游厕所、停车场、充电桩等。
	2026-2027
	3000
	3000
	1000
	后溪乡

	218
	水龙寨村新片区基础设施改造工程
	新开工
	1.文明小区道路升级改造工程：项目位于水龙寨村，建设沥青路8000平方米，同时配套交通安全标识牌、灯、线等，投资约190万元。
2.新楼片区道路升级改造工程：项目位于水龙寨村，建设沥青路7500平方米，同时配套交通安全标识牌、灯、线等，投资约210万元。
3.华泰片区道路升级改造工程：项目位于水龙寨村，建设沥青路6000平方米，同时配套交通安全标识牌、灯、线，路灯、绿化等，投资约120万元。
4.新能源充电桩建设工程：项目位于华泰小区，建设新能源快速充电桩20个，同时配套休息室、购物室等，投资约470万元。
5.文化体育公园建设工程：项目位于水龙寨村，公园建设集青少年蓝球、羽毛球、游泳训练培训等强身健体项目，配套儿童游乐场、老年人健身器材、象棋、乒乓球等老年人运动设施，投资约600万元。
6.文明小区外立面改造工程：项目位于水龙寨村，建设街道两侧外立面升级改造、美化工程，全长约1200米，投资约180万元。
7.普宁市花卉苗木共享电商创业园项目：项目位于水龙寨村，建设温室大棚、仓储中心、展示厅、道路、停车场等，投资约2100万元。
8.寨前池升级改造工程：工程位于水龙寨村，对寨前池进行升级改造，建设安全景观护栏、景观灯、绿化等，投资约160万元。
	2026
	4030
	4030
	4030
	洪阳镇

	219
	普宁市高埔镇青梅产业园基础设施建设项目
	新开工
	建设青梅产业园区生产、仓储、产品展销、观光及相关配套基础设施，总占地面积约1000亩；青梅园区、观景长廊光伏建设；沿线道路改造提升10.6公里；“三线”整治30公里；建设人行绿道、巷道硬底化、绿化等；配套建设220个停车位及60个充电桩；沿途溪河沟渠综合治理等其他基础设施工程；金山湖大道至高埔二桥沿河连接线进行道路硬底化。
	2026-2027
	14000
	14000
	6000
	高埔镇

	220
	普宁市广太镇产业配套及基础设施提升项目
	新开工
	新建苗木产业基地40亩；改造供水管网约161公里，配套水厂过滤设备等；升级改造3处生态停车场约4900平方米（包含150个车位及40个充电桩）；“三线”整治约7.5公里，新建店招约4.5公里，面积约3500平方米；改造产业配套道路约4550米，并配套路灯；建设河道护坡及栏杆约4100米，清淤河道约1050米，约8400立方米；改造垃圾收集转运站30个，配套垃圾清扫车1台、洒水车1台；配套建设产业发展其他设施等。
	2026-2027
	14730
	14730
	8780
	广太镇

	221
	普宁市下架山镇美丽圩镇品质提升建设工程
	续建
	以镇区为中心，通过华下路、中心大道、流下路等主干道串联横溪村、新南湖村、蛟池村、古山村、葵岭村等村连片示范打造，将人居环境整治提升、公共服务提质、产业发展融合，改善农村面貌，提升基础设施服务水平，夯实产业基础，发挥多村联动、示范辐射作用。项目建设包括下架山镇国土空间规划编制、流下路及华下路等主干道“白改黑”、普宁大道下架山镇路段提升、下架山卫生院住院大楼建设、下架山镇长者食堂建设、农贸市场改造提升、镇区美丽小公园建设、下架山镇主干道路风貌提升、葵岭村充电桩建设、蛟池村电动汽车充电桩停车场建设、蛟池村光伏发电站建设等项目。
	2025-2027
	11200
	8700
	1000
	下架山镇

	序号
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	建设
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	建设内容及规模
	建设期限
	总投资
	“十五五”
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	2026年
计划投资
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	222
	普宁市后溪乡片区人居环境综合整治项目
	新开工
	计划重建后溪乡坝美洋东山大桥1座；对后溪乡镇区主干道，矿坑至坑楼道路进行沥青加铺，长4.2公里，路面宽12米，厚度10厘米；后溪乡业田至半径老鹰咀道路沥青加铺工程长8公里，路面宽6.5米；对后溪乡主干道及各村内道路的电力、通信、广电线路进行分类规整，改善人居环境，长度约30公里。后溪乡村庄人居环境综合整治工程，建设面积约1.5万平方米；村庄内河周边环境整治工程，建设面积约2.3万平方米。后溪乡村庄人居环境综合整治工程，建设面积约1.5万平方米；村庄内河周边环境整治工程，建设面积约2.3万平方米。村道及巷道改造工程，建设面积约7.83万平方米；村庄照明工程，村道交通安全工程；停车场建设工程，建设面积约6000平方米；建设农村饮水改造工程，引水陂4个，水厂3个，铺设管网长度15000米，以及配套设施；村庄公厕维修工程，拟维修13座；村级文化设施升级改造工程，拟改造3处；省道S337后溪乡矿坑村至半径村道路两侧进行风貌提升，对沿路农房外立面进行提升改造、沿线商铺招牌统一规划设计提升、沿线绿化提升；后溪乡农贸市场旁边空置土地上建设小商业街，占地面积约700平方米，建筑面积约1100平方米，以及相关配套设施建设；对后溪乡矿坑村路段山体滑坡进行整治修复，修砌挡土墙100米、高15米，对山体绿化修复。拟建设14个项目。
	2026-2028
	14845
	14845
	1000
	后溪乡

	223
	普宁市土地流转示范片项目
	新开工
	计划在“十五五”期间打造面积约3000亩连片规模的土地流转示范片，配套农机设备、无人机等先进机器，农产品仓储设备及场地，通过土地流转，将零碎散片的“小田”集中打造成连片“大田”，使土地进行规模化运作，发挥土地最大效益。
	2026-2030
	5000
	5000
	1000
	市农业农村局

	224
	普宁市耕地质量综合提升与生态保护项目
	新开工
	将沃土培肥、退化治理与生态保护三大措施有机结合，计划在重点区域综合治理耕地5万亩。项目分成三个子项目推进：一是耕地地力培育与有机质提升项目，提升土壤有机质含量，改良土壤结构，拟投资1800万元。二是退化耕地治理与修复项目，针对性治理酸化、盐碱化、瘠薄化等土壤问题，计划投资1200万元。三是水土保持与生态农田建设项目，减少水土流失，构建生态缓冲带，计划投资1000万元。预计总投资金额4000万元。
	2026-2028
	4000
	4000
	1500
	市农业农村局

	五
	现代化人民城市（37项）
	　
	　
	　
	1606311
	1552711
	262171
	　

	225
	普宁市中心城区城市内涝治理项目
	续建
	分为13个子项目：历史易涝积水点整治9个（分别为南环大道消防大队出口内涝点整治工程、赤水社区内涝点整治工程、平湖村内涝点整治工程、广南新村和广南社区内涝点整治工程、南山社区内涝点整治工程、新寨村内涝点整治工程、中河桥内涝点整治工程、新美路与北环大道交汇处内涝点整治工程、里宅村内涝点整治工程）、东部纺织服装城片区管网建设工程1个、流沙西片区管网建设工程1个、新建排涝泵站工程2个。
	2024-2028
	56366
	46866
	10000
	市住房城乡建设局

	226
	普宁市东部创新城水质净化厂及配套管网工程
	新开工
	新建水质净化厂，建设形式为半地下式，处理规模为5万吨/日。
新建进厂管网长度约6.5公里，管径为DN500~DN1800。
	2026-2028
	45194
	45194
	18000
	市住房城乡建设局

	227
	普宁市莲花山水厂原水供水管道改造工程
	新开工
	该项目现状砼管道已使用近30年，老化破损严重，为确保供水安全，有效降低管网漏损率，拟新建DN1600原水输水管管道总长约12.2公里置换现状管道，同步按20万吨/日供水量将取水泵房进行优化配置，改造水泵及阀门设备5台套。项目实施后涉及受益人口约100万人。
	2026-2027
	19755
	19755
	8000
	市住房城乡建设局

	228
	普宁市东部创新城片区地下综合管廊建设工程（一期）
	新开工
	长度约为6.5公里，内设综合舱、燃气舱、污水舱、管道舱及附属设施。
	2027-2030
	66000
	66000
	　
	市住房城乡建设局

	229
	普宁市普侨镇供水管网建设工程（一期）
	续建
	更新改造供水管网约58公里，新建供水管网约6.9公里。其中：主管网更新改造工程，更新改造供水管DN100-DN1100，约15.2公里；支管网更新改造工程，更新改造供水管DN50以内，约42.8公里；主管网建设工程，新建供水管网DN100-DN1100，约6.9公里；配套建设路面破除及修复工程等；改建加压泵站1座，规模18000吨/日；配套建设供水管网附属设施等。
	2025-2026
	3000
	2000
	2000
	普侨镇

	230
	普宁市占陇镇给水管网升级改造建设工程
	新开工
	本工程主要建设内容为占陇镇给水管道工程，改扩建给水管道约832公里，抄表到户约3万户，新建城乡供水智慧平台一座。
	2026-2027
	34664
	34664
	5000
	占陇镇

	231
	普宁市赤岗镇供水管网改造建设工程
	新开工
	项目主要建设内容包括：一是构建骨干供水网络，沿省道237至水源点敷设DN300-DN600主干管约5300米；二是完善区域环状管网，沿各村外围建设DN200-DN250环网约9000米，增强供水可靠性；三是推进村内管网升级，全面更换老旧管道，新建DN110-DN200村内主干管约30000米、DN25-DN90入户支管约155000米；四是完善省道237消火栓设施，敷设沿线DN110管道约4100米；五是配套智能计量设施，同步更换物联网远传智能水表约7315个，提升供水系统智慧化管理水平；六是增设给水配套设施。
	2026-2027
	9050
	9050
	6000
	赤岗镇

	232
	普宁市麒麟镇其明自来水厂设备更新改造及供水管网更新改造工程
	新开工
	1.主要对蔡口水厂及东龙潭水厂取水头部及设备、抽水设备、加药设备、检测及自控设备、闸阀、过滤池等设备设施进行更新升级，新建东龙潭水厂加药间1座，面积约80平方米。2.新建及改建加压站：新建蔡口村泵站1座，设计规模为120立方米/小时；新建高明村泵站1座，设计规模为120立方米/小时；改建原南陂山泵站1座，本次设计规模为340立方米/小时，远期规模为650立方米/小时。3.全镇供水管网改造提升：对全镇供水管网进行更新改造，铺设供水管网总长约437公里。
	2026-2027
	17161
	17161
	7000
	麒麟镇

	233
	普宁市军埠片区供水管网漏损治理和老化更新改造工程
	新开工
	项目涉及9个行政村，治理漏损和更新改造供水管网共78.94公里。改造供水管75.87公里，其中DN175管910米、DN160管1031米、DN150管5910米、DN110管3177米、DN100管5948米、DN90管487米、DN80管16151米、DN75管1269米、DN65管338米、DN63管1378米、DN50管9679米、DN40管10570米、DN32管10905米、DN25管114米、DN20管8000米；新建供水管3070米，其中DN100管2879米，DN50管191米；更换智能水表4550套；配置智能化监测设备9套；更换阀门井190座、控制阀门237个等配套设施。
	2026-2027
	9306
	9306
	4653
	军埠镇
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	234
	普宁市南径镇供水管网更新改造工程
	新开工
	铺设供水主管网DN800约0.10千米，铺设、改造主管网DN150-DN600约36.39千米，铺设、改造支管网DN40-DN100约201.39千米，铺设、改造抄表到户管网DN25约168.22千米。
	2026-2027
	10598
	10598
	5000
	南径镇

	235
	洪阳镇城乡供水一体化改造升级工程
	新开工
	该项目拟对全镇152公里供水管网进行系统改造，采用新型管材，更换智能水表，建设智慧水务平台，新建加压泵站与调节水池，实现从水源到水龙的全程可靠供水。项目总投资约1.68亿元，建成后可将漏损率降至10%以下，年节水约200万吨，显著提升供水质量与运营效率，切实保障群众饮水安全，增强城镇承载能力，为洪阳高质量发展提供坚实基础。
	2026-2028
	16800
	16800
	6800
	洪阳镇

	236
	普宁市老旧小区改造及配套基础设施建设项目
	续建
	项目主要对流沙龙苑小区、南平里、新坛村四个片区（流沙大道周边第1、6、7、8片）等老旧小区进行改造及配套基础设施建设，涉及楼房231栋，总户数8025户，建筑修缮改造面积44万平方米，道路整治面积37.22万平方米，新建雨污分流管网33公里，内涝整治2处，“三线”整治15.56公里，增设停车位200个，电动自行车及汽车充电设备300个等配套基础设施。
	2025-2028
	52400
	37400
	10000
	市住房城乡建设局

	237
	普宁市玉华南路周边老旧小区改造提升项目
	新开工
	项目位于普宁市玉华南路两侧片区，玉华南路全长约2公里，周边楼旧小区建筑面积约8.5万平方米。提升内容包含玉华路两侧老旧小区建筑本体加固及修缮、基础配套设施改造、小区环境整治、周边道路提升、绿化提升、节点提升、文化景墙提升、建筑立面提升、邻里中心建设、线网整治、城市家具提升等。
	2026-2028
	15000
	15000
	2000
	市住房城乡建设局

	238
	普宁市南环大道沿路老旧小区改造及配套基础设施建设项目
	新开工
	项目范围普宁国际商品城至普益大道全线改造长约8.5公里，改造主要内容：对道路的人行空间、非机动车道空间、交通岛、建筑过渡空间等系统性升级。对道路两侧的建筑立面、退缩空间、店招、围墙等进行改造。对道路沿线的城市家具与公共设施的护拦、标识系统、照明、街道家具及智慧设施进行改造。对沿线口袋公园、社区公园、村入口公园、两侧闲置空地进行改造。对沿线厂房、闲置空地、农田、商业街筑、公共建筑等可利用用地进行系统梳理并重新利用改造。
	2027-2029
	14000
	14000
	　
	市住房城乡建设局

	239
	普宁市北环大道沿路老旧小区改造及配套基础设施建设项目
	新开工
	项目范围普益大道至普宁国际商品城段全线改造长约6公里，改造主要内容：对道路的人行空间、非机动车道空间、交通岛、建筑过渡空间等系统性升级。对道路两侧的建筑立面、退缩空间、店招、围墙等进行改造。对道路沿线的城市家具与公共设施的护拦、标识系统、照明、街道家具及智慧设施进行改造。对沿线口袋公园、社区公园、村入口公园、两侧闲置空地进行改造。对沿线厂房、闲置空地、农田、商业街筑、公共建筑等可利用用地进行系统梳理并重新利用改造。
	2027-2029
	17200
	17200
	　
	市住房城乡建设局

	240
	高明村老旧小区改造项目
	新开工
	对高明村村内的老旧小区进行改造，配套基础设施、公共服务设施等。
	2027
	2000
	2000
	　
	下架山镇

	241
	和寮村老旧小区改造项目
	新开工
	对和寮村村内的老旧小区进行改造，配套基础设施、公共服务设施等。
	2027
	2000
	2000
	　
	下架山镇

	242
	普宁市大坝镇太兴村三旧改造项目
	新开工
	在大坝镇太兴村规划三旧改造项目，范围北至公园路，南至安居路，西至湖西路，东至为民路。用地面积约146亩，权属以“国有+集体”相结合的模式。
	2026-2030
	30000
	30000
	1000
	大坝镇

	243
	普宁市流沙西街道南山片区老旧街区改造项目
	新开工
	普宁市南芳路与广南路两侧片区，南芳路、广南路涉及长度约3.5公里，周边楼旧小区建筑面积约4.5万平方米。提升内容包含广南路普宁特色英歌舞巡街路线老旧小区建筑本体加固及修缮、基础配套设施改造、小区环境整治、周边道路提升、绿化提升、沿湖景点节点提升、英歌舞文化产业景墙提升、英歌舞文化产业基地提升、英歌舞文化展示中心建设、线网整治、市民市场提升、文化活动中心等。
	2026-2028
	40000
	40000
	9000
	流沙西街道

	244
	普宁市中心城区公共停车泊位资源有偿使用项目
	新开工
	对普宁市流沙北街道、流沙东街道、流沙南街道、流沙西街道、燎原街道、池尾街道共6个街道辖区内市政道路、公共停车场泊位进行智慧停车改造、建设智慧停车平台、新能源汽车充电基础设施及其配套工程。项目总计停车泊位数12759个，包括路内普通停车位11561个，路内充电桩车位1068个，路外停车场普通车位90个，路外停车场充电桩车位40个，并新增新能源汽车充电基础设施1108套。
	2027-2030
	66369
	66369
	
	市城管执法局

	245
	流沙南街道城市更新改造项目
	新开工
	项目总投资约2.02亿元，包含3类7个子项目，分别是道路及配套基础设施改造提升工程的中河两侧道路、Y320道路、马华南路、安泰路等道路的改造提升项目；生态环境整治提升工程的马栅村生态环境整治提升；公共服务设施建设工程的军屯村（项目总占地面积约12.5亩，拟建设建筑面积约1.53万平方米的保障性租赁住房、建筑面积2000平方米的农贸市场和约1000平方米的智慧停车场）和石泉美村的公共服务设施建设。
	2027-2030
	20200
	20200
	　
	流沙南街道

	246
	占陇镇西社西湖村集体建房项目
	新开工
	占陇镇西社西湖村集体建房项目，占地面积14919.17平方米，总建筑面积约77025.84平方米，建筑层数为18-20层。通过集体建房项目来新增建设用地，保障村内无房户、住房困难户、低收入村民群体等重点对象的居住需求。
	2026-2027
	15597
	15597
	4000
	占陇镇

	247
	普宁市大坝镇平林村“幸福花园”建设项目
	新开工
	在大坝镇平林村店岭片规划农村集体建房，建设农民公寓、人才公寓和园区配套市场建设等面积12.8万平方米，项目占地面积42.15亩。
	2026-2027
	18000
	18000
	8500
	大坝镇

	248
	大坝镇横山村产城融合项目
	新开工
	结合园区征地腾退安置工作，拟在污水处理厂北侧、中心大道东侧谋划建设产城融合建设示范片区，为园区提供人才公寓、商业服务、公共服务设施等方面生活配套。集体建房总建筑面积约42万平方米，预计可提供2129户集体住房、372套人才住房、154户村民安置房和3.4万平方米商业及公共服务设施，解决园区居住配套以及征地腾退安置问题。
	2026-2027
	68000
	68000
	34000
	大坝镇

	249
	新宁集体建房项目（德安园一期）项目
	新开工
	新宁村积极探索农村集体建房模式，计划在新宁村（揭神线旁）建设村民安置楼，一期占地面积约12亩，初步规划建筑面积约8万平方米（容积率4.5），并在确保解决征地农民安置问题的基础上，合理规划商铺等配套设施并收归村集体。
	2026-2028
	9077
	9077
	3000
	大南山街道

	250
	普宁市科技园保障房工程项目
	新开工
	项目建设4栋25层保障性住房，总建筑面积75944平方米。
	2026-2028
	35820
	35820
	11000
	普宁产业园管委会

	251
	普宁市里湖镇河头村农民集中式住宅建设工程
	新开工
	本农民集中式住宅项目由河头村村民委员会为建设主体，根据符合“一户一宅”申请条件的村民实际需求，规划使用村内闲置用地建设高层带电梯住宅，项目用地面积47742.14平方米，总建筑面积为215048.56平方米，计容建筑面积为211895.05平方米，项目容积率4.50，建筑共15栋建筑层数为20层、23层、25层，建筑高度80米，建筑密度22.13%，绿地率20%。
	2026-2027
	68133
	68134
	18133
	里湖镇

	序号
	项目名称
	建设
性质
	建设内容及规模
	建设期限
	总投资
	“十五五”

期间投资
	2026年
计划投资
	责任单位

	252
	西陇农民集中式住房建设项目
	新开工
	住房建设24333平方米，初步建设825套房，地下一层车库825个车位，一楼花园小区，周边道路西边24米，北面30米，南面20米，及配套基础设施。包括：铺设沥青路面、道路改造工程、交安工程、充电桩、沿线划定交通标识线配套基础设施等。拟投资3.98亿元。
	2026-2029
	39800
	39800
	1000
	流沙北街道

	253
	普宁市流沙南街道泗竹埔村新乡片东片区集体建房
	续建
	项目用地面积25793平方米，总建筑面积为160060.49平方米（含公摊建筑面积）。项目容积率4.5，绿地率25%，建筑密度29.85%，建筑高度99.1米，其中一层为裙房，层高6米，二至三十一层为住宅，层高3.1米。项目住宅配套垃圾收集点，公共厕所，物业管理与服务用房，儿童、老年人活动场地，室外健身器械，便利店，邮件和快件送达设施，机动车停车位，配电房，老年人活动中心，消防控制室，实体书店，社区公共服务用房等。
	2024-2026
	40000
	26900
	26900
	流沙南街道

	254
	流沙东街道北山村农民集中式住宅建设项目
	新开工
	流沙东街道北山村农民集中式住宅建设。
	2026-2028
	19600
	19600
	9000
	流沙东街道

	255
	普宁市省级稻蔬产业园配套基础设施促进乡村振兴项目
	新开工
	稻蔬产业园配套基础设施建设和升级改造，主要内容为镇级蔬菜市场升级改造1处，村级市场改造升级6处，提供店铺数163个，摊位约64个；生态鱼塘改造1处；生态停车场，提供停车位约200个，配套充电桩18个；垃圾回收站、雨污分流管道以及配套道路桥梁建设等，供水管网和灌溉渠等改造。
	2026-2027
	34733
	34733
	17000
	市农业农村局

	256
	普宁市纺织印染环保综合处理中心周边道路升级改造工程
	新开工
	对西切流堤路纺织印染环保综合处理中心至练江段及交通桥、汤坑溪两岸练江至324国道段堤路、南切流西楼段堤路和练江村堤路进行加铺砼路面改造以及配套建设路灯等，长度约为8724米。
	2026-2027
	4381
	4381
	3000
	占陇镇

	257
	普宁产业园管委会（大坝园）基础设施建设工程
	新开工
	建设水磨溪北路水泥化路面，长约2公里、宽20米，配套路灯及排水管道；建设垃圾压缩站一座；修建一条宽约4米硬底化道路，长约1.8公里，配套渠道排水、引流、围堰等项目措施。
	2026-2027
	11943
	11943
	5185
	大坝镇

	258
	普宁产业园管委会（东部创新城片区、纺织印染环保综合处理中心片区、科技工业园片区）基础设施及配套建设项目
	续建
	项目计划对东部纺织服装城片区、纺织印染环保综合处理中心片区、科技工业园片区进行升级改造。具体项目包括：升级道路网络，新建5条主干道及配套管网13公里，改造市政道路91.08公里；土地开发，平整东部纺织服装城6000亩、纺织印染环保综合处理中心900亩；建设通用厂房和研发设施，新建84.8万平方米通用厂房和研发及配套基础设施约18万平方米。
	2025-2030
	554000
	546000
	20000
	普宁产业园管委会

	259
	普宁产业转移工业园基础设施建设工程
	续建
	项目建设内容包括新建排水管（渠）道18500米，供水管道16000米，电力通讯线路（包括电力电缆和架空电线）12500米，公园北路等5条道路5700米与英歌山大道等7条道路改造，其他配套市政管线管网修复，搭建1套智慧园区综合运营管理总平台及园区智慧安防等项目，同时配套产业园区内广告牌、停车位。
	2025-2030
	42455
	38455
	4000
	普宁产业园管委会

	260
	普宁产业转移工业园英歌山北路西段道路及配套市政工程
	续建
	项目建设内容包括新建排水管（渠）道10400米，供水管道6800米，管道附属构筑物约1180座，供电和通讯管道约12400米，英歌山北路西段道路2300米及配套市政管线管网，同时配套产业园区内广告牌约650个、停车位约580个。
	2025-2028
	27709
	24709
	3000
	普宁产业园管委会

	261
	普宁产业园管委会东部创新城-印染中心集中供热项目
	新开工
	计划建设用地约40亩，配套建设3×50t/h生物质环保锅炉，两用一备，补充热源，参与印染中心管网负荷调峰和应急，同时作为东部纺织服装城的供热能源站。
	2027-2028
	70000
	70000
	
	普宁产业园管委会

	六
	民生福祉（35项）
	　
	　
	　
	3535452
	2081612
	234372
	　

	262
	普宁市实验学校新建项目
	续建
	新建教学楼、综合楼、实验楼，规划总用地62.7亩，总建筑面积32000平方米。
	2025-2027
	15000
	6500
	5000
	市教育局

	263
	华南师范大学附属普宁学校新建项目
	续建
	总建筑面积120000平方米。主要包括教学楼、体育场馆、宿舍楼建设及设备购置，配套大门、围墙、运动场、校道、水电、绿化、消防等设施。
	2019-2026
	80000
	15000
	15000
	市教育局

	264
	普宁市9所高完中学校改造提升工程
	新开工
	项目主要对普宁英才华侨中学、普宁市建新中学、普宁市第二中学、普宁市华侨中学、普宁市洪冶中学、普宁市城东中学、普宁市普师高级中学、普宁市梅峰中学、普宁市培青中学基础设施进行改造提升。包括建设教学综合楼8栋，宿舍楼、图艺楼4栋、体育（科创）中心2栋、食堂1栋及配套消防水池、泵房等，总建筑面积88713.3平方米。建成可增加优质公办高中学位4000个，宿舍床位1800个。
	2026-2028
	46600
	46600
	13980
	市教育局

	265
	普宁市专门学校新建项目
	新开工
	新建一栋综合楼约6000平方米，一栋矫正教育学生宿舍2200平方米，一栋专门教育学生宿舍2200平方米，拟规划容纳多功能会议室、图书室、阅览室、书法室、美术室、音乐室、计算机室、体育器材室、广播室、监控室等场室、发泄室、心理健康室及20间普通教室。新增500个学位，500个宿舍床位。
	2026-2027
	8000
	8000
	2400
	市教育局

	266
	普宁市基础教育高质量发展提升项目
	续建
	项目建设包括：普宁市池尾街道山湖小学教学楼建设项目、普宁市军埠镇大长陇中心小学、普宁市洪阳镇宝镜院小学新建项目、普宁市洪阳镇岐岗小学新建综合楼、教学楼项目、普宁市流沙东街道斗文初级中学改扩建项目、普宁市云落镇云落小学改扩建项目、普宁市高埔镇高埔小学改扩建项目、普宁市船埔中学宿舍楼改扩建项目、普宁市船埔镇黄沙学校改扩建项目、军埠镇陇头中学教师宿舍楼建设工程、普宁市高埔中学教学楼改扩建项目、普宁市流沙第四小学教学楼改扩建工程、普宁市流沙第二小学综合楼改扩建项目、普宁市城关中学A栋教学楼改扩建项目等73所学校及其他配套基础设施建设，设备采购、运动场改造等。总建筑面积29.6万平方米。
	2025-2031
	177600
	157600
	5000
	市教育局

	267
	广东省揭阳市普宁市学前教育高质量发展提升项目
	新开工
	项目主要建设内容包括对普宁市流沙南街道中心幼儿园建设项目、普宁市梅林镇中心幼儿园建设项目、普宁市第二幼儿园教学楼改扩建工程、赤岗镇中心幼儿园等15所幼儿园教学楼、学生活动场、运动场新建或改造装修以及配置教学设备及同时建设幼儿园其他配套基础设施。项目拆除旧教学楼面积约2011平方米，新建教学楼面积约25035.38平方米，改造装修教学楼面积约40328.68平方米，新建多功能室面积约6550平方米，运动场改造面积约11173平方米，配置教学设备及同时建设幼儿园其他配套基础设施。
	2026-2030
	23700
	23700
	5000
	市教育局
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	建设
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	268
	普宁市教育新型基础设施提升建设项目
	新开工
	本项目覆盖全市所有学校，建设智慧学校，服务约37万余名师生。基础设施更新1项，智慧教学黑板1000套；智慧教与学应用1项，包括信息化精准教学125套、智能教师备授课助手19000套、智慧课堂系统400套等设施设备；学生全面发展应用1项，包括建设人工智能创新教育实验室18套、信息科技课实验室21套、科学教育教学系统40套、科学教育实验室16套、素质课教学系统100套等设施设备；区域教育管理应用1项，包括应用教学驾驶舱及教师管理评价系统各1套；其他信息化建设与教学设备采购。
	2026-2030
	68900
	68900
	5000
	市教育局

	269
	普宁市下架山镇下架山中学校舍改建工程（二期）
	新开工
	项目总建筑面积为18000平方米，主要建设综合楼一栋（含普通教室、室内活动、教室办公室等）、教学楼一栋（含普通教室、教师办公室等）、食堂及教师宿舍楼、教师宿舍楼以及学生宿舍楼等及相关配套。
	2026-2027
	4657
	4657
	3000
	下架山镇

	270
	普宁市占陇镇延长埔小学建设项目
	新开工
	拟选址于普宁市占陇镇延长埔村新村一片片区（原1969年建设的老学校旧址），总用地面积约7123.43平方米（约10.69亩），新建总建筑面积约9159.73平方米，主要建设一栋5层教学楼、一栋6层教师宿舍综合楼以及一个运动场。其中：教学楼建筑面积约5855.85平方米，配备18间教室、24间功能室、公共卫生间，并配备1个室内风雨操场；教师宿舍综合楼建筑面积约3223.88平方米，配备36间教师宿舍、5间功能室、厨房、食堂、图书室、公共卫生间、配电室及配套设备用房等；室外运动场以及学校四周围墙大门等其他相关配套工程。
	2026
	4463
	4463
	4463
	占陇镇

	271
	普宁市城关中学（校舍改造提升工程项目）
	新开工
	拟改建一栋6层框架教学楼，配备教室、功能室36间，办公室12间，厕所12间，楼梯3条，总建筑面积约6050平方米。
	2026-2027
	3630
	3630
	630
	流沙北街道

	272
	后坛学校校舍改扩建项目
	新开工
	项目总投资约3200万元，拟建设2栋教学楼，1栋综合楼，新建教学楼占地面积2232平方米，可新增学位885个。
	2026-2027
	3200
	3200
	1600
	流沙南街道

	273
	东埔小学旧址改造升级为九年义务制学校
	新开工
	项目总投资预计超3500万元，总占地面积约35亩。由于东埔小学新校址在建设过程未向教育局办理相关手续，没有变更东埔小学校址位置，导致东埔小学校址在教育局的备案仍为原东埔小学，因此自2018年9月份以来处于荒废状态，村无法充分盘活土地资源，导致土地资源的严重浪费，不利于东埔村经济的高质量发展，拟通过申请专项债资金将学校旧址改造成九年义务制学校，项目总投资约超3500万元。
	2027-2030
	3500
	3500
	　
	流沙南街道

	274
	普宁市军埠镇大长陇中心小学（新建）
	新开工
	项目选址于大长陇村委会东南面空地，用地面积约28亩（含教学楼、办公楼、宿舍、食堂、体育馆等），建筑面积13977平方米，预计新增学位3300个。
	2026
	6845
	6845
	6845
	军埠镇

	275
	普宁市交通职业技术学校
	新开工
	项目总投资1.8亿元，建设期限为2026年-2027年，规划分三期建设。首期项目规划用地180亩，用于建设小型汽车考试基地、揭阳市大中型客货车考试基地；第二期项目规划用地20亩，用于建设教学楼、办公楼、实训楼、宿舍楼等；第三期项目规划用地100亩，建设交通安全体验式教育基地和小型汽车训练场、大中型客货车训练场等。
	2026-2027
	18000
	18000
	5000
	云落镇

	276
	广东晟林投资有限公司职业教育教学楼、宿舍及配套设施建设工程
	新开工
	项目位于大南山街道灰寨村，规划面积约30亩，建筑面积约42000平方米，主要建设教学办公综合楼、多功能教学楼及学生宿舍等配套设施，学校规划学位2000-2500人。
	2026
	8500
	8500
	8500
	大南山街道

	277
	流沙北街道职业技能培训基地建设项目
	新开工
	项目总用地面积约4亩（属林地），建设职业技能培训基地，设置服装制作、粤菜师傅、电商运营、药品生产等专业培训教室，配备实践操作场地和先进设备。
	2027-2030
	7200
	7200
	　
	流沙北街道

	278
	揭阳市中心血站普宁市血站建设项目
	续建
	项目选址在普宁市流沙西街道南平路595号原市疾控中心，改造建筑面积约3830平方米，主要包括业务用房和保障用房等，以及购置检验、制备、储存等设备。
	2025-2027
	5500
	3500
	3000
	市卫生健康局

	279
	普宁市医疗卫生体系高质量发展提升项目（普宁华侨医院医共体下架山分院住院综合大楼建设项目）
	新开工
	建设内容包括拆除原门诊楼、医技楼、原大门及室外附属设施；新建一栋13层的住院综合大楼、入院大门、门卫室以及室外给排水等相关配套工程，对原院舍进行改造。项目总建筑面积约19796平方米，新建建筑面积约13328平方米，其中地上建筑面积约12376平方米，地下建筑面积约952平方米。
	2026-2028
	8351
	8351
	3000
	市卫生健康局

	280
	普宁市疾病预防控制中心新址建设项目
	新开工
	项目规划用地面积11156平方米（16.73亩），总建筑面积9966平方米。其中，建设主楼（综合业务楼）1栋，层数7层，建筑面积5090平方米；建设附楼（检验楼）1栋，层数5层，建筑面积3601平方米。
	2026-2029
	11998
	11998
	1500
	市卫生健康局

	281
	普宁市智慧医疗一体化平台项目
	新开工
	聚焦医疗服务协同与资源共享，以“1+2+6+1”框架建设项目，即1个一体化平台、2个基层业务协同管理平台、6大业务中心（区域影像中心、区域检验中心、区域心电中心、区域病理中心、区域中心药房、区域耗材SPD）、1套基层系统（基层医疗公卫一体化系统），全面推进我市医疗卫生机构信息化升级。
	2026-2027
	7000
	7000
	1000
	市卫生健康局

	282
	普宁市医疗卫生体系高质量发展提升项目（普宁华侨医院医共体里湖分院新院址建设项目）
	新开工
	普宁市医疗卫生体系高质量发展提升项目（普宁华侨医院医共体里湖镇中心卫生院谋划新院址20亩建设项目）：随着医疗业务的不断发展，里湖镇中心卫生院现有的医疗设施及医疗用房不足以满足群众的医疗服务需求，部分患者更是选择就诊比较远的大医院，本项目的实施能够大大改善普宁市里湖镇中心卫生院的医疗服务条件，带来显著的社会效益和经济效益。项目主要建设内容为：新院址选址、医技楼、住院综合大楼、门诊大楼建设及室内外附属设施（如园建绿化、连廊、附属配套用房等），并配套相关设施设备（含消防建设、环保建设、网络信息化建设等约5000万元）。项目总建筑面积约19998平方米。其中：地上建筑面积约15333平方米，地下建筑面积约2000平方米。层数为13层。
	2026-2028
	20000
	20000
	3000
	里湖镇

	283
	普宁市人民医院新院区建设项目
	新开工
	项目已被列为广东省2025年重点建设前期预备项目、揭阳市“十四五”规划医疗卫生机构建设储备项目。项目规模：总用地面积约125.01亩，总建筑面积约39万平方米，设计床位为2500张；主要建设内容为：建设门诊楼、医技楼、住院楼、科研教学楼、传染科楼、地下停车场、设备房等配套设施。新院区的建成启用，将在医院改革创新、内涵提升、人才引进、交流合作等方面支持普宁卫生健康事业高质量发展，将进一步促进普宁优质医疗资源均衡布局。
	2026-2032
	328340
	250000
	30000
	市卫生健康局

	序号
	项目名称
	建设
性质
	建设内容及规模
	建设期限
	总投资
	“十五五”

期间投资
	2026年
计划投资
	责任单位

	284
	普宁市老年人活动中心建设项目
	新开工
	普宁市老年人活动中心建设项目占地面积约2950平方米，总建筑面积约3370平方米，广场面积2050平方米。主要建设集老人学习、运动、娱乐、健身、康养等综合性大型场馆及周边配套设施。
	2026-2027
	2555
	2555
	1000
	市民政局

	285
	普宁市体育中心建设项目
	新开工
	建设综合体育馆1个，体育场1个及其他配套设施，建设可开展篮球、羽毛球、乒乓球等项目的综合体育馆。室外健身场地配套400米标准田径场、足球场等，同时配套便民服务点（间），停车场、充电桩、大小广告牌等体育附属设施，打造成我市新的标志性场所。
	2027-2029
	100000
	100000
	
	市文广旅游体育局

	286
	普宁市明华体育馆升级改造工程
	新开工
	对体育馆主体网架顶、座位、音响等设备设施、中央空调及供电系统升级改造。
	2026-2028
	3500
	3500
	2500
	市文广旅游体育局

	287
	普宁市体育公园建设项目
	新开工
	项目规划总用地1030亩，由东西两座公园组成，其中西侧公园占地629.55亩，东侧公园占地401.14亩，总投资约6亿元。项目旨在完善工业园区配套服务，打造集生态休闲、景观游憩于一体的综合性公园，助力片区产业与生态协同发展。
	2027-2029
	60000
	60000
	
	市文广旅游体育局

	288
	普宁市东部综合养老服务中心建设项目
	新开工
	项目用地面积4355.56平方米，总建筑面积8640平方米，主要建设内容为建设一栋综合养老服务楼，项目配套养老服务床位数205张，含老年人生活用房、医疗康复用房、文娱健身用房和管理服务用房，配套相应智能监测设备设施，同步实施围墙、门楼、车位、排水、给水管道改造等室外配套工程。
	2026-2028
	6129
	6129
	2000
	南径镇

	289
	民政福利园二期项目
	新开工
	项目占地约8983平方米，总建筑面积12000平方米，总投资1.5亿元，主要建设综合养老服务楼及周边配套设施，项目配套养老服务床位500张。
	2028-2030
	15000
	15000
	　
	市民政局

	290
	普宁市普惠性养老服务体系建设项目
	新开工
	本项目主要建设内容包括：1.选址新建普宁市北部、西部综合养老服务中心，新增床位数500张，预计总投资13000万元；2.改建占陇镇养老服务中心，将占陇镇敬老院占地4140平方米场地进行规划建设，打造区域性养老服务中心，新增床位数300张，预计总投资6600万元；3.改造提升池尾街道等21个乡镇场街道养老服务中心，总建筑面积17065平方米，改造基础设施和消防设施，完善配套等，预计总投资3000万元；4.计划新建50个村（社区）养老服务设施，总建筑面积23000平方米，预计总投资12000万元；5.配套升级现有181个村（社区）养老服务站，总建筑面积50939平方米，完善配备基础设施等，预计总投资9000万元；6.建设市、镇、村三级智慧养老网络服务平台，提升养老服务管理水平，推动全市养老服务事业的高质量发展，预计总投资400万元。
	2026-2030
	44000
	44000
	70
	市民政局

	291
	粤港澳大湾区普宁康养生态园
	新开工
	项目拟用地面积546亩，项目总投资约25亿元。拟分二期建设，计划2026年动工，2030年完成建设：一期拟建设生态主题旅游休闲型商住小区，计划用地176亩（其中商住小区116亩，小学用地30亩，集贸市场用地30亩）。二期拟建设产学研中心，打造康养（医养）中心、公园等生态康养旅游休闲圈，初步规划用地370亩。
	2026-2027
	250000
	250000
	100000
	云落镇

	292
	富鼎源普宁船埔文旅康养度假项目
	新开工
	项目总投资约2000万元，一期用地约10亩，充分盘活乡村资源，打造休闲度假旅游+商务旅游，以旅游推动乡村未来发展自然景观与人文景观风情之地，提供就业岗位以客家文化与山水生态为特色的现代化城镇。
	2026-2027
	2000
	2000
	1000
	船埔镇

	293
	广东万泰大南山康养中心
	新开工
	项目整体规划用地面积约1万亩，其中商业建设用地约2500亩，林业用地约7500亩，用地性质为商业用地及林业用地，建设内容包括康养社区、商住小区、森林公园、特色小镇、休闲文旅等。
	2027-2040
	2000000
	800000
	
	大南山街道

	294
	普宁市殡仪馆改扩建项目
	新开工
	普宁市殡仪馆改扩建项目计划总投资8000万元，总建筑面积13500平方米，新增用地面积约7.6亩，项目分为一二期实施。普宁市殡仪馆改扩建项目一期项目主要建设内容为建设一栋6层6000平方米殡仪馆便民服务中心及配套设施设备，二期项目主要建设内容为建设一栋7层7500平方米殡仪服务楼（含地下一层停车场）及配套设施设备，同步实施围墙、门楼、车位、防空、排水、给水管道改造等室外配套工程。
	2026-2029
	8000
	8000
	1200
	市民政局

	295
	普宁市县级（东部、西部、北部、南部）公益性公墓建设项目
	新开工
	规划选址中。
	2026-2032
	180000
	100000
	400
	市民政局

	296
	普宁市大南山街道益岭村公益性生态骨灰公墓项目
	新开工
	普通墓区（含墓区道路）、观景池、骨灰楼、停车场、管理楼和其他绿化建设，其中建造墓穴3000穴。
	2026
	3284
	3284
	3284
	大南山街道

	七
	绿色生态（13项）
	　
	　
	　
	524734
	378975
	96653
	　

	297
	普宁市高埔水治理工程
	新开工
	治理河长27.25公里，堤防加固长度2.01公里，建设护岸长度12.375公里；新建排水涵闸7宗；清淤清障高埔水干流河道长度27.25公里。
	2026-2027
	5134
	5134
	1800
	市水利局

	298
	普宁市龙江河（普宁段）治理工程
	新开工
	治理河道长11.09公里，其中干流河长9.99公里，矿坑支流河长1.10公里。工程建设内容为建设护岸长度9.79公里；新建排水涵闸5宗；重建景观水陂1座；清淤清障河道长度11.09公里。
	2026-2027
	2367
	2367
	1000
	市水利局

	299
	普宁市河道治理工程
	新开工
	南溪镇新溪寨前溪及支流治理河道2.4公里；下架山镇横溪支流大潭溪、洋四坛溪、牛罗溪、高望溪、店铺溪治理河道5.7公里；南径镇林内溪一、二治理河道9.9公里。
	2028-2030
	7485
	7485
	　
	市水利局

	300
	占陇镇污水收集系统提质增效工程
	新开工
	1.本工程新建污水管约21.13公里，管径DN110-DN400，UPVC、HDPE结构壁缠绕管、PE实壁管，设一体化泵站3座，规模为500吨/日，设生态补水泵站一座1700吨/日，新增河道及沟渠清淤量21093.68立方米。2.管网清淤量约为30000立方米。3.管道修复工程为DN300~DN1200污水管开挖修复约7.03公里，非开挖修复845处。4.错混接改造主要包括DN300~DN400管网约3.6公里。5、管网检测长度约为127.2公里。
	2026
	12653
	12653
	12653
	占陇镇

	301
	普宁市里湖镇污水处理厂扩建、提标改造及新增配套管网建设工程
	续建
	在污水处理厂现状的基础上扩建污水处理能力0.5万吨/日，污水处理厂总规模达到1.5万吨/日，新建DN200-DN500污水管道约20.2公里。
	2025-2027
	18060
	12600
	5000
	里湖镇

	302
	普宁市里湖镇镇区东片及南片配套污水处理项目
	新开工
	项目主要针对里湖镇镇区东片及南片污水管网收集与污水处理的问题，新建总规模为600吨/日的生活污水处理站及配套建设污水管网、雨水管网和污水检查井，新建中水回用系统及镇区东片水域水生态保护修复。
	2026-2027
	3342
	3342
	1000
	里湖镇
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	303
	普宁市洪阳镇污水处理厂扩建、提标改造及新增配套管网建设工程项目
	新开工
	对现状洪阳镇污水处理厂进行提标改造，扩建规模为2万吨/日，设备按照1万吨/日规模配置。
	2026-2028
	22512
	22512
	10000
	洪阳镇

	304
	普宁市建筑垃圾废弃物资源化综合利用项目
	新开工
	项目分2个子项目，其中：
1.新河东片区项目总投资2亿元，总规划用地面积约149.53亩，总建筑面积约80000平方米。拟建设泥洗砂生产线1条、机制砂生产线1条及搅拌站商品混凝土生产线2条；
2.新河西片区项目计划设备基建总投资约19450万元，总用地面积约131.2亩。拟建设泥洗砂生产线1条、机制砂生产线、机制砖生产线各1条，搅拌站商品混凝土生产线2条。
	2026-2028
	39450
	39450
	14200
	市城管执法局

	305
	普宁市循环经济生态园
	续建
	项目选址在高埔镇音山径林场，占地面积约491亩。项目投产后将处理我市的建筑垃圾3500吨/日、市政污泥1000吨/日、工业污泥400吨/日，河道淤泥1500吨/日、飞灰填埋100吨/日、餐厨垃圾200吨/日、园林绿化垃圾50吨/日、大件废旧家具5吨/日。
	2022-2027
	198000
	60000
	15000
	市市容环境卫生
管理中心

	306
	广东美江低碳循环经济环境园
	新开工
	主要建设厂房、办公楼、宿舍楼及配套设施。低碳循环再利用项目包括：区域性废旧汽车（规模300辆/日）、废旧电器电子产品（规模50万台/年）、废旧橡胶（规模10万吨/年）、废旧电池（规模6.2万吨/年）、废塑料（规模30吨/日）、光伏板风电废旧设备（规模1.5万吨/年）等资源循环再利用基地建设；畜禽养殖废弃物处理和资源化利用——畜禽粪污能源化利用、病死畜禽无害化处理（规模250吨/日）；建筑垃圾资源化回收利用，建设预拌沥青混凝土生产线（生产规模600吨/小时）。
	2026-2029
	180000
	180000
	30000
	高埔镇

	307
	广东宏鸣生物废弃物循环利用技术开发项目
	续建
	项目占地面积约10000平方米，总建筑面积15000平方米，主要改建一栋旧建筑物，改建为生物废弃物循环利用研发中心大楼，含研发实验室、检验室、生产车间、物流调控中心；对园区进行改建，并对原有建筑物进行修缮、配套办公宿舍楼及其配套设施设备等。主要工艺流程为：从正规屠宰场采购牛骨、牛肝、牛脾等原材料，经过专业设备进行提取、离心、超滤等工艺，并喷雾干燥，最后制片包装。滤出的原料废渣作为动物饲料，形成回收循环利用。
	2024-2027
	14000
	11700
	1000
	普侨镇

	308
	普宁市白坑湖湿地生态修复与基础设施提升工程项目
	新开工
	分为白坑湖湿地生态修复工程、白坑湖片区基础设施提升工程、湿地生态文化旅游配套设施工程。湿地生态修复工程主要内容为植被生态修复、生态驳岸修复等。基础设施提升工程主要包括生态巡护道路、生态步道、生态停车场等。湿地生态文化旅游配套设施工程主要为农业农村面源污染治理、清水入湖等。
	2026-2027
	15731
	15731
	5000
	市林业局

	309
	揭阳市国土绿化项目
	新开工
	森林质量综合提升项目。通过申报中央财政国土绿化项目、省级森林质量精准提升项目，全市森林质量精准提升行动计划实施林分优化1.1万亩，森林抚育2.19万亩，计划投资0.6亿元。
	2027-2030
	6000
	6000
	
	市林业局

	八
	安全保障（4项）
	　
	　
	　
	18730
	18730
	8100
	　

	310
	普宁市应急指挥中心平台系统项目（二期）
	新开工
	旨在一期建设基础上进一步完善系统各项功能，建设一个集“监测预警、防汛抗旱、指挥调度、现场通信、三维可视”五大核心能力于一体的智慧应急平台，实现灾害风险早发现、态势可模拟、决策有支撑、现场联得通、情况看得清，全面提升全市防灾减灾、应急响应和处置救援效率。
	2026-2028
	4000
	4000
	2000
	市应急管理局

	311
	普宁市公安局执法办案管理中心建设项目
	新开工
	普宁市公安局执法办案管理中心建设项目计划在燎原街道乌石村戒毒所改造一栋2层的建筑楼作为普宁市公安局执法办案管理中心，总建筑面积为3021.02平方米，一层建筑面积1573.82平方米，设有询问室20间及信息采集、人身安全检查、辨认、等候、醒酒、缉毒检查等与办案有关的各功能室。二层建筑面积1447.2平方米，设有生活区和办公区，生活区设置备勤室、食堂等，办公区设有案管中心、研判室、小会议室、办公室等。
	2026-2027
	1080
	1080
	800
	市公安局

	312
	普宁市公安局实战训练基地建设项目
	新开工
	普宁市公安局实战训练基地建设项目占地面积20533.3平方米，新建建筑面积约20000平方米，其中地上建筑面积15300平方米，地下建筑面积4700平方米；此外还包括室外综合训练场、道路、围墙及绿化工程。
	2026-2028
	12000
	12000
	4500
	市公安局

	313
	普宁市看守所老监区改造项目
	新开工
	该项目现有监室50间，设计每间可关押18人，设计总关押人数为900人。为保障监管工作的规范化、科学化发展，需要对老监区部分基础设施进行提升改造。
	2026-2027
	1650
	1650
	800
	市公安局
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