附件2

## 普宁市“十四五”规划重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设 阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 总投资（万元） | 2020年底 累计完成 投资 （万元） | “十四五”期间投资（万元） |  | “十四五” 期间新增 生产能力 | 资源要素 | 是否申报 广东省 “十四五” 规划重点 项目 | 是否申报 揭阳市 “十四五” 规划重点 项目 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 资金来源 |  |  |  |  | 项目 建设 用地 总规模 （亩） | 其中： “十四五” 期间新增 建设用地 （亩） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中央 财政 | 省财政 | 市县 财政 | 银行 贷款 | 其他 |  |  | 其中： 2021年 投资计划 （万元） |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | （合计159个） |  | 24763945 | 128363 | 1817882 | 2038708 | 113500 | 20665492 | 451609 | 18201780 | 1994282 |  | 25897 | 13316 |  |  |  |
| 一 | 科技创新发展领域（12项） |  |  |  | 5140379 | 1402 | 481953 | 436762 |  | 4220262 | 54364 | 4479015 | 366622 |  | 1790 | 1640 |  |  |  |
| （一） | 区域发展平台 |  |  |  | 1142249 | 1402 | 409623 | 413038 |  | 318186 | 32188 | 610061 | 61452 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 普宁现代农业（青梅）产业园建设工程 | 续建 | 国家现代农业产业园，涵盖普宁西部7个乡镇595.53平方公里，核心项目占地面积约1800亩，总建筑面积约380000平方米；建设内容包括：青梅加工区、观光工厂、公寓、观光梅园、青梅农业公园、物流仓储、电子商务中心、食品检测中心、研发中心、服务中心、青梅产品交易中心、青梅产品展示中心、特产服务区、污水处理及相关配套设施，包含山区7个乡镇道路建设。 | 2018-2023 | 142249 | 1402 | 9623 | 13038 |  | 118186 | 32188 | 110061 | 11452 |  |  |  | 是 | 是 | 市农业农村局、水果蔬菜发展研究中心 |
| 2 | 普宁市革命老区振兴发展项目 | 新建 | 加强革命老区基础设施建设，提升基本公共服务水平，强化红色资源保护利用，推进乡村振兴。 | 2021-2030 | 1000000 |  | 400000 | 400000 |  | 200000 |  | 500000 | 50000 |  |  |  |  |  | 各项目有关单位 |
| （二） | 创新创业基地 |  |  |  | 3010000 |  |  |  |  | 3010000 |  | 3010000 | 205000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 普宁市东部创新城建设项目 | 新建 | 东部创新城规划范围21150亩，建设成以“创新、多元、活力”为目标，以总部商务、众创孵化、电商运营、创新智造四大功能为引领，围绕物流、快递、医疗、教育、交通、能源等重点行业、重要领域，打造粤东地区的创新示范区与活力健康城。 | 2021-2025 | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 200000 |  |  |  | 是 | 是 | 市工信局 |
| 4 | 普宁上寮国际电商城建设项目 | 新建 | 项目位于池尾街道上寮网批一条街核心圈，上寮国际电商城将建成一个集物流、智能仓储、电商运营服务、全品类选品中心、网红摄影基地、共享直播间、网红培训中心、网红会客厅等配套于一体的服装产业创新升级的网红网批直播孵化基地，基地内产业链资源和功能配套，形成产业创新闭环，赋能传统服装批发功能，带动产业上下游全面升级。 | 2021-2022 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 5000 |  |  |  |  |  | 池尾街道 |
| （三） | 省级特色小镇 |  |  |  | 700000 |  |  |  |  | 700000 | 3000 | 600000 | 70000 |  | 800 | 800 |  |  |  |
| 5 | 揭阳普宁泛时尚小镇建设项目 | 新建 | 项目建设时尚信息中心、高端定制服务中心、时尚展示中心、特色时尚购物区、总部办公区、时尚生态工程、时尚品牌孵化区、潮汕文化体验区、体育场、设计创意之家、现代物流园区，总建筑面积为550万平方米，占地面积300万平方米，启动区33.3万平方米。 | 2021-2025 | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  | 500000 | 50000 |  | 500 | 500 | 是 | 是 | 流沙东街道 |
| 6 | 普宁市高埔青梅田园小镇建设项目 | 续建 | 项目占地面积约3000亩，总建筑面积20万平方米，包含游客服务中心、产业研发办公楼、文创中心、职工宿舍、食堂、文化教育建筑、康养产业建筑、专家公寓、度假酒店及民宿客栈建筑、医疗服务建筑、商业配套建筑、其他配套设施以及景观工程。 | 2020-2030 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 3000 | 100000 | 20000 |  | 300 | 150 |  | 是 | 高埔镇 |
| （四） | 现代产业园 |  |  |  | 288130 |  | 72330 | 23724 |  | 192076 | 19176 | 258954 | 30170 |  | 990 | 990 |  |  |  |
| 7 | 普宁市产业转移工业园区基础设施工程 | 续建 | 包含英歌山北路、英歌山南路等园区13条道路及市政设施配套工程，起步区（一期）及周边用地土方平整、道路及市政设施配套工程，招商服务中心建设工程。 | 2020-2025 | 70454 |  | 50000 | 20454 |  |  | 18500 | 41954 | 10000 |  |  |  | 是 | 是 | 市产业转移工业园区 |
| 8 | 普宁市纺织印染环保综合处理中心建设项目 | 续建 | 1.普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区道路及管网配套工程：建设普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区道路工程、绿化工程、路灯工程和管网工程。 2.普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区二期项目：总用地面积990亩，配套建设消防二中队、管理服务中心、商业中心、员工公寓、热力定型工厂、物流仓储、垃圾压缩站、停车场以及变电站等公共配套项目。 | 2020-2025 | 106400 |  |  | 2400 |  | 104000 | 400 | 106000 | 6000 |  | 990 | 990 | 是 | 是 | 市科技工业园管委会 |
| 9 | 普宁市蕉柑、花卉、青榄等现代农业产业园建设项目 | 续建 | 继续创建普宁市蕉柑、花卉、青榄等现代农业产业园。 | 2020-2025 | 60276 |  | 15000 | 200 |  | 45076 | 276 | 60000 | 12000 |  |  |  |  | 是 | 市农业农村局、水果蔬菜发展研究中心 |
| 10 | 普宁市大坝工业园基础设施项目 | 新建 | 道路水泥化，绿道、亮化工程，污水管道铺设4130米。 | 2021-2024 | 8000 |  | 7330 | 670 |  |  |  | 8000 | 670 |  |  |  |  | 是 | 大坝镇 |
| 11 | 普侨镇现代农业产业园建设项目 | 新建 | 项目规划用地面积约1600亩，主要建设禽畜、鱼养殖基地，水果种植基地，农产品冷库、物流中心、加油站和其他基础配套设施。 | 2022-2025 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  | 40000 |  |  |  |  |  |  | 普侨镇 |
| 12 | 利泰现代农业观光产业园建设项目 | 新建 | 项目充分发挥自然资源优势，坚持以农业为依托，在现有的基础上扩大农业种植规模。注重拓展农业的多功能性，建设农业生产、科学普及、休闲度假、观光体验融为一体的现代农业观光产业。 | 2021-2022 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 1500 |  |  |  |  |  | 大南山街道 |
| 二 | 现代产业体系建设领域（40项） |  |  |  | 2789639 |  | 1500 | 45350 | 28500 | 2714289 | 82350 | 2699859 | 379500 |  | 2757 | 1380 |  |  |  |
| （一） | 新型基础设施建设工程 |  |  |  | 316550 |  |  | 40350 | 6500 | 269700 | 38250 | 278300 | 48400 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 5G/4G网络建设项目 |  |  |  | 276200 |  |  |  | 6500 | 269700 | 37900 | 238300 | 46400 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 普宁市5G新基建项目 | 续建 | 新建5G基站4800个，以及相关配套的新建与改造，相关传输机房、光纤建设，设备升级等，实现城区5G网络连续覆盖和商用，打造数字化、网络化、智能化发展的“智慧普宁”，建成一批5G应用场景，带动我市工业互联、智能制造、智慧医疗、线上教育等各行各业发展。 | 2020-2025 | 276200 |  |  |  | 6500 | 269700 | 37900 | 238300 | 46400 | 预计2025年建成基站数4800个，可容纳400万用户使用5G网络 |  |  | 是 | 是 | 市工信局 |
| （2） | 数据中心项目 |  |  |  | 40350 |  |  | 40350 |  |  | 350 | 40000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 普宁市数据中心项目 | 续建 | 打造“五位一体”智能城市中枢（专题应用、决策指挥、AI、数字信息、城市感知），建设以人民为中心的新型智慧城市。包括普宁市智慧政务大厅项目、统一电子政务外网、加快电子政务外网IPv6应用改造，打造政务服务“一张网”，优化完善“互联网+政务服务”体系、数据中心机房等项目，构建政务大数据服务中台、建立综合信息平台-智慧政务，辅助政府优化政务服务结构等。 | 2020-2025 | 40350 |  |  | 40350 |  |  | 350 | 40000 | 2000 |  |  |  |  | 是 | 市政务服务数据管理局 |
| （二） | 新一代信息技术工程 |  |  |  | 205000 |  |  | 5000 |  | 200000 |  | 205000 | 50500 |  | 212 |  |  |  |  |
| 15 | 深圳市金泰克半导体有限公司普宁存储产业基地建设项目 | 新建 | 计划建设4 座具有国际先进水平的晶圆测试厂、IC 测试厂、SMT 系统集成厂、成品测试线及配套设备。厂房用地面积66700 平方米。建设4 栋单层面积2500 平方米5 层楼高的标准厂房，一栋单层面积2000平方米 3 层楼高的仓库，生产供热通风系统工程用地2000 平方米，建筑面积约62000 平方米。 | 2021-2025 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  | 200000 | 50000 |  | 211.86 |  | 是 | 是 | 市产业转移工业园区 |
| 16 | 普宁市市区智慧城管网格化管理平台建设项目 | 新建 | 建设一套智能指挥调度管理平台、前端监控系统、执法终端、公众监督举报平台。 | 2021-2022 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 500 |  |  |  |  |  | 市城管执法局 |
| （三） | 新材料产业工程 |  |  |  | 1265000 |  |  |  |  | 1265000 | 32000 | 1233000 | 85000 |  | 603 | 400 |  |  |  |
| 17 | 广东鼎孚包装材料有限公司新型膜材料生产基地建设项目 | 续建 | 建设新型膜材料生产基地。建设4条具有国际先进水平的新型膜材料生产线及配套设备，主要应用于太阳能光伏背板薄膜基材项目生产。 | 2020-2025 | 115000 |  |  |  |  | 115000 | 32000 | 83000 | 35000 |  | 203.14 |  | 是 | 是 | 市产业转移工业园区 |
| 18 | 普宁市诺德投资股份有限公司电子信息材料创新研究院暨高端锂电铜箔制造基地建设项目 | 新建 | 预计总建筑面积约56万平方米，主要建设包括铜基材料车间，铜箔制备车间，动力车间，水处理车间，仓储和维修车间，员工食堂，办公大楼，员工宿舍等。 | 2021-2025 | 1150000 |  |  |  |  | 1150000 |  | 1150000 | 50000 |  | 400 | 400 |  | 是 | 市产业转移工业园区 |
| （四） | 现代服务业工程 |  |  |  | 418243 |  |  |  |  | 418243 |  | 410813 | 79400 |  | 585 | 242 |  |  |  |
| （1） | 商务服务项目 |  |  |  | 74000 |  |  |  |  | 74000 |  | 74000 | 19000 |  | 130 | 12 |  |  |  |
| 19 | 普宁市里湖酒店建设项目 | 新建 | 里湖镇汽车客运站、宾馆及配套项目建设用地面积约33亩，主要包括：汽车客运站用地3000—5000平方米，计划投资2000万元；酒店用地10000平方米，计划投资5000万元；超市用地10000平方米，计划投资5000万元；商业及餐饮服务业15000平方米，计划投资2000万元。 | 2021-2025 | 14000 |  |  |  |  | 14000 |  | 14000 |  |  | 33 |  |  | 是 | 里湖镇 |
| 20 | 普宁市冠东石化交易中心科研培训基地 | 新建 | 项目占地面积约30.36亩，计划投资2亿元建设行业信息办公楼、技术研究楼、培训楼、宿舍及配套设施。 | 2022-2024 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 30.36 | 4.9 |  |  | 市产业转移工业园区 |
| 21 | 普宁市华智尚企业管理有限公司青创社区建设项目 | 新建 | 建设众创空间、电商运营中心、人才交流服务中心、青年社区服务中心和办公生活辅助设施、生产配套设施等。 | 2021-2022 | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  | 25000 | 10000 |  | 29.64 |  |  |  | 市产业转移工业园区 |
| 22 | 普宁市华智尚企业管理有限公司跨境电商（进出口保税仓、监管仓）建设项目 | 新建 | 项目拟建设保税仓、跨境电商仓、物流云仓和办公生活辅助设施等。 | 2021-2022 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 6000 |  | 30 |  |  |  | 市产业转移工业园区 |
| 23 | 普宁市商会大厦建设项目 | 新建 | 占地面积7亩。 | 2021-2022 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 3000 |  | 7 | 7 |  |  | 市商会 |
| （2） | 商贸物流项目 |  |  |  | 344243 |  |  |  |  | 344243 | 7430 | 336813 | 60400 |  | 455 | 230 |  |  |  |
| 24 | 广东烟草粤东区域卷烟物流配送中心建设项目 | 新建 | 项目建设内容主要包括建筑工程、工艺设备、信息系统。1.建筑工程，项目规划设计总建筑面积约33436.68平方米，包括：联合工房、配套设施用房、地上车库、门卫房等。2.工艺设备，包括：仓储系统设备、储分一体系统设备、条烟输送分拣设备等。3.信息系统，包括：信息管理系统、集中作业平台系统、一号工程系统。并配套周边道路、供排水等设施。 | 2021-2024 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 20000 | 年分拣配送卷烟59.78万箱 | 92 |  | 是 | 是 | 广东烟草揭阳市有限公司 |
| 25 | 普宁市智慧物流中心建设项目 | 新建 | 智慧物流中心建设项目主要设备投资为托盘高架库系统（单巷道1000个储位）、箱式输送系统、订单履行系统（B2B）、订单履行系统（B2C）、发货分拣系统（20个发货口）、挂装处理线、信息化系统、IT硬件等。预期可实现年8800万件服装周转量。 | 2021-2024 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 10000 |  | 200 | 200 | 是 | 是 | 流沙东街道 |
| 26 | 普宁市彬盛城市智慧物流中心建设工程 | 新建 | 项目建设用地130亩，建设仓库及业务用房。 | 2021-2022 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 5000 |  | 130 | 30 |  | 是 | 流沙东街道 |
| 27 | 广东超达工贸股份有限公司仓储物流基地建设项目 | 新建 | 为扩大公司生产规模，完善产、供、销体系，公司在普宁市产业转移工业园区征地32.8亩，计划投资1亿元，建设集研发生产、物流配送和商务服务于一体的仓储物流基地和冷藏专业基地。其中：专业物流仓库约20000平方米，1万吨专门冷库各1座；总部办公楼、员工宿舍等生活办公园区。 | 2021-2023 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 2000 |  | 32.8 |  |  | 是 | 市产业转移工业园区 |
| 28 | 普宁市潮汕江南果蔬物流配送中心 | 续建 | 建设水果、蔬菜、水产、粮油专业批发市场以及冷库；检测中心、信息中心、培训中心、办公楼、员工宿舍、商业服务等配套设施。 | 2019-2021 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | 7430 | 72570 | 13000 |  |  |  |  |  | 市产业转移工业园区 |
| 29 | 普宁市天洪冷链物流园建设项目 | 新建 | 项目建筑面积约1.7万平方米。计划建设总库容2.5万吨低温冷库两座、综合服务大楼一座，购置冷链仓储物流设施设备等。 | 2021-2022 | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  | 12000 | 8400 |  |  |  |  | 是 | 市供销社 |
| 30 | 广东纯晶玻璃制品有限公司冷链仓储物流中心建设项目 | 新建 | 项目占地面积100000平方米，新建智能货运物流港、保鲜库、速冻库、冷藏库等10000平方米，采用国际先进的制冷设备及保温材料，建成智能化仓储、万吨级冷库、现代化智能货运物流港、电商中心。 | 2021-2023 | 17243 |  |  |  |  | 17243 |  | 17243 | 2000 |  |  |  |  | 是 | 大坝镇 |
| 31 | 南径镇物流配送中心建设项目 | 新建 | 仓库及其他配套设施。 | 2021-2025 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 南径镇 |
| （五） | 传统产业升级工程 |  |  |  | 562846 |  |  |  | 22000 | 544646 | 10100 | 552746 | 104000 |  | 1224 | 738 |  |  |  |
| 32 | 广东秋盛年产20万吨（首期）熔体直纺多功能差别化涤纶短纤维建设项目 | 新建 | 项目用地约200亩，建筑面积120000平方米。建设年产20万吨（首期）聚酯聚合生产线，生产10万吨高粘度三维中空短纤维、7万吨普通粘度型短纤维、普通二维产品和有色纤维，3万吨功能性低熔点纤维。同时配套PTA仓库、EC罐区、聚合车间、切片仓库、纺丝仓库、热媒站、蒸汽锅炉、变电站 、公用工程等设施。 | 2021-2025 | 95000 |  |  |  |  | 95000 |  | 95000 | 5000 |  | 200 | 200 |  | 是 | 占陇镇 |
| 33 | 普宁市绿洲胶囊英歌山生产基地建设项目 | 新建 | 建设固体制剂小柴胡颗粒及橡胶膏剂等系列现代化制药生产项目，首期建筑面积66054.51平方米，其中：厂房30298.64平方米，仓库33546平方米，动力中心、污水处理站及其他配套设施2209.4平方米，总投资预计3.8亿元， | 2021-2025 | 38000 |  |  |  |  | 38000 |  | 38000 | 10000 |  | 116.75 |  |  | 是 | 市产业转移工业园区 |
| 34 | 广东爱迪医疗器械生产基地建设项目 | 新建 | 总建筑面积约50000平方米，计划建设三条生产线，包括建设生产厂房、办公生活辅助设施、生产配套设施等。 | 2021-2023 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 5000 |  | 38.45 |  |  | 是 | 市产业转移工业园区 |
| 35 | 广东吉明丰中药饮片生产基地建设项目 | 新建 | 项目计划投资约1.2亿元，拟建设符合GMP认证要求的中药饮片现代生产厂房、办公生活辅助设施、生产配套设施等。 | 2021-2022 | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  | 12000 | 5000 |  | 13.06 |  |  |  | 市产业转移工业园区 |
| 36 | 广东康洲药业中药饮片生产基地建设项目 | 新建 | 项目计划投资约2.5亿元，拟建设符合GMP认证要求的中药饮片现代生产厂房、办公生活辅助设施、生产配套设施等。 | 2021-2022 | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  | 25000 | 10000 |  | 15 |  |  |  | 市产业转移工业园区 |
| 37 | 普宁市产业转移工业园通用厂房建设项目（一期） | 新建 | 项目占地面积约101.2亩，建设通用厂房、办公、餐饮、宿舍等配套设施，建筑面积约15万平方米（含地下室2.5万平方米）。 | 2022-2024 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  | 40000 |  |  | 101.2 |  |  |  | 市产业转移工业园区 |
| 38 | 普宁市润佳彩印有限公司建设工程 | 新建 | 项目占地面积约28.44亩，计划建设彩印厂房、办公楼及相关配套设施。 | 2022-2023 | 10100 |  |  |  |  | 10100 |  | 10100 |  |  | 28.44 |  |  |  | 市产业转移工业园区 |
| 39 | 广东宝润制药股份有限公司建设工程 | 新建 | 项目占地面积约55.14亩，计划投资约2亿元建设厂房、办公楼、宿舍及相关配套设施。 | 2022-2023 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 55.14 |  |  |  | 市产业转移工业园区 |
| 40 | 普宁市海鸥医疗器械英歌山生产基地 | 新建 | 项目占地面积约20亩，计划建设无菌医疗器械GMP生产洁净车间、医疗器械产品仓储配送中心、产品研发中心等主要研发、生产设施。 | 2022-2024 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 20 |  |  |  | 市产业转移工业园区 |
| 41 | 普宁市柏堡龙医护产品生产线建设项目 | 续建 | 建设60条一次性医用口罩自动化生产线和1条防护服生产线。项目达产后预计日产一次性医用口罩360万片，日产防护服5000件。 | 2020-2022 | 29746 |  |  |  |  | 29746 | 100 | 29646 | 5000 |  | 100 | 100 |  |  | 流沙东街道 |
| 42 | 普宁市吉润装配式PC构件生产及机制砂综合利用基地建设项目 | 新建 | 项目总用地面积79920平方米，总建筑面积57520平方米，分三个阶段完成；主要建设1条节能环保型尾矿制备砂生产线，2条高性能混凝土和1条节能环保砂浆生产线，多功能预制构件生产车间；采用尾矿制备砂综合利用和装配式PC构件生产技术。建设5间单层厂房、办公楼、实验楼、道路、给排水及相关配套设施。 | 2021-2023 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 6000 | pc构件10万吨、机制砂3000万吨 | 120 | 120 |  | 是 | 大坝镇 |
| 43 | 普宁市联富工业纸筒及化纤纸筒智能数据自动生产线建设项目 | 新建 | 项目占地面积13975平方米，建筑面积14025.05平方米；主要建设生产车间10325.05平方米，综合楼3700平方米；配套建设道路、绿化、给排水，及相关设施。 | 2021-2023 | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  | 8000 | 4000 | 8000吨 | 60 | 40 |  | 是 | 大坝镇 |
| 44 | 广东纯晶玻璃制品有限公司总部建设项目 | 新建 | 自动化及节能降耗技术应用生产车间。 | 2021-2023 | 20000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 20000 | 6000 | 生产玻璃制品6.5亿个 | 80 | 36.4 |  |  | 大坝镇 |
| 45 | 广东科迪微晶有限公司总部建设项目 | 新建 | 高强度微晶玻璃生产自动化及节能降耗技术应用项目。 | 2021-2023 | 20000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 20000 | 6000 | 生产微晶制品2000万片 | 44 | 25.5 |  |  | 大坝镇 |
| 46 | 广东建和混凝土预制构件生产项目 | 新建 | 项目占地面积88400平方米，建设厂房和生产线。 | 2021-2023 | 5000 |  |  |  | 2000 | 3000 |  | 5000 | 2000 | 年产混凝土预制构件15万立方米。 |  |  |  |  | 大坝镇 |
| 47 | 普宁市吉润环保科技有限公司机制砂及干混砂浆生产技改项目 | 新建 | 项目购进先进机制砂设备和干混砂浆生产设备，淘汰老旧设备，提高生产效率和产品质量。项目实施后，预计年新增机制砂40万吨，干混砂浆20万吨。 | 2021-2023 | 3800 |  |  |  |  | 3800 |  | 3800 | 1800 | 机制砂40万吨，干混砂浆20万吨 |  |  |  |  | 大坝镇 |
| 48 | 普宁市船埔下坑仔饮用天然矿泉水及配套工程项目 | 续建 | 该项目为绿色环保项目，一期占地16亩，投资3亿元，开采量1506立方米/日，生产瓶装矿泉水，建成后预计年生产规模95040万瓶（规格500毫升），年产值约9.5亿元，提供就业岗位约200个。同时，配套建设一条长1.5公里、宽12米环镇公路。 | 2017-2021 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 10000 | 20000 | 20000 | 每日1500吨 | 32 | 16 |  | 是 | 船埔镇 |
| 49 | 普宁市加油站建设工程 | 新建 | 新建加油站30座。 | 2021-2025 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  | 150000 | 20000 |  | 200 | 200 |  | 是 | 市发改局 |
| （六） | 农林牧渔项目 |  |  |  | 22000 |  | 1500 |  |  | 20500 | 2000 | 20000 | 12200 |  | 133 |  |  |  |  |
| 50 | 普宁市生猪（牛羊）定点屠宰建设项目 | 续建 | 建设生猪（牛羊）定点屠宰厂房及标准化机械生产线。 | 2020-2023 | 16000 |  |  |  |  | 16000 | 2000 | 14000 | 11200 |  | 104 |  |  | 是 | 市农业农村局 |
| 51 | 普宁市青梅产品提升改造建设项目 | 新建 | 青梅标准化精深加工厂房及生产线建设。 | 2021-2022 | 3000 |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 3000 | 1000 |  |  |  |  |  | 市农业农村局 |
| 52 | 广东俊利雄养猪建设项目 | 新建 | 建筑面积19612平方米，养殖1万头，建设猪舍及配套设施。 | 2021-2022 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 29.42 |  |  |  | 普侨镇 |
| 三 | 综合交通运输体系建设领域（15项） |  |  |  | 1476049 |  | 43871 | 985732 |  | 446446 | 8000 | 1468049 | 148937 |  | 5802 | 4638 |  |  |  |
| （一） | 轨道交通工程 |  |  |  | 370000 |  |  |  |  | 370000 | 5000 | 365000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 疏港铁路项目 |  |  |  | 370000 |  |  |  |  | 370000 | 5000 | 365000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 揭惠铁路普宁段建设项目 | 续建 | 35公里。 | 2021-2025 | 370000 |  |  |  |  | 370000 | 5000 | 365000 | 50000 |  |  |  |  | 是 | 市发改局 |
| （二） | 公路工程 |  |  |  | 1056049 |  | 43871 | 985732 |  | 26446 | 3000 | 1053049 | 88365 |  | 5742 | 4578 |  |  |  |
| （1） | 高速公路项目 |  |  |  | 597453 |  |  | 575038 |  | 22415 |  | 597453 | 22715 |  | 1724 | 1724 |  |  |  |
| 54 | 普宁市普惠高速公路梅林互通立交建设项目 | 新建 | 匝道长3.539公里，采用一般互通式立体交叉，设计时速40公里/小时，设置收费站1处。 | 2021-2023 | 12918 |  |  | 12918 |  |  |  | 12918 | 300 |  | 28.4 | 28.4 |  | 是 | 市交通运输局 |
| 55 | 揭惠高速公路普宁市区连络线建设项目 | 新建 | 路线全长22.594公里。项目主线按双向四车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，桥涵荷载标准公路一级，路基宽度26米。 | 2022-2024 | 562120 |  |  | 562120 |  |  |  | 562120 |  |  | 1214.4 | 1214.4 | 是 | 是 | 市公路局 |
| 56 | 汕湛高速公路普宁东及普侨连接线建设工程 | 新建 | 主要包括普宁东连接线、普侨连接线共2条连接线。 | 2021-2021 | 22415 |  |  |  |  | 22415 |  | 22415 | 22415 |  | 481 | 481 |  |  | 市交通运输局、汕湛高速公司 |
| （2） | 国省道项目 |  |  |  | 458596 |  | 43871 | 410694 |  | 4031 | 3000 | 455596 | 65650 |  | 4018 | 2854 |  |  |  |
| 57 | 国道238线普宁益岭至惠来交界段改建工程 | 新建 | 全长10.982公里，设计速度80公里/小时（隧道及局部地形困难段60公里/小时），双向四车道（部分控制性结构物双向六车道），路基宽度25.5米。 | 2021-2022 | 102263 |  | 27890 | 74372 |  | 1 |  | 102263 | 40000 |  | 576.55 | 576.55 |  | 是 | 市公路局 |
| 58 | 国道238线普宁甘石径至池尾段改造工程 | 新建 | 全长25.58公里，按一级公路标准进行改建，设计速度80公里/小时，双向四车道，路基宽24.5米，砼路面。 | 2022-2024 | 99000 |  | 10999 | 88001 |  |  |  | 99000 |  |  | 1074.35 | 498.81 | 是 | 是 | 市公路局 |
| 59 | 国道238复线普宁里湖至池尾新建工程 | 新建 | 全长11.8公里，按一级公路技术标准进行新建，设计速度80公里/小时，路基宽44米，双向六车道，砼路面。 | 2023-2025 | 50400 |  |  | 50400 |  |  |  | 50400 |  |  | 778.8 | 778.8 |  |  | 市公路局 |
| 60 | 国道324线普宁池尾至惠来交界段路面改造工程 | 新建 | 全长22.775公里。按原一级技术标准对破损的路面进行修复，并加铺沥青路面。 | 2021-2022 | 13772 |  |  | 13772 |  |  |  | 13772 | 4000 |  |  |  |  | 是 | 市公路局 |
| 61 | 省道236线普宁延长埔至占苏段新建工程 | 新建 | 全长6.490公里。按一级兼城市主干路标准新建，设计时速80km/h，路基标准断面宽50米，双向8车道，沥青路面。 | 2022-2024 | 77294 |  | 1820 | 75474 |  |  |  | 77294 |  |  | 545 | 545 | 是 | 是 | 市公路局 |
| 62 | 省道237线普宁赤岗至麒麟段改建工程 | 续建 | 全长24.85公里，按一级公路技术标准进行建设，设计速度80公里/小时，路基宽24.5米，双向四车道。 | 2020-2023 | 49980 |  | 3162 | 46818 |  |  | 3000 | 46980 | 20000 |  | 1043.69 | 455.02 |  | 是 | 市公路局 |
| 63 | 省道228线普宁仙耘至远光路段路面改造工程 |  | 全长11.11公里，采用二级公路技术标准改造，路基宽8.5米，水泥路面宽7.5米。 | 2024-2025 | 5550 |  |  | 5550 |  |  |  | 5550 |  |  |  |  |  |  | 市交通运输局 |
| 64 | 省道255线普宁麒麟至占陇路段改建工程 | 新建 | 项目全长约10.507公里，采用一级公路技术标准进行改建，双向四车道，路基宽24.5米。 | 2021-2023 | 43027 |  |  | 43027 |  |  |  | 43027 | 150 |  |  |  |  | 是 | 市交通运输局 |
| 65 | 省道337线普宁高埔桥至老鹰咀路段路面改造工程 | 新建 | 项目全长约32.62公里，采用二级公路技术标准进行改造，路基宽8.5米，水泥路面宽7.5米。 | 2021-2023 | 13280 |  |  | 13280 |  |  |  | 13280 | 500 |  |  |  |  | 是 | 市交通运输局 |
| 66 | 广太高速出口南溪延长线建设项目 | 新建 | 全长2.486公里，按一级公路设计，路基、路面、桥梁、涵洞、交通工程、路灯按40米规划建设。 | 2021-2023 | 4030 |  |  |  |  | 4030 |  | 4030 | 1000 |  |  |  |  | 是 | 南溪镇 |
| （三） | 机场工程 |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 60 | 60 |  |  |  |
| 67 | 普宁通用机场建设项目 | 新建 | 建设停机坪，机库，必要的通信设施，综合业务办公，生活用房及其他公用设施等。 | 2022-2025 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 60 | 60 |  |  | 市发改局 |
| 四 | 生态环境建设领域（22项） |  |  |  | 2262452 | 9100 | 800522 | 247434 | 85000 | 1120396 | 145106 | 1999692 | 312701 |  | 1881 | 214 |  |  |  |
| （一） | 能源转型升级工程 |  |  |  | 461242 |  |  |  |  | 461242 | 89716 | 370126 | 88667 |  | 93 | 75 |  |  |  |
| (1) | 天然气分布式能源站项目 |  |  |  | 193318 |  |  |  |  | 193318 | 13600 | 178318 | 12000 |  | 68 | 50 |  |  |  |
| 68 | 普宁市纺织印染环保综合处理中心分布式能源建设项目 | 续建 | 该项目占地面积为18.4亩，建设规模为4x20t/h燃气锅炉+2x70t/h燃气锅炉+2x6F级燃机分布式供能机组（包括2台70MV燃气轮机、2台余热锅炉和1台30MW级汽轮发电机组及辅助系统） | 2018-2025 | 103318 |  |  |  |  | 103318 | 13600 | 88318 | 9000 |  | 18.4 |  |  | 是 | 市科技工业园管委会 |
| 69 | 普宁市产业转移工业园（英歌山）分布式能源建设项目 | 新建 | 规划用地面积50亩，建设范围包括：1.气化站规模为3x200立方的LNG储罐；2.能源站装机规模为4x20t/h燃气锅炉+2x50t/h燃气锅+2x50MW燃机分布式供能机组。 | 2021-2024 | 90000 |  |  |  |  | 90000 |  | 90000 | 3000 |  | 50 | 50 |  |  | 市产业转移工业园区 |
| (2) | 石油天然气项目 |  |  |  | 72000 |  |  |  |  | 72000 | 35000 | 37000 | 37000 |  | 25 | 25 |  |  |  |
| 70 | 揭阳天然气管道工程（普宁段） | 续建 | 途经我市11个镇、街道、农场，普宁段干线长约52公里，支线长约20公里，设2座站场、4座阀室。干线管径D813mm，设计压力10MPa;支线管径D508mm，设计压力10MPa。 | 2020-2021 | 72000 |  |  |  |  | 72000 | 35000 | 37000 | 37000 |  | 25 | 25 |  | 是 | 市发改局 |
| (3) | 电网项目 |  |  |  | 195924 |  |  |  |  | 195924 | 41116 | 154808 | 39667 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 电网项目（主网部分） | 续建 | 新建变电站11座，扩建变电站5座，逐步完善电网高压网架结构，解决变电站重载问题。 | 2020-2025 | 44647 |  |  |  |  | 44647 | 21465 | 23182 | 9120 |  |  |  |  | 是 | 普宁供电局 |
| 72 | 电网项目（配网部分） | 续建 | 开展农村配电网升级改造，解决中低压重过载低电压等存量问题，完善中压配电网架结构。计划新建及改造中压线路1306公里，新建及改造低压线路5006公里，增容及新建配变1681台。 | 2020-2025 | 151277 |  |  |  |  | 151277 | 19651 | 131626 | 30547 |  |  |  |  | 是 | 普宁供电局 |
| （二） | 水利工程 |  |  |  | 1282765 |  | 789322 | 173443 |  | 320000 | 8890 | 1157621 | 92600 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 普宁市水质提标工程 | 新建 | 对练江、榕江、龙江三大流域进行河道清淤、河堤护脚、淤泥无害化处理、水生态修复。包括龙江流域、榕江流域水环境综合整治工程，练江干流（普宁段）整治工程，南溪镇北干渠及内河综合整治，梅林镇高田溪治理工程，练江流域干支流水利设施劣五类治理工程（龙门涝区、占陇涝区新建泵站工程、练江水闸除险加固工程、光南水闸重建工程等）。 | 2021-2025 | 800000 |  | 480000 |  |  | 320000 |  | 800000 | 50000 |  |  |  |  | 是 | 市水利局 |
| 74 | 普宁市水库工程建设项目 | 续建 | 建设普宁市宝月水库、茅坪水库、娘岭水库、坎下水库、青子园水库、圆控潭水库工程。 | 2020-2029 | 282652 |  | 226122 | 56530 |  |  | 6990 | 219408 | 10000 |  |  |  | 是（宝月 水库） | 是 | 市水利局 |
| 75 | 普宁市茅坪水库与上三坑水库连通工程 | 新建 | 建设长8公里隧洞，连通茅坪水库与上三坑水库。 | 2025-2029 | 72000 |  | 57600 | 14400 |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  | 市水利局 |
| 76 | 普宁市碧道建设工程 | 续建 | 1.练江碧道：滨岸护带建设21.6公里，包括堤顶路、防洪堤坡面绿化、滩地美化、护堤地美化等四项工程措施：建设防汛交通桥3座；新建牛埋电排站；重建杉铺电排站、水闸；建立亲水栈道、骑行道等多级漫步系统，并通过水上码头、特色驿站、亲水观景台等的布置丰富水岸景观，沿岸新增标识系统、驿站等配套服务设施。 2.汤坑溪碧道：堤防加固4公里，清淤8.2公里，穿堤建筑物重建8座，新建2座，两岸截污24.4公里，违章清拆，开展岸边面源污染防治、曝气复氧。结合特色小镇规划，整体配置标识系统、驿站、公厕等配套服务设施；根据特色村的分布打造多个小型碧道公园，改善滨水人居环境。 3.白坑湖碧道：违章清拆，开展岸边面源污染防治，开展白坑湖水湿地修复工程；结合白坑湖湿地公园规划，主要通过复合功能的滨水慢行系统、完善的游憩服务设施、特色绿化带设计营造连接白坑湖与城区的生态景观廊道。 4.云落溪碧道：违章清拆，开展岸边面源污染防治，加强岸边植被保护与修复；新增标识系统、驿站、公厕等配套服务设施，局部增加亲水栈道。骑行道等多级慢行道系统和融观景休闲、健身运动于一体的滨水节点空间。 5.麒麟水碧道：堤防加固12.2公里，新建水闸3座、穿堤涵8座;清除违建，两岸截污建设21.6公里，开展岸边面源污染防治。新增标识系统、驿站、公厕等配套服务设施，局部增加亲水栈道。骑行道等多级慢行道系统和融观景休闲、健身运动于一体的滨水节点空间。 6.榕江南河碧道：新增标识系统、驿站、公厕等配套服务设施，局部增加亲水栈道。骑行道等多级慢行道系统和融观景休闲、健身运动于一体的滨水节点空间。 | 2020-2022 | 128113 |  | 25600 | 102513 |  |  | 1900 | 126213 | 32600 |  |  |  |  | 是 | 市水利局 |
| （三） | 环保工程 |  |  |  | 518445 | 9100 | 11200 | 73991 | 85000 | 339154 | 46500 | 471945 | 131434 |  | 1788 | 139 |  |  |  |
| （1） | 污水处理设施建设项目 |  |  |  | 80484 |  |  | 71800 |  | 8684 | 1000 | 79484 | 29000 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 普宁市污水处理厂四期建设项目 | 续建 | 新建一座污水处理能力为8万吨/日的污水处理厂，生化处理工艺采用AAO微曝氧化沟和辐流式沉淀池，深度处理工艺采用高效沉淀池+活性砂滤池，出水标准为地表水V类。 | 2020-2022 | 20484 |  |  | 11800 |  | 8684 | 1000 | 19484 | 5000 | 8万吨/日 |  |  |  | 是 | 市城管执法局 |
| 78 | 普宁市练江流域污水处理厂建设项目 | 新建 | 污水处理厂规模为10万吨/日，出水标准为地表水Ⅴ类。 | 2021-2024 | 60000 |  |  | 60000 |  |  |  | 60000 | 24000 | 10万吨/日 |  |  |  | 是 | 市城管执法局 |
| （2） | 垃圾处理设施建设项目 |  |  |  | 392034 |  |  |  | 85000 | 307034 | 45500 | 348034 | 82034 |  | 1777 | 128 |  |  |  |
| 79 | 普宁市（垃圾焚烧发电厂）生活垃圾环保处理中心二期建设项目 | 续建 | 日处理生活垃圾1200吨，项目配置2台600t/d机械炉排焚烧炉和1台25MW凝汽式汽轮发电机组。 | 2019-2021 | 55034 |  |  |  |  | 55034 | 32000 | 23034 | 23034 | 1200吨/日 | 66 |  |  | 是 | 市市容环境卫生管理中心 |
| 80 | 普宁市北部生活垃圾环保处理中心建设项目 | 新建 | 本项目总投资为6.7亿元，规划建设总规模为处理生活垃圾 1200t/d+餐厨垃圾 200t/d，配置 2 台处理能力为 600t/d 机械炉排焚烧炉及 2 台中温次高压余热锅（6.4MPa ，450℃）， 配置 2 台 15MW 中温次高压凝汽式汽轮机（6.2MPa ，445℃）及 2 台 15MW 的发电机。 项目分两期建设，其中一期总投资为3.7亿元，建设 1 台 600t/d 机械炉排焚烧炉及 1 台中温次高压余热锅炉 （6.4MPa ，450℃），100t/d 的餐厨垃圾处置设施，配置 1 台 15MW 中温次高压凝汽式 汽轮机（6.2MPa ，445℃）及 1 台 15MW 的发电机。 | 2021-2025 | 67000 |  |  |  |  | 67000 |  | 67000 | 30000 |  | 128 | 128 |  |  | 市市容环境卫生管理中心 |
| 81 | 普宁市循环经济生态园建设项目 | 新建 | 1.建设内容：项目用地面积约1000亩，包括二期用地及扩建项目预留地。共分三期建设，一期项目用地400亩，二至三期项目用地600亩。项目建设内容包括建筑拆除垃圾、建筑泥浆、建筑余土、装修垃圾，市政污泥、河道淤泥、工业污泥，生活垃圾焚烧飞灰，绿化垃圾、大件废弃家具、餐厨垃圾，以及废弃家电拆解、废弃汽车拆解等处理处置及资源化利用设施。 2.建设规模：建筑垃圾3500吨/日，其中建筑拆除垃圾1500吨/日、建筑泥浆1000吨/日、建筑余土800吨/日，装修垃圾200吨/日；市政污泥1000吨/日（一期600吨/日）、河道淤泥1500吨/日、工业污泥400吨/日；生活垃圾焚烧飞灰150吨/日（一期70吨）；绿化垃圾一期50吨/日、大件废旧家具一期2500件/年、餐厨垃圾200吨/日（一期80吨/日）；汽车拆解一期1000台/年；废弃家电拆解一期1500件/年。 | 2021-2025 | 200000 |  |  |  | 85000 | 115000 |  | 200000 | 20000 |  | 1000 |  |  |  | 市市管环境卫生管理中心 |
| 82 | 普侨镇建筑施工废弃物和污泥处理循环利用二期建设项目 | 续建 | 主要设备为装载机、洗砂机、细砂提取机、压滤机、粉碎机、筛料机、搅拌机、挤出机、电能窑车机等；项目占地面积183.29亩。 | 2019-2024 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 12000 | 18000 | 6000 |  | 183.29 |  |  |  | 普侨镇 |
| 83 | 普宁市建筑垃圾废弃物资源化综合利用特许经营建设项目（新河东片区、新河西片区） | 新建 | 普宁市建筑垃圾废弃物资源化综合利用特许经营项目（新河东片区），选址在大南山街道圆山村，面积约100亩；普宁市建筑垃圾废弃物资源化利用特许经营项目（新河西片区），选址在池尾街道新丰村，面积约300亩。日处理建筑垃圾共4000吨。 | 2021-2025 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  | 40000 | 3000 |  | 400 |  |  | 是 | 市城管执法局 |
| （3） | 生态环境综合治理项目 |  |  |  | 45927 | 9100 | 11200 | 2191 |  | 23436 |  | 44427 | 20400 |  | 10.8 | 10.8 |  |  |  |
| 84 | 普宁市医疗废物无害化处置中心建设项目 | 新建 | 建设无害化处置设施，设计日处理医疗垃圾20吨。 | 2021-2022 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 10.8 | 10.8 |  |  | 揭阳市生态环境局普宁分局 |
| 85 | 普宁练江干流(首期）及白马河干流生态修复工程 | 新建 | 项目建设范围主要包括练江干流3公里生态修复示范段（约10.7公顷）和汤坑溪河口湿地公园（约7.8公顷），白马河干流上游5公里生态修复示范段。 | 2021-2022 | 10814 | 9100 |  | 1714 |  |  |  | 10814 | 3800 |  |  |  |  | 是 | 揭阳市生态环境局普宁分局 |
| 86 | 普宁市生态环境信息化管理系统（二期）及监测能力建设项目（监测仪器设备） | 新建 | 建设练江、榕江、龙江三江流域30座水质自动监测站，安防视频监控，普宁市生态环境信息管理系统优化升级。建设内容包括：水质自动监测仪器、取水系统、预处理系统、控制系统、自清洗系统、数据传输系统、防雷系统、土建基础平台。安防视频监控配套设备设施。普宁生态环境信息管理系统平台优化升级。为满足新的监测需求，提升公共服务能力，补充、更新和增加部份仪器设备（共31台/套）。 | 2021-2022 | 4477 |  | 4000 | 477 |  |  |  | 4477 | 1600 |  |  |  |  |  | 揭阳市生态环境局普宁分局 |
| 87 | 普宁市水质净化厂建设工程 | 续建 | 项目主要建设3万吨/日污水处理厂一座；主要建设内容包括：细格栅、曝气沉砂池、接触消毒池、污泥池、脱水机房、鼓风机房及配电间、机修仓库、加药间、综合管理用房及配套设施等。 | 2020-2021 | 13500 |  |  |  |  | 13500 | 1500 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 是 | 市城管执法局 |
| 88 | 普宁市大坝镇农村环境连片综合整治工程 | 新建 | 污水治理，生活垃圾转运，黑臭水塘生态修复，河渠清淤及生态护岸建设。 | 2021-2022 | 7200 |  | 7200 |  |  |  |  | 7200 | 3000 |  |  |  |  |  | 大坝镇 |
| 89 | 普宁市南径镇西切流及南洋溪生态修复项目 | 新建 | 西切流干流生态修复5公里（双侧10公里），建设南径村湿地（处理量约2000吨/日），建设总面积12000平方米，建设碧屿村湿地（处理量约3000吨/日），建设总面积16000平方米。白石村排渠（500米）、田南村排渠（300米）、陇华村排渠（2.6公里）共3条排渠进行生态修复。建设横山尾湿地（1600吨/日），总占地面积6000m2，建设曲湾湿地（1600吨/日），总占地面积5000平方米。滨水驳岸带改造3.0公里，景观建设等。 | 2021-2022 | 6936 |  |  |  |  | 6936 |  | 6936 |  |  |  |  |  |  | 南径镇 |
| 五 | 公共服务领域（70项） |  |  |  | 13095427 | 117861 | 490036 | 323430 |  | 12164100 | 161789 | 7555166 | 797094 |  | 13667 | 5444 |  |  |  |
| （一） | 城市公共基础设施 |  |  |  | 328538 |  |  | 57138 |  | 271400 | 19289 | 309749 | 66000 |  | 398 | 230 |  |  |  |
| （1） | 城市道路建设项目 |  |  |  | 107138 |  |  | 57138 |  | 50000 | 500 | 107138 | 6000 |  | 297 | 230 |  |  |  |
| 90 | 普宁市市区道路建设工程 | 续建 | 普宁市河滨南路（赤华南路至广达南路）、文竹北路延长线（北二环大道至勤建学校西侧）、荔园路（流沙大道至金池路）、玉潭路（流沙大道至贵湖路）、白沙陇路（赤华北路至广达北路）、流沙大道（东埔环岛至白马桥）、广达路（普宁大道至环市北路）、西二环大道（城西大道至泥沟高速口）等共8条道路，总长15.686公里。 | 2020-2025 | 44819 |  |  | 44819 |  |  | 500 | 44819 | 3000 |  | 120 | 120 |  | 是 | 市城管执法局 |
| 91 | 市军马路（环城南路至环市东路）建设工程 | 新建 | 道路全长约1645米，宽40米；主要建设道路、交通标志标线、路灯、排污排水、绿化等。 | 2021-2022 | 12319 |  |  | 12319 |  |  |  | 12319 | 3000 |  | 110 | 110 |  | 是 | 流沙南街道 |
| 92 | 普宁高铁站站前广场升级改造工程 | 新建 | 项目总占地面积44532平方米（折合66.8亩），总建筑面积66798平方米。包含地下商业街5332平方米，两层地下停车场61466平方米，提供车位约1800个。还将配套建设连接场站大厅与地下停车场的地下连廊，升降电梯及扶手电梯。 | 2021-2024 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 66.8 |  | 是 | 是 | 市交通运输局 |
| （2） | 城市供水项目 |  |  |  | 221400 |  |  |  |  | 221400 | 18789 | 202611 | 60000 |  | 101 |  |  |  |  |
| 93 | 普宁市北部供水工程及北部中心水厂建设项目（普宁市引龙供水及北部水厂工程） | 续建 | 铺设引水管道长度约25公里，建设日产20万吨的水厂一座及配套管网工程。 | 2020-2023 | 160800 |  |  |  |  | 160800 | 13789 | 147011 | 50000 | 日产10万吨 自来水 | 94.34 |  | 是 | 是 | 普宁粤海水务有限公司 |
| 94 | 普宁市莲花山水厂提升及城区老旧管网改造工程 | 续建 | 铺设长度约17.1公里的DN1600原水输水管道，建设日处理能力为6000吨的污水处理厂一座及城区老旧管网改造工程。 | 2020-2023 | 60600 |  |  |  |  | 60600 | 5000 | 55600 | 10000 | 生产排水处理能力为6000 吨/日 | 7 |  |  | 是 | 普宁粤海水务有限公司 |
| （二） | 农业农村基础设施 |  |  |  | 573623 |  | 230000 | 12960 |  | 330663 | 38500 | 475123 | 72500 |  | 353 | 317 |  |  |  |
| （1） | 农村道路建设项目 |  |  |  | 40043 |  |  | 9960 |  | 30083 |  | 40043 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 县道108线（仙贡线）南溪镇后寨至平定桥路段（二期）建设项目 | 扩建 | 起点桩号K5+938，终点桩号K15+247.81，全长9.310公里。道路一期工程于2018年9月完成路面改造。二期扩建路基宽度8.5米，路面宽度7.5米。二期工程完成后道路路基总宽17.0米，路面宽15.0米。 | 2022-2023 | 6603 |  |  |  |  | 6603 |  | 6603 |  |  |  |  |  |  | 南溪镇 |
| 96 | 县道101普宁隆高线路面改造工程 |  | 全长12.52公里，采用二级公路技术标准改造，路基宽7.5-8.5米，水泥路面宽6.5-7.5米。 | 2024-2025 | 5640 |  |  | 5640 |  |  |  | 5640 |  |  |  |  |  |  | 市交通运输局 |
| 97 | 乡道Y328普宁平西线改建工程 |  | 全长4.8公里，采用二级公路技术标准改造，路基宽16.5米，水泥路面宽15米。 | 2024-2025 | 4320 |  |  | 4320 |  |  |  | 4320 |  |  |  |  |  |  | 市交通运输局 |
| 98 | 普宁市“四好农村路”建设项目 | 新建 | 加快县道隆高线、仙贡线、草南线等路段的升级改造，改善连接揭西、榕城、潮阳、惠来等邻近县（区）交通出口的交通条件。 | 2021-2025 | 23480 |  |  |  |  | 23480 |  | 23480 | 3000 |  |  |  |  |  | 市交通运输局 |
| （2） | 农村供水建设项目 |  |  |  | 6000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 99 | 南径镇饮水厂建设项目 | 新建 | 南径镇饮水厂。 | 2022-2023 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 南径镇 |
| 100 | 云落镇水厂清淤扩容及管网铺设工程 | 新建 | 1.水库扩容增加蓄水量63万立方米，总库容量达到123万立方米，并对水库坝体较薄弱处进行防渗加固处理，其中：①原水库清淤扩容增加蓄水量30万立方米，预计挖去土方25.0万立方米；②征用四亩陇水库，水库扩容增加蓄水量33万立方米。 2.建设一套日产水量5000立方米/日的制水设施。 3.重新铺设DN160mm供水主管1.36千米(新圩至云落村段)，铺设云落村、大池村下新圩、下埔寮村、九岭村、中央寨村、云楼村DN110毫米供水管18.3公里，铺设镇区DN90毫米供水管3.2公里，铺设各村巷道分线供水网络DN63毫米供水管26.8公里，链接各用水户毛细管4.67公里，统一安装更换各用户用水计量表5200个。 | 2021-2025 | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | 50 | 50 |  |  | 云落镇 |
| （3） | 农业配套基础设施 |  |  |  | 527580 |  | 230000 |  |  | 297580 | 38500 | 429080 | 69500 |  | 303 | 267 |  |  |  |
| 101 | 普宁市乡村振兴建设项目 | 续建 | 460个村庄创建美丽宜居村。 | 2020-2027 | 230000 |  | 230000 |  |  |  | 36500 | 133500 | 31000 |  |  |  | 是 | 是 | 市农业农村局 |
| 102 | 普宁市美丽乡村建设管道天然气工程 | 新建 | 普宁22个乡镇35万户管道天然气工程。 | 2021-2025 | 110000 |  |  |  |  | 110000 |  | 110000 | 20000 |  |  |  |  | 是 | 市国有资产管理中心 |
| 103 | 普宁市占陇镇综合市场建设项目 | 新建 | 选址位于占苏村育新路以南、文德路以东，建设用地约25亩。 | 2021-2025 | 48000 |  |  |  |  | 48000 |  | 48000 | 2000 |  | 25 |  |  |  | 占陇镇 |
| 104 | 普宁市占陇西楼村农贸综合市场及配套工程 | 续建 | 住宅、农贸市场、道路、地下停车场 | 2020-2025 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 1000 | 49000 | 10000 |  |  |  |  | 是 | 占陇镇 |
| 105 | 普宁市洪阳镇和安农贸综合市场及配套工程项目 | 续建 | 项目位于普宁市洪阳镇洪新路北侧、洪阳大道西北侧，总规划用地面积44492平方米，总建筑面积220081平方米，项目分为二期进行。一期工程投资16600万元，二期投资19400万元，主要建设村民住宅楼，农贸综合市场，地下停车场及相关配套设施。 | 2020-2025 | 36000 |  |  |  |  | 36000 | 1000 | 35000 | 5000 |  | 66.7 | 66.7 |  | 是 | 洪阳镇 |
| 106 | 普宁市船埔镇明阳100MW农光林光互补光伏项目 | 新建 | 建设农林互补光伏发电。 | 2021-2025 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 1000 |  | 200 | 200 |  |  | 船埔镇 |
| 107 | 普侨镇汽车综合站场建设项目 | 新建 | 停车场、站前广场和建筑面积约7500平方米的综合大楼。 | 2021-2023 | 3580 |  |  |  |  | 3580 |  | 3580 | 500 |  | 11.25 |  |  |  | 普侨镇 |
| （三） | 教育项目 |  |  |  | 420000 | 10000 | 40000 | 15000 |  | 355000 | 24000 | 346000 | 16000 |  | 1411.44 | 1106 |  |  |  |
| 108 | 华南师范大学附属普宁学校建设项目 | 续建 | 项目总用地面积221333平方米，总建筑面积170000平方米。办学规模为小学开设72个班、初中开设36个班、高中48个班。 | 2019-2023 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | 21000 | 59000 | 10000 |  | 305.44 |  | 是 | 是 | 市教育局 |
| 109 | 普宁大学建设项目 | 新建 | 占地1000亩，建设教学楼、宿舍楼、实验楼、食堂。 | 2021-2030 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  | 100000 |  |  | 1000 | 1000 | 是 | 是 | 市教育局 |
| 110 | 普宁市普及高水平公共教育建设项目 | 续建 | 建设中学体育馆、教师（学生）宿舍楼、艺术楼、新建（改扩建）公办幼儿园、新建义务教育学校、建设教师发展中心、建设学校综合教学楼。 | 2020-2025 | 170000 | 10000 | 40000 | 15000 |  | 105000 | 3000 | 167000 | 6000 |  | 56 | 56 |  | 是 | 市教育局 |
| 111 | 普宁二中附属学校建设项目 | 新建 | 项目总用地面积50亩，办学规模为72个班。 | 2021-2025 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 50 | 50 |  |  | 市教育局 |
| （四） | 医疗卫生建设项目 |  |  |  | 634005 | 98000 | 195000 | 33005 |  | 308000 | 5000 | 541005 | 22500 |  | 465 | 420 |  |  |  |
| 112 | 普宁市公共卫生医学中心建设项目 | 续建 | 成立公共卫生医学中心，推动慢病机构（含结防机构、皮防机构等）资源整合，整合慢性病等相关职能，设置传染病、慢性病、职业病、皮肤病诊区，按标准配置先进仪器设备。项目占地面积约30亩，建设4幢楼房，设置编制床位200张，内设门急诊、医技、住院、行政管理、后勤保障、院内生活等区域，总建设面积约22950平方米。 | 2020-2022 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 5000 | 15000 | 10000 | 200张床位 | 30 | 30 |  | 是 | 市卫生健康局 |
| 113 | 普宁市人民医院新院址建设项目 | 新建 | 项目净用地面积约68000平方米（折102亩），总建筑面积约199400平方米，包括5层门、急诊楼1栋、5层医技楼1栋、23层住院综合楼1栋、7层行政后勤综合楼1栋，5层传染楼1栋及地下停车场、设备房等配套设施。 | 2022-2025 | 150000 | 45000 | 90000 | 15000 |  |  |  | 150000 |  | 新增1800张 病床 | 102 | 102 | 是 | 是 | 市卫生健康局 |
| 114 | 普宁华侨医院原址升级改造项目 | 新建 | 项目升级改造后总用地面积约30250.79平方米（折45亩），总建筑面积约207600平方米，通过逐步拆除原有建筑，建成包括7层门诊医技楼1幢、23层住院医技综合楼1幢、17层体检行政后勤科研教学楼1幢、2层报告厅1幢，保留原有12层住院大楼1栋及地下停车场、设备房等配套设施。 | 2021-2024 | 166005 | 50000 | 100000 | 16005 |  |  |  | 166005 | 2000 | 新增700张 床位 | 45 |  |  |  | 市卫生健康局 |
| 115 | 普宁市疾病预防控制中心新址建设项目 | 新建 | 占地面积30亩，总建筑面积约10000平方米。 1.综合业务楼6层，建筑面积6000平方米。 2.检验楼4层，建筑面积4000平方米。 3.设备购置安装等配套设施。 | 2021-2024 | 10000 | 3000 | 5000 | 2000 |  |  |  | 10000 | 500 |  | 30 | 30 |  | 是 | 市卫生健康局 |
| 116 | 普宁市生命科学产业园（首期）建设项目 | 新建 | 首期项目占地面积258亩，建设一座现代化的综合性三甲医院。主要包括：床位数1500张；建设业务用房及配套的专家、医护人员住房；建设研究院、月子中心、妇幼医院及病人家属陪护公寓。规划在医院周边，建设总占地面积2000亩以上的医学院、护理学院、医学科学研究院、生命科学与生物医药高新技术园区，成为产业多元、生态自然、融贯中西、文化现代的国际化生命科学园。 | 2021-2030 | 288000 |  |  |  |  | 288000 |  | 200000 | 10000 |  | 258 | 258 | 是 | 是 | 里湖镇 |
| （五） | 养老服务建设项目 |  |  |  | 610805 |  |  |  |  | 610805 |  | 605805 | 56500 |  | 2953.7 | 2354.5 |  |  |  |
| 117 | 普宁市中医医院老年康复医疗中心建设项目 | 新建 | 建设1栋13层康复楼和2栋九层康复公寓，占地面积3000平方米（折4.5亩），总建筑面积约36600平方米，其中地上建筑面积27700平方米，地下建筑面积8901平方米。 | 2022-2024 | 19805 |  |  |  |  | 19805 |  | 19805 |  | 550张床位 | 4.5 | 4.5 |  | 是 | 市卫生健康局 |
| 118 | 普宁市大南山城市公园（广东万泰大南山康养中心）建设项目 | 新建 | 项目占地面积约1300万平方米，总建筑面积约60万平方米；主要建设休闲度假区、花卉博览区、名贵果林区、野外运动区、水上活动中心、山顶索道及相关配套设施等。 | 2021-2025 | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  | 500000 | 50000 |  | 2000 | 2000 | 是 | 是 | 大南山街道 |
| 119 | 普宁市大南山街道灰寨村幸福康养中心建设项目 | 新建 | 项目占地面积约99900平方米，总建筑面积50000平方米；主要建设访客集散中心、综合办公楼、生态养生馆、现代农家度假生态屋、养老公寓、农家特色餐饮区、治疗中心、护理中心、康复中心、文化馆；配套建设停车场、给排水、生活污水及垃圾收集处理设施、公厕、照明设备，消防配套、绿化植树等设施。 | 2022-2026 | 55000 |  |  |  |  | 55000 |  | 50000 |  |  | 150 | 150 |  | 是 | 大南山街道 |
| 120 | 普宁市铭达生态康养旅游建设项目 | 新建 | 项目占地面积约532800平方米，总建筑面积47000平方米，项目分为三期进行建设。项目总投资36000万元，其中土建投资33000万元，设备投资2000万元，其它流动费用1000万元。 | 2021-2025 | 36000 |  |  |  |  | 36000 |  | 36000 | 6500 |  | 799.2 | 200 |  | 是 | 广太镇 |
| （六） | 社会福利建设项目 |  |  |  | 88000 |  |  | 10000 |  | 78000 | 6000 | 82000 | 6000 |  | 3350 | 521.69 |  |  |  |
| 121 | 普宁市民政福利园建设项目 | 新建 | 项目占地面积50亩，建筑面积25000平方米。其中：儿童福利院6000平方米；养老院6000平方米；救助站3000平方米；区域性敬老院10000平方米。设置床位共620床。 | 2021-2022 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 4000 |  | 50 | 21.69 |  | 是 | 市民政局 |
| 122 | 普宁市大恒丰生态墓园建设项目 | 续建 | 主要建设斋楼、环保焚帛塔、开放式骨灰墙、骨灰塔、草地葬生态墓地、传统公墓、孝道文化宣传墙、道路、绿化、停车场及相关配套设施。 | 2020-2024 | 78000 |  |  |  |  | 78000 | 6000 | 72000 | 2000 |  | 3300 | 500 |  | 是 | 里湖镇 |
| （七） | 旅游文化场馆建设项目 |  |  |  | 800228 |  | 15000 | 71000 |  | 714228 | 4000 | 546228 | 34842 |  | 3494.8 | 250 |  |  |  |
| 123 | 普宁市红色教育基地修缮提升重点建设项目 | 新建 | 实施“八一”南昌起义南下部队指挥部军事决策会议旧址、普宁市方方纪念馆及馆前广场修缮改造工程、庄世平博物馆、杨石魂故居、南阳山根据地（船埔）革命遗址群、大南山街道“红色村”连片打造、普宁县临时人民政府旧址等一批红色教育基地修缮提升工程。 | 2021 | 4842 |  |  |  |  | 4842 |  | 4842 | 4842 |  |  |  |  |  | 市文广旅游体育局等相关单位 |
| 124 | 普宁市国防教育体育基地建设项目 | 新建 | 项目占地面积约100亩，中小学生军训基地 （实弹射击馆和靶场）体育中考训练中心（400米跑道操场含足球场）、社会群体运动中心（室内国标游泳馆 室内综合球类运动馆）。 | 2021-2025 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 100 |  |  | 是 | 市人武部、文广旅游体育局 |
| 125 | 普宁市体育中心建设项目 | 新建 | 建设1个带看台的田径运动场、1个简易田径训练场、1个简易训练棚、1栋综合训练馆、1个室外标准游泳比赛池、1栋 体育宾馆、1栋综合办公楼、1栋学生宿舍楼、4个标准篮球场、4个标准羽毛球场。 | 2021-2025 | 45000 |  |  |  |  | 45000 |  | 45000 |  |  | 300 | 300 | 是 | 是 | 市文广旅游体育局 |
| 126 | 普宁市明华体育馆升级改造工程 | 新建 | 对供电空调系统、音响设备、座号等软硬件设施进行更新改造，更好服务人民群众；新建全民健身中心。 | 2021-2024 | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  | 8000 | 2000 |  |  |  |  | 是 | 市文广旅游体育局 |
| 127 | 普宁市文化艺术中心（包含原博物馆）建设项目 | 新建 | 项目占地面积约300亩，规划建设市博物馆、图书馆、文化馆以及地方传统戏曲传承展示、非遗展示、艺术培训、展览等公共文化服务设配于一体大型展馆，打造成我市对外开放新平台。 | 2021-2025 | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  | 300 |  |  | 是 | 市文广旅游体育局 |
| 128 | 普宁市历史文化街区建设项目 | 新建 | 以普宁特色潮汕文化为主线，充分挖掘民俗、历史、建筑文化，以潮乐、英歌文化、宗祠文化、龙舟文化、年俗文化等多种形式为载体，拟建设潮汕文化艺术馆、潮汕传统文化研究院、潮汕民俗活动广场、潮汕文化长廊、新溪书院、大草篷曲艺馆、龙舟文化馆、普宁英歌文化馆、新溪客栈等内容，打造中国潮汕文化体验街区。 | 2021-2025 | 13178 |  |  |  |  | 13178 |  | 13178 | 2000 |  | 43 |  |  | 是 | 市文广旅游体育局 |
| 129 | 普宁市潮菜一条街建设项目 | 新建 | 以潮汕传统美食文化为载体，打造本土美食潮菜一条街。 | 2022-2025 | 1400 |  |  |  |  | 1400 |  | 1400 | 1000 |  | 20 |  |  | 是 | 市文广旅游体育局 |
| 130 | 普宁市科技馆建设项目 | 新建 | 项目占地面积150亩，建设一座集科普展览、科技培训、学术交流、青少年科技活动、科技工作者联谊以及必要的服务设施等为一体的科技活动中心以及图书馆一座。 | 2021-2025 | 35000 |  |  |  |  | 35000 |  | 35000 | 5000 |  | 150 | 150 |  | 是 | 市科技局 |
| 131 | 普宁市凤凰山生态旅游建设项目 | 新建 | 项目计划用地约500亩，主要建设凤凰山公园、休闲园林、道路、绿化及相关配套设施。 | 2021-2025 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 10000 |  | 500 |  | 是 | 是 | 池尾街道 |
| 132 | 普宁市壹号工场－文化创意园建设项目 | 新建 | 项目总用地面积4533平方米，改造面积15424平方米，其中：文化艺术广场3102平方米、游泳馆1925平方米、青少年综合素质培川基地945平方米、航天航模展览馆800平方米、综合运动城2610平方米、国防教育基地、爱国主义教育基地2052平方米、主题餐厅500平方米、游泳潜水池1000平方米、办公及员工宿舍楼1890平方米、管理中心620平方米。 | 2021-2023 | 5008 |  |  |  |  | 5008 |  | 5008 | 2000 |  | 6.8 |  |  |  | 占陇镇 |
| 133 | 普宁市盛世田园建设项目 | 续建 | 总建筑面积30000平方米；建设特色农业（青榄、蕉柑）产业园、岭南药材园、农业生态园、泰盛四季花海、循环农业、农业物联网、盛世田园文旅产业、泰盛农业文化馆、泰盛产品展示馆及泰盛田园综合体等。 | 2020-2023 | 23800 |  |  |  |  | 23800 | 2000 | 21800 | 5000 |  | 45 |  |  | 是 | 里湖镇 |
| 134 | 普宁市南阳山红色基地建设项目 | 续建 | 建设内容： 1.船埔头区苏维埃政府旧址修缮。 2.南阳山红色教育基地建设。 3.南阳山革命纪馆展陈改造提升。 4.南阳山9个乡镇场革命遗址修缮。 | 2018-2025 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 1000 | 14000 | 1000 | 每年接待游客200万人次 | 300 | 250 |  | 是 | 船埔等相关乡镇场 |
| 135 | 普宁市大坪镇红色文化旅游建设项目 | 续建 | 整合龙坑革命老区资源，加大对革命景点的保护、开发和利用，整修龙坑战壕沟、练兵场和烈士纪念碑，设置专栏介绍龙坑抗日战争和第二次国内革命战争时期的概况。 | 2019-2024 | 23000 |  |  | 23000 |  |  | 1000 | 22000 | 1000 |  |  |  |  | 是 | 大坪镇 |
| 136 | 普宁市大坪镇大唐古道建设修缮工程 | 新建 | 打造2条山涧溪流，对古道山涧上的2条溪流进行疏通，河岸边适当镶嵌原石，并种植五彩缤纷的鲜花，铺设游人长廊；在古道合适位置建设2个旅游厕所；在古道前后门位置选址建设2个人工湿地；规划建设相对独立的梅园、松园、竹园和茶园.。 | 2021-2024 | 16000 |  |  |  |  | 16000 |  | 16000 | 1000 |  |  |  |  | 是 | 大坪镇 |
| 137 | 普宁市银湖湾生态谷建设项目 | 新建 | 项目规划用地115.218万平方米（约1730亩），总建筑面积约180万平方米，主是建设摄影基地、茗茶馆、手艺坊、球馆、康养生态住宅社区、体感运动馆，配套童梦王国、运动世界、康养天地、文艺时光四大园，以及相关设施。 | 2021-2029 | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  | 250000 |  |  | 1730 |  |  | 是 | 普侨镇 |
| （八） | 住房保障建设项目 |  |  |  | 9520532 |  |  | 35500 |  | 9485032 | 65000 | 4495532 | 497500 |  | 1067.51 | 90 |  |  |  |
| 138 | 普宁市市区城市更新工程 | 续建 | 对普宁市市区白沙陇、新坛、新安、南园、赤水、赵厝寮、南山、华市、上寮等城中村、老旧小区进行全面改造提质，规划建设约4000亩，建设内容为居住、城市综合体、学校等公共配套设施。 | 2020-2028 | 8000000 |  |  |  |  | 8000000 | 40000 | 3000000 | 300000 |  |  |  | 是 | 是 | 市自然资源局 |
| 139 | 普宁市2020年至2025年保障性住房二期建设项目 | 新建 | 建设保障性住房100套及配套设施，占地3.07亩。 | 2021-2025 | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  | 3500 | 500 |  | 3.07 |  |  |  | 市住建局 |
| 140 | 普宁市星河明珠湾花园（四期）建设项目 | 续建 | 项目总用地面积160751平方米，总建筑面积495792平方米，其中地上建筑面积377331平方米，架空层及地下建筑面积118461平方米。主要建设内容包括：住宅、幼儿园、商业场所及配套建筑等。 | 2020-2023 | 160000 |  |  |  |  | 160000 | 15000 | 145000 | 50000 |  | 241 |  |  | 是 | 市住建局 |
| 141 | 普宁市人才公寓建设项目 | 新建 | 项目占地面积200亩，建设公寓、公寓服务中心、餐厅、休闲书吧等配套设施。 | 2021-2025 | 30000 |  |  | 20000 |  | 10000 |  | 30000 | 10000 |  | 200 |  |  | 是 | 市住建局 |
| 142 | 普宁市城区智慧停车建设项目 | 新建 | 1.城市智慧停车数字平台。 2.路内智慧停车管理子系统（POS系统）。 3.路内智慧停车管理子系统（地磁维护）。 4.泊车位10000个 。 | 2021-2023 | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 | 2000 |  |  |  |  | 是 | 市城管执法局 |
| 143 | 普宁市唐商花园建设项目 | 续建 | 占地面积53933平方米，计容建筑面积219235平方米，总建筑面积268823.37平方米，该项目以高层住宅为主，包括：8栋商业、住宅楼，1栋幼儿园，1栋公共配套用房，1个地下室。 | 2020-2023 | 202970 |  |  |  |  | 202970 | 5000 | 197970 | 20000 |  | 80.9 |  |  | 是 | 流沙东街道 |
| 144 | 普宁市中骏·云景府建设项目 | 续建 | 项目占地面积32777平方米，总建筑面积147497，其中住宅142477平方米，商业2770平方米及其他配套设施。 | 2020-2022 | 124862 |  |  |  |  | 124862 | 5000 | 119862 | 85000 |  | 49 |  |  |  | 流沙东街道 |
| 145 | 普宁市江景新城建设项目 | 新建 | 占地面积12668平方米，总建筑面积78865平方米。 | 2021-2023 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 19 |  |  |  | 流沙西街道 |
| 146 | 普宁市翔栩城市花园建设项目 | 新建 | 项目占地面积175596.7平方米，总建筑面积1060401.3平方米，其中：住宅建筑面积773392.66平方米，商业面积6829.63平方米及其他配套。 | 2021-2024 | 760000 |  |  |  |  | 760000 |  | 760000 |  |  | 236 |  |  |  | 池尾街道 |
| 147 | 普宁市占陇镇交丙坛A-01地块旧区改造单元建设项目 | 新建 | 项目总用地面积57989.83平方米，总建筑面积212302平方米，其居住总建筑面积188039平方米，商业总建筑面积24263平方米。主要建设内容包括：住宅、幼儿园、商业场所及配套建筑等。 | 2021-2025 | 43000 |  |  |  |  | 43000 |  | 43000 | 10000 |  | 87 |  |  | 是 | 占陇镇 |
| 148 | 占陇镇交丙村丽豪宾馆三旧改造項目 | 新建 | 商住楼总建筑面积66685平方米。 | 2021-2023 | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  | 25000 | 8000 |  | 14.64 |  |  |  | 占陇镇 |
| 149 | 洪阳镇富袋村安居工程 | 新建 | 规划用地0.66公顷，拟建设安置公寓21100平方米，底部商业2000平方米。 | 2021-2023 | 9200 |  |  |  |  | 9200 |  | 9200 | 2000 |  | 9.9 | 9.9 |  |  | 洪阳镇 |
| 150 | 大坝镇太兴村“三旧”建设项目 | 新建 | 建筑面积240000平方米及配套。 | 2021-2025 | 100000 |  |  |  | 80000 | 20000 |  | 100000 | 10000 |  | 100 | 80 |  |  | 大坝镇 |
| （九） | 应急保障工程项目 |  |  |  | 99696 | 9861 | 10036 | 68827 |  | 10972 |  | 103724 | 23752 |  | 139.53 | 120.79 |  |  |  |
| 151 | 普宁市粮食应急加工厂及配套设施建设项目 | 新建 | 占地面积80亩，总建筑面积5.5万平方米。主要内容：烘干区、加工区、仓储区及配套设施。 | 2021-2024 | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000 |  |  | 80 | 80 |  | 是 | 市发改局 |
| 152 | 普宁市公安局实战训练基地建设项目 | 新建 | 训练基地项目规划总用地面积12491平方米（合18.74亩），新建建筑面积约16000平方米。其中地上建筑面积13000平方米；地下建筑面积3000平方米，此外还包括室外综合训练场、道路及绿化工程。 | 2021-2023 | 10000 | 3000 | 3000 | 4000 |  |  |  | 10000 | 1500 |  | 18.74 |  |  |  | 市公安局 |
| 153 | 普宁市公共安全视频监控系统建设项目 | 新建 | 普宁市公共安全视频监控系统建设，“平安乡村”社会治安视频监控系统，实现全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控。 | 2021-2023 | 8000 | 2400 | 2400 | 3200 |  |  |  | 8000 | 2500 |  |  |  |  | 是 | 市公安局 |
| 154 | 普宁市“雪亮工程”建设项目 | 新建 | 建设市委政法委视频会议系统，包括1个市级指挥中心、28个街镇级综治中心和568个村级综治中心，新建视频监控前端采集系统等。 | 2021-2023 | 11196 | 3359 | 3359 | 4478 |  |  |  | 11196 | 7184 |  |  |  |  | 是 | 市公安局 |
| 155 | 普宁市公安局基层设施建设工程 | 新建 | 改建普宁市看守所（330万元），建设普华派出所业务技术用房（728万元），建设英歌山派出所业务技术用房（655万元），建设刑侦技术楼（1360万元），看守所智慧新监管系统（600万元），城东派出所修缮（175万元），城西派出所修缮（180万元）. | 2021-2023 | 4028 | 1102 | 1277 | 1649 |  |  |  | 4028 | 3068 |  |  |  |  |  | 市公安局 |
| 156 | 普宁市应急指挥中心建设项目 | 新建 | 应急指挥中心平台信息化及场地建设（延伸到全市29个乡镇场街道） | 2021-2024 | 17000 |  |  | 17000 |  |  |  | 17000 | 8000 |  |  |  |  |  | 市应急管理局 |
| 157 | 普宁市消防救援业务能力提升工程 | 新建 | 1.建设普宁市消防救援综合训练楼、纺织印染环保综合处理中心消防救援站（20亩）及普宁市军埠消防救援站（16.2亩），共24500万。 2.建设大南山街道专职消防队、燎原街道专职消防队及普侨镇专职消防队，共1430万。 3.大坪镇志愿消防队升至二级政府专职消防队，共430万。 4.提升消防装备配备科学水平，配齐专业消防车辆和救援工程车辆、个人防护装备、特种防护装备、抢险救援装备及灭火器材，共6140万。 5.推进农村、社区消防水源和消防通道建设，建设市政消火栓及消防取水点，共3000万。 | 2021-2025 | 35500 |  |  | 35500 |  |  |  | 35500 | 1500 |  | 40.79 | 40.79 |  | 是 | 市消防救援大队 |
| 158 | 普宁市“101”工程 | 新建 | 1.指挥作业区、人员隐蔽休息区、战备物资隐蔽区、车辆隐蔽区4个功能区的建设。 2.防护等级：核6级、常6级，防化丙级，二等人员掩藏所。 3.基础设施：建有战时柴油发电机房、战时风机房、除尘虑毒试、沐浴洗消房、疏散楼梯、男女厕所、生活水池。车辆隐蔽部设有车辆出入口、人员紧急出口、进风口、排风口、战时油管、强电弱电接入口等，人员车辆进出口要进行伪装防护。 4.配套建设：安装防护密闭门、防爆破活门、自动超压排气阀、防爆地漏、过滤吸收器、密闭阀门、防爆门铃按钮：四个区域使用简易板材进行隔断，并设置活动门，指挥员休息间需使用隔音器材。 | 2021-2025 | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 市人武部、人防办 |
| （十） | 重要商品物资储备项目 |  |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  | 50000 | 1500 |  | 34.095 | 34.095 |  |  |  |
| 159 | 普宁市南溪粮食储备库建设项目 | 新建 | 项目规划建设用地34.095亩，分二期建设，一期占地9.45亩，二期占地24.645亩，建设库容4万吨的储备粮仓库及配套设施。 | 2021-2023 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  | 50000 | 1500 |  | 34.095 | 34.095 |  | 是 | 市发改局 |